Informacja Prezydenta Miasta

o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym,

przedstawiona na XVIII sesji Rady Miasta IX kadencji

w dniu 27 sierpnia 2025 r.

Panie Przewodniczący!

Wysoka Rado!

W okresie od XVII sesji Rady Miasta Bolesławiec odbytej w dniu 
25 czerwca 2025 r. rozpatrzyłem i skierowałem pod obrady Wysokiej Rady następujące projekty uchwał:

- na XVIII sesję Rady Miasta Bolesławiec:

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,

- w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 r.

Wydałem również w tym czasie 46 zarządzeń, w szczególności:

- zarządzenia w sprawie powołania:

- komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu,

- komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: „Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu i przebudowa schodów wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu”,

- komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: „Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 1 i przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu",

- Zakładowej Komisji Inwentaryzacyjnej,

- komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (2 zarządzenia),

- komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: „Przebudowa drogi ul. Marii Konopnickiej 
w Bolesławcu",

- Komisji Oceny Projektu Inwestycyjnego, dla zadania pn.: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego przy ul. Rajskiej w Bolesławcu”.

- zarządzenia w sprawach dotyczących nieruchomości:

Zarządzenia w sprawie sprzedaży:

- w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców-lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, wraz ze sprzedażą udziałów 
w częściach wspólnych budynku i jego urządzeniach oraz w prawie własności działki gruntu - w trybie bezprzetargowym (3 zarządzenia),

- w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Bolesławiec (3 zarządzenia),

- w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Dolne Młyny Nr 49 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych budynku i jego urządzeniach oraz w prawie własności działki gruntu - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,

- w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokalu mieszkalnego nr 9 w klatce nr 30 budynku przy Rynku Nr 29/30 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych budynku i jego urządzeniach oraz w prawie własności działki gruntu - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,

- w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec (3 zarządzenia),

- w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej – na rzecz najemcy – stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec.

Zarządzenia w sprawie dzierżawy:

- w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec (7 zarządzeń).

Pozostałe w sprawach dot. nieruchomości:

- w sprawie utrzymania cen wywoławczych w IV przetargach ustnych nieograniczonych ceny wywoławczej z III przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec,

- w sprawie utrzymania ceny wywoławczej w V przetargu ustnym nieograniczonym ceny wywoławczej z IV przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec,

- w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 w budynku przy ul. Bolesława Prusa Nr 8/9 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych budynku i jego urządzeniach oraz 
w prawie własności działki gruntu,

- w sprawie nieodpłatnego przeniesienia na rzecz Gminy Miejskiej Bolesławiec prawa własności gruntu.

- zarządzenia zmieniające:

- zarządzenie Nr 235/2018 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 
25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Bolesławiec,

- zarządzenie nr 145/2025 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 
23 czerwca 2025 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu,

- zarządzenie nr 308/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do realizacji projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału Lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego na rzecz przygotowania i realizacji Strategii ZIT ZOF na lata 2021-2027”.

- zarządzenia w sprawach finansowo-budżetowych:

- w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 r. (2 zarządzenia),

- w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości,

- w sprawie określenia zasad  sporządzania i obiegu dokumentów oraz procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miasta Bolesławiec,

- w sprawie określenia założeń i materiałów planistycznych do  projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2026 rok,

- w sprawie określenia  materiałów planistycznych do przygotowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec.

- pozostałe zarządzenia:

- w sprawie określenia zasad  przyznania nagrody Prezydenta Miasta Bolesławiec  dla absolwentów szkół podstawowych, zamieszkałych na terenie miasta Bolesławiec  za szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2024/2025,

- w sprawie planu kontroli w 2025 roku dotyczących realizacji obowiązków przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych,

- w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu ulg i niedochodzeniu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Bolesławiec lub jej jednostkom organizacyjnym,

- w sprawie wytycznych dotyczących najmu i użyczenia pomieszczeń 
w miejskich przedszkolach i szkołach,

- w sprawie przekazania środków trwałych i wyposażenia na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu, w celu sprawowania nadzoru nad dalszą eksploatacją tego majątku,

- w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu.

W zakresie zadań Wydz. ZI:

Zawarcie umów:

- Zawarto umowę z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych na czasowe udostępnienie rezerw strategicznych tj. mostu drogowego typu DMS-65. Zakończenie eksploatacji mostu do dnia 30.06.2030 r.

- Zawarto umowę na zadanie pn.: „Wykonanie przeglądu stanu technicznego dróg miejskich”.

Wykonawca: P.P.H.U. „MAXDROGI” Dawid Rakoczy, ul. Żywiecka 89/2, 43-300 Bielsko Biała.

Wynagrodzenie: 28 597,50 zł brutto.

Termin wykonania: do 30.11.2025 r.

- Zawarto umowę na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Dostosowanie budynku MPP Nr 4 w zakresie przepisów przeciwpożarowych”.

Wykonawca: GROMA GROSICKI & MAŁEK sp. j., ul. Działkowicza 43, 58-506 Jelenia Góra.

Wynagrodzenie: 13 200,00 zł brutto.

Termin wykonania: do 31.08.2025 r.

- Zawarto umowę na: Dostosowanie budynku MPP Nr 4 w zakresie przepisów przeciwpożarowych.

Wykonawca: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE „SEBMARK" MAREK OLEJNIK, z siedzibą przy ul. Augustyna Kordeckiego nr 13, 62-800 Kalisz.

Wynagrodzenie: 528 000,00 zł brutto.

Termin wykonania: do 29.08.2025 r.

- Zawarto umowę na: Remont dachu budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w ramach zadania pn.: „Modernizacja budynku Centrum Wiedzy w Bolesławcu”.

Wykonawca: Budownictwo Dekarsko-Blacharskie Tynkarstwo, Murarstwo, Malowanie Rafał Tomczyk, Otok 54, 59-700 Bolesławiec.

Wynagrodzenie: 158 192,56 zł brutto.

Termin wykonania: do 30.11.2025 r.

- Zawarto umowę na: Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn.: Dostosowanie budynku MPP Nr 4 w zakresie przepisów przeciwpożarowych.

Wykonawca: TOYA DESIGN TOMASZ WOJTKOWIAK, z siedzibą przy ul. Marcina Kasprzaka, nr 19/6, 60-236 Poznań.

Wynagrodzenie: 4 944,60 zł brutto.

Termin wykonania: do 23.08.2025 r.

- Zawarto umowę na zadania pn.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bolesławiec w 2025 r.

Wykonawca: Logistyka Odpadów- Realizacje Sp. z o.o., ul. Szkolna 20, 43-300 Bielsko Biała.

Wynagrodzenie: 40 932,00 zł brutto.

Termin wykonania: do 03.10.2025 r.

- Zawarto umowę na zadanie pn.: „Modernizacja dachu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu przy ul. Bielskiej 5”.

Wykonawca: Dekarsko-Blacharskie Tynkarstwo, Murarstwo, Malowanie Rafał Tomczyk, z siedzibą w Otoku nr 54, 59-700 Bolesławiec.

Wynagrodzenie: 156 210,00 zł brutto.

Termin wykonania: do 30.11.2025 r.

- Zawarto umowę na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących budowy/remontu dróg ul. Akacjowa (wraz z łącznikiem do ul. Stolarskiej) i ul. Gałczyńskiego z ich odwodnieniem na terenie Miasta Bolesławiec.

Wykonawca: BIURO INŻYNIERSKIE TRAKT Grzegorz Lewowski, 
z siedzibą w miejscowości Sędzisław nr 50, 58-410 Marciszów.

Wynagrodzenie:

1) „Przebudowa drogi ul. Akacjowa w Bolesławcu” - 38 000,00 zł brutto.

2) „Modernizacja jezdni ul. Gałczyńskiego” - 26 000,00 zł brutto.

Termin wykonania: do 30.11.2025 r.

- Zawarto umowę na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Modernizacja boiska sportowego przy ul. Rajskiej w Bolesławcu”.

Wykonawca: Ada Wanowicz AWTech, z siedzibą przy ul. Jarzynowej nr 7, 56-400 Oleśnica.

Wynagrodzenie: 29 999,70 zł brutto.

Termin wykonania: do 29.08.2025 r.

- Zawarto umowę na zadanie pn.: „Dzierżawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Bolesławcu”.

Wykonawca: KBU sp. z o.o., ul. PLAC NA GROBLACH 21/D, 31-101 KRAKÓW.

Wynagrodzenie: 1 152 618,14 zł brutto.

Termin wykonania: do 30.06.2026 r.

- Zawarto umowę na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec - Część 1 – Szkoła Podstawowa nr 1 w Bolesławcu, ul. Jana Pawła II 38C”.

Wykonawca: STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO „FILAR” MARCIN GÓRZNY, ul. Artura Grottgera nr 7, 64-920 Piła.

Wynagrodzenie: 63 960,00 zł brutto.

Termin wykonania: do 03.09.2025 r.

- Zawarto umowę na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec - Część 2 – Szkoła Podstawowa nr 2 w Bolesławcu, ul. Słowackiego 2”.

Wykonawca: STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO „FILAR” MARCIN GÓRZNY, ul. Artura Grottgera nr 7, 64-920 Piła.

Wynagrodzenie: 52 890,00 zł brutto.

Termin wykonania: do 03.09.2025 r.

- Zawarto umowę na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec - Część 3 – Szkoła Podstawowa nr 3 w Bolesławcu, ul. Ceramiczna 5”.

Wykonawca: STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO „FILAR” MARCIN GÓRZNY, ul. Artura Grottgera nr 7, 64-920 Piła.

Wynagrodzenie: 63 960,00 zł brutto.

Termin wykonania: do 03.09.2025 r.

- Zawarto umowę na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec - Część 4 – Przedszkole Publiczne nr 1 w Bolesławcu, ul. Jana Pawła II 50d”.

Wykonawca: STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO „FILAR” MARCIN GÓRZNY, ul. Artura Grottgera nr 7, 64-920 Piła.

Wynagrodzenie: 52 890,00 zł brutto.

Termin wykonania: do 03.09.2025 r.

- Zawarto umowę na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec - Część 5 – Przedszkole Publiczne nr 4 w Bolesławcu, ul. Sądowa 9”.

Wykonawca: STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO „FILAR” MARCIN GÓRZNY, ul. Artura Grottgera nr 7, 64-920 Piła.

Wynagrodzenie: 51 660,00 zł brutto.

Termin wykonania: do 03.09.2025 r.

- Zawarto umowę na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec - Część 6 – Przedszkole Publiczne nr 7, Górne Młyny 5”.

Wykonawca: STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO „FILAR” MARCIN GÓRZNY, ul. Artura Grottgera nr 7, 64-920 Piła.

Wynagrodzenie: 57 810,00 zł brutto.

Termin wykonania: do 03.09.2025 r.

Przekazanie placu budowy i odbiór końcowy:

- Dokonano przekazania terenu budowy dla zadania pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Gdańska – ul. Warszawska.

Wykonawca: ELTOR Eugeniusz Figurski, Teresa Figurska sp. jawna Aleja Niepodległości 12A, 59-800 Lubań.

Wartość umowy: 2 100 000,00 zł brutto.

Termin wykonania: do 28.11.2025 roku.

- Dokonano przekazania terenu budowy dla zadania pn.: Dostosowanie budynku MPP Nr 4 w zakresie przepisów przeciwpożarowych.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SEBMARK” Marek Olejnik, ul. Augustyna Kordeckiego 13, 62-800 Kalisz.

Wartość umowy: 528 900,00 zł brutto.

Termin wykonania: do 23.08.2025 roku.

- Dokonano odbioru końcowego zadania „Przebudowa ul. Wańkowicza 
w Bolesławcu”.

Wartość zadania: 559 916,48 zł brutto.

Decyzje i uzgodnienia:

- W zakresie zajęcia dróg publicznych wydano 23 decyzje.

- W zakresie zajęcia dróg wewnętrznych w celu umieszczenia w nich urządzeń technicznych zawarto 17 umów.

- W zakresie uzgodnień do projektowania (pas drogowy dróg publicznych) wydano 21 decyzji.

- W zakresie uzgodnień do projektowania (pas drogowy dróg wewnętrznych) wydano 17 uzgodnień.

- W zakresie uzgodnień lokalizacji zjazdów z dróg publicznych wydano 1 decyzję.

- W zakresie uzgodnień lokalizacji zjazdów z dróg wewnętrznych wydano 2 uzgodnienia.

- W zakresie awaryjnego zajęcia pasa drogowego wydano:

- 4 decyzje (drogi publiczne) – ul. Piaskowa, ul. Sądowa, ul. Jana Pawła II (2x).

- W zakresie organizacji ruchu wydano:

- 12 opinii dotyczących czasowych lub docelowych organizacji ruchu na drogach publicznych (ul. Piastów, Staszica, Piaskowa (2x), Ptasia, Kleeberga, Zabobrze (2x), Orla, K. Miarki, Ceramiczna),

- 6 zatwierdzeń dotyczących czasowych lub docelowych organizacji ruchu na drogach wewnętrznych.

- Wydano 8 decyzji dotyczących zezwolenia na wycinkę drzew.

- Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce istniejącego i budowie nowego węzła betoniarskiego w Bolesławcu przy ul. Augusta Cieszkowskiego na rzecz Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ABET Sp. z o.o, ul. Jerzmanowska 16, 54-530 Wrocław.

Inne:

- Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego wsparcia finansowego w formie dotacji celowej w kwocie 300 000 zł na realizację zadania pn.: ,,Modernizacja boiska sportowego przy ul. Rajskiej w Bolesławcu”, w ramach programu Dolnośląski Fundusz Rozwoju Bazy Sportowej Edycja 2025.

W zakresie zadań MZGM:

Zawarcie umów:

- Zawarto umowę na zadanie pn.: Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Dolne Młyny/Góralska 
w Bolesławcu.

Wykonawca: Simba Group Sp. z o.o., ul. Zimna 15, 20-204 Lublin.

Wynagrodzenie: 73 098,90 zł brutto.

Termin wykonania: 31.08.2025 r.

- Zawarto umowę na zadanie pn.: Wymiana stolarki okiennej 
w komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Gdańskiej 65/7 
w Bolesławcu, zarządzanym przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu.

Wykonawca: Firma Wielobranżowa BAXPOL Biuro Handlowe Marcin Budny, ul. Targowa 25, 57-100 Strzelin.

Wynagrodzenie: 16 416,00 zł brutto.

Termin wykonania: do 31.10.2025 r.

- Zawarto umowę na zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla termomodernizacji budynków mieszkalnych komunalnych przy ul. Garncarskiej 18,20,21 
w Bolesławcu.

Wykonawca: COBRA PROJECT Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu 
(41-902) przy ul. Karola Miarki 20 lok. 8.

Wynagrodzenie: 53 330,00 zł brutto.

Termin wykonania: 04.11.2025 r.

- Zawarto umowę na zadanie pn.: Remont kominów w budynku socjalnym przy ul. Kościuszki 43 w Bolesławcu – II postępowanie.

Wykonawca: Zakład Murarski Bolesław Buryło z siedzibą w Bolesławcu (59-700)  przy ul. Daszyńskiego 29.

Wynagrodzenie: 50 000,00 zł brutto.

Termin wykonania: 20.10.2025 r.

- Zawarto umowę na zadanie pn.: „Budowa Alei na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu” - opracowanie dokumentacji projektowej.

Wykonawca: Krzysztof Struczyk - Usługi Projektowania, Nadzoru 
i kierowania robotami budowlanymi, ul. Kresów II RP nr 15, 59-700 Bolesławiec.

Wynagrodzenie: 14 760,00 zł brutto.

Termin wykonania: 10.09.2025 r.

- Zawarto umowę na zadanie pn.: Okresowa kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych w lokalach komunalnych będących w administrowaniu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu.

Wykonawca: INŻYNIERIA Mariusz Przybyłowski, ul. Dworcowo 20/7,

87-630 Skępe.

Wynagrodzenie: 3 743,35 zł brutto.

Termin wykonania: 08.09.2025 r.

- Zawarto umowę na zadanie pn.: Przegląd budowlany roczny budynków będących w administrowaniu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu w 2025 r.

Wykonawca: APS INŻYNIERIA Sp. z o. o., ul. Franciszkańska 8b/4,

41-506 Chorzów.

Wynagrodzenie: 11 955,60 zł brutto.

Termin wykonania: do 15.10.2025 r.

Przekazanie placu budowy i odbiór końcowy:

- Dokonano przekazania terenu budowy dla zadania pn.: Zakup 
i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Dolne Młyny/Góralska w Bolesławcu.

Wykonawca: Simba Group Sp. z o.o., ul. Zimna 15, 20-204 Lublin.

Wynagrodzenie: 73 098,90 zł brutto.

Termin przekazania: 09.07.2025 r.

Termin wykonania: 31.08.2025 r.

- Dokonano przekazania terenu budowy zadania pn.: Remont kominów w budynku socjalnym przy ul. Kościuszki 43 w Bolesławcu – II postępowanie.

Wykonawca: Zakład Murarski Bolesław Buryło z siedzibą w Bolesławcu (59-700) przy ul. Daszyńskiego 29.

Wynagrodzenie: 50 000,00 zł brutto.

Termin przekazania: 22.07.2025 r.

Termin wykonania: 20.10.2025 r.

- Dokonano odbioru końcowego „Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym – IV etap”.

Wartość zadania: 274 000,00 zł brutto.

Termin wykonania: 27.07.2025 r.

Termin odbioru końcowego: 30.07.2025 r.

- Dokonano przekazania terenu budowy dla zadania pn.: „Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku biurowego przy ul. Rynek 41 – Ratusz w Bolesławcu”.

Wykonawca: ZIB ELTOR Sp. z o.o. Aleja Niepodległości 12 A, 59-800 Lubań.

Termin przekazania: 12.08.2025 r.

Termin wykonania: 22.09.2025 r.

W zakresie zadań Wydz. MiG:

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu bezprzetargowej:

- lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy al. Tysiąclecia Nr 46 - na rzecz najemcy z bonifikatą 90% (cena nieruchomości: 14 770 zł) - OSTATNI lokal w budynku;

- lokal mieszkalny nr 4 w budynku przy ul. Józefa Wybickiego Nr 11 - na rzecz najemcy z bonifikatą 90% (cena nieruchomości: 21 940 zł) - OSTATNI lokal w budynku;

- lokal mieszkalny nr 7 w budynku przy ul. Stanisława Staszica Nr 82 - na rzecz najemcy z bonifikatą 95% (cena nieruchomości: 6 000 zł) - OSTATNI lokal w budynku.

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu:

- lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy ul. Gabriela Narutowicza Nr 31  (wylicytowana cena: 203 000 zł) – PRZEDOSTATNI lokal w budynku;

- niezabudowana działka Nr 1210/1 o pow. 0,8231 ha - ul. Ptasia - Skowronkowa - z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (wylicytowana cena netto: 1 354.878,05 zł);

- niezabudowana działka Nr 1210/2 o pow. 1,3246 ha - ul. Ptasia - Stokrotek - z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (wylicytowana cena netto: 2 134 959,35 zł).

Decyzje w sprawie:

- odpłatnego przekształcenia  prawa  użytkowania  wieczystego  
w  prawo  własności  nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem, oznaczonej jako działka nr 848 o pow. 0,0019 ha przy ul. Garncarskiej w Bolesławcu  (opłata z tytułu przekształcenia: 3 342 zł).

Pozostałe rozstrzygnięcia:

- podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec 
a Bolesławieckim Ośrodkiem Kultury – Międzynarodowym Centrum Ceramiki w Bolesławcu w sprawie organizacji imprezy 
„31. Bolesławieckie Święto Ceramiki” oraz bezpłatnego udostępnienia organizatorowi gruntu, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Bolesławiec;

- podpisano akt notarialny w sprawie przeniesienia na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Spółki z o.o. w Bolesławcu prawa własności 10 lokali mieszkalnych wraz z udziałami 
w nieruchomości wspólnej, położonych w budynku przy ul. 1 Maja Nr 8 i 9 w Bolesławcu jako aport w zamian za obejmowane przez Gminę Miejską Bolesławiec udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki (łączna wartość nieruchomości: 995 000 zł).

W zakresie zadań Wydz. FB:

W sprawach budżetowych:

- Zarządzenie Nr 149/2025 z dnia 30 czerwca 2025 r.  w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 r.

Zmiany w budżecie polegały na:

1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 122 115,39 zł, z tego:

- 1 950 zł na zryczałtowane diety dla mężów zaufania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 1 czerwca  2025 r. II tura - zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Jeleniej Górze nr DJG.802.6.2025 z dnia 23.06.2025 r.,

- 499,69 zł w związku z przekazaniem przez Wojewodę Dolnośląskiego środków na realizację zadania związanego z nadawaniem numeru pesel uchodźcom z Ukrainy,

- 9 665,70 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego 
Nr FB-BP.3111.516.2025.GF z dnia 26 czerwca 2025 r.,

-  90 000 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” - zgodnie 
z pismem  Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.388.2025.GF z dnia 
24 czerwca 2025 r.,

- 20 000 zł  zgodnie z zapotrzebowaniem na zasiłki okresowe przeznaczone na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym.

2) przeniesieniu planu z rezerwy ogólnej w kwocie 10 000 zł w związku 
z konieczną naprawą pojazdu służbowego niezbędnego do realizacji zadań przez Straż Miejską.

3) przeniesieniu planu z rezerwy celowej na odprawy emerytalne w kwocie 102 761 zł dla pracownika Urzędu Miasta i  pracownika obsługi w Szkole Podstawowej Nr 5.

4) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1 229 437,61 zł, z tego:

- 6 892 zł na zakup środków czystości, materiałów gospodarczych 
i wyposażenia  w Szkole Podstawowej Nr 5,

- 500 zł na Pracownicze Plany Kapitałowe w Szkole Podstawowej Nr 5,

- 1 222 045,61 zł  w związku z umową nr 4.S.M2.2025 z dnia 
26.06.2025 r. o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2025 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+".

- Zarządzenie Nr 169/2025 z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie zmian 
w budżecie miasta na 2025 r.

Zmiany w budżecie polegały na:

1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 213 189,05 zł, z tego:

- 171 000 zł na  realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.571.2025.DK z dnia 18 lipca 2025 r.,

- 773,80 zł w związku z przekazaniem przez Wojewodę Dolnośląskiego środków na realizację zadania związanego z nadawaniem numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy,

- 9 665,70 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - zgodnie z pismem  Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.585.2025.MS z dnia 22 lipca 2025 r.,

- 28 422 zł na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu - zgodnie z pismem  Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.575.2025.MS z dnia 18 lipca 
2025 r.,

- 4 124 zł  na wypłatę przez gminy jednorazowego świadczenia dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.574.2025.ABł z dnia 18 lipca 2025 r.,

2) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 796,45 zł w związku z korektą wniosku złożonego do kuratora oświaty na wyposażenie szkoły 
w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu,

3) przeniesieniu planu z rezerwy ogólnej w kwocie 1 117 zł na pokrycie kosztów ubezpieczenia za 2025 r. w II ŚDS w Bolesławcu,

4) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 526 546,54  zł, z tego:

- 679,54 zł w związku z planowanym wynagrodzeniem pracownika za wykonanie dodatkowych czynności dotyczących archiwizacji dokumentów wytworzonych przy nadawaniu numeru PESEL,

- 32 600 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola - zakup środków czystości, media, usługi bieżące i konserwacyjne w MPP Nr 4,

- 81 200 zł w związku z koniecznością organizacji zajęć z pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w MPP Nr 4,

- 400 000 zł na terminowe i prawidłowe wykonanie wszystkich zaplanowanych oraz dodatkowych prac związanych z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej,

- 2 866 zł na wykonanie projektu organizacji ruchu podczas Bolesławieckiego Święta Ceramiki,

- 9 201 zł na  wpłaty na PPK oraz na zakup inwestycyjny, tj. zgrzebła -  wertykulator pasywny Wiedenmanna w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bolesławcu.

W sprawach podatkowych:

Decyzje:

- Ogółem wydano 299 decyzji:

- 285 decyzji w sprawie wymiaru/zmiany wysokości podatku od nieruchomości, rolnego, łącznego zobowiązania pieniężnego - osoby fizyczne;

- 8 decyzji w sprawie opłaty od posiadania psów;

- 1 decyzję w sprawie podatku od nieruchomości – osoby prawne;

- 2 decyzje w sprawie podatku od środków transportowych;

- 2 decyzje w sprawie zwrotu opłaty skarbowej;

- 1 decyzję w sprawie umorzenia odsetek za zwłokę w podatku od nieruchomości – osoba prawna.

Postanowienia:

- Ogółem wydano 2 postanowienia:

- 1 postanowienie w sprawie odmowy wyrażenia zgody na umorzenie przez Naczelnika Urzędu Skarbowego zaległości w podatku od spadków i darowizn;

- 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia odsetek za zwłokę w opłacie od posiadania psów.

W zakresie zadań Wydz. SP:

- 19 czerwca 2025 r. na Stadionie Miejskim przy ul. Spółdzielczej zorganizowano imprezę masową pn.: Koncert z okazji otwarcia Stadionu Miejskiego – zespół KOMBI.

- W dniach 15 – 17 sierpnia 2025 r. w ramach 31. Bolesławieckiego Święta Ceramiki 2025 w wydzielonym miejscu, na zbiegu ulic Fabryczna/Asnyka/Bielska, zorganizowano imprezę masową - koncerty Pop&The oraz Oskar Cyms (piątek), koncerty 59-700 quintet oraz Filmowe Love (sobota), koncerty Papa Dance oraz IRA (niedziela).

W zakresie zadań Wydz. OW:

W sprawach oświatowych:

- Wydałem zaświadczenie o wpisie do Rejestru Żłobków nowopowstałych instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, w formie niepublicznego żłobka, zwiększając tym samym liczbę miejsc o 40. Obecnie na terenie miasta Bolesławiec niepubliczne placówki dysponują 387 miejscami opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

- 24 czerwca 2025 r. Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 4 przyznano Krajową Odznakę Jakości eTwinning za realizację projektów pod nazwami:  SP 1: „My Sweet Home Country”, SP 4:  „The Magic of STEAM”.

- 17 lipca 2025 r. podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego dotyczącą realizacji projektu pod nazwą „Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie wczesnego rozwoju dzieci uczęszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu” w ramach naboru Nr FEDS.08.03-IZ.00-198/25 – edukacja przedszkolna Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Wartość projektu 
4 321 030 zł, z czego: 3 024 721 zł - środki z UE, 432 103 zł  - budżet państwa, 864 206 zł - budżet miasta Bolesławiec.

- 24 lipca 2025 r. nastąpiło uroczyste uruchomienie poidełka 
i zraszacza na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 1 przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Dolina Bobru”. Poidełko 
i zraszacz, w ramach inicjatywy „pije z kranu”, jest to  wspólna akcja  PWiK „Dolina Bobru” i portalu Bolec.Info.

- 4 sierpnia 20025 r. przyznano Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu grant w konkursie Fundacji Veolia Razem dla Regionu w wysokości 
20 000,00 zł na montaż systemu automatycznego nawadniania Szkolnego Rezerwatu Przyrody przy budynku szkoły przy ul. Bielskiej.

- 12 sierpnia 2025 r. podpisana została umowa na udzielenie pomocy finansowej w wysokości 20 000 zł przez Województwo Dolnośląskie Gminie Miejskiej Bolesławiec w formie dotacji celowej na dofinansowanie wycieczek szkolnych „Poznaj Dolny Śląsk”. Dzięki  temu wsparciu każda z miejskich szkół podstawowych otrzyma po 4000 zł na dofinansowanie wycieczek dla grupy liczącej minimum 
15 uczniów. Wycieczki będą organizowane na terenie województwa dolnośląskiego, w powiatach dotkniętych skutkami ubiegłorocznej powodzi.

W zakresie zadań Wydz. RiP:

- Pod koniec czerwca otwarty został Bolesławiecki Rowerowy Park Umiejętności. Nowa jakość w zakresie rekreacji rowerowej przy ul. Piastów. W ramach projektu powstała nowoczesna bieżnia rekreacyjna i rowerowo-terenowa ścieżka treningowa typu singletrack z przeszkodami oraz infrastruktura towarzysząca – wiata, ławki, wieszaki rowerowe. Łączna długość tras, zarówno dla poczatkujących, jak i zaawansowanych rowerzystów, przekracza 7 600 metrów. Całkowite koszty inwestycji wyniosły 921 270 zł, a projekt został dofinansowany przez Województwo Dolnośląskie kwotą 300 000 zł.

- 27 czerwca 2025 r. otwarty został Park Wodny przy ul. Spacerowej 
w Bolesławcu. Kompleks znajduje się przy ul. Spacerowej 24, 
w obrębie Ośrodka Wodno-Sportowego w Bolesławcu. Urząd Miasta jako inwestor, a wykonawca – ALSTAL Grupa Budowlana. Basen Letni w Bolesławcu stanowi nowoczesny kompleks rekreacyjny, oferujący szeroki wachlarz atrakcji wodnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzięki różnorodnym basenom, placom zabaw oraz strefom relaksu, obiekt sprzyja aktywnemu wypoczynkowi i integracji społecznej.

Kompleks obejmuje:

- basen solankowy z tężnią,

- brodzik dla dzieci,

- basen rekreacyjny z atrakcją typu „wet bubble” (nadmuchiwana kopuła do wspinaczki i zabawy),

- wodny plac zabaw, zjeżdżalnie wodne, plaże basenowe, suchą strefę zabaw oraz strefy terenów zielonych i małej architektury,

- tory do pływania.

Stworzono budynek usługowo-techniczny z kasami, częścią gastronomiczną, zapleczem technicznym i szatniami. Obiekt wyposażono w klimatyzację, fotowoltaikę i automatykę budynkową.

Prace zrealizowano w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Dofinansowanie: Polski Ład - ok. 29,84 mln zł,

Środki własne UM Bolesławiec - ok. 28–30 mln zł,

Łącznie - ok. 60 mln zł.

- W dniach 13-17 sierpnia 2025 r. odbyło się 31. Bolesławieckie Święto Ceramiki. Tradycyjnym targom ceramiki na bolesławieckim Rynku towarzyszyły happeningi, koncerty, wystawy, warsztaty, widowiskowe pokazy toczenia na kole garncarskim oraz zmagania sportowe. Tegoroczne otwarcie Święta miało wyjątkowy, międzynarodowy wymiar – uświetniły je obchody 20-lecia partnerstwa Bolesławca z francuskim miastem Nogent-sur-Marne. Obok delegacji Nogent-sur-Marne 
w Bolesławcu gościły również delegacje miast partnerskich: Acuto, Vallecorsa, Pirna, Prnjavor oraz Czeska Lipa. Ważnym akcentem Święta były uroczystości Jubileuszu 75-lecia „Ceramiki Artystycznej” Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego, zorganizowane w Muzeum Ceramiki oraz inauguracja „Bolesławieckiej Bramy Przyjaźni” – mozaiki ceramicznej zdobiącej wejście do jednej z kamienic na ul. Prusa.

W zakresie zadań Wydz. SO:

W sprawach obywatelskich:

- W sprawach Urzędu Stanu Cywilnego zarejestrowano:

- 118 urodzeń,

- 60 małżeństw,

- 116 zgonów.

- W sprawie zmiany imienia lub nazwiska wydano 8 decyzji.

- W sprawach meldunkowych wydano:

- 5 postanowień o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie zameldowania,

- 11 decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wymeldowania 
z pobytu stałego i czasowego,

- 8 decyzji w sprawie wymeldowania z pobytu stałego.

- W sprawach wojskowych wydano 5 decyzji  w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony.

- W sprawach związanych z przedsiębiorczością wydano:

- 9 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

- 18 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

- 6 decyzji wygaszających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

- 1 wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,

- przyjęto i przetworzono 148 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

- Nadano 36 numerów PESEL ze statusem UKR dla obywateli Ukrainy.

- Przyjęto 727 wniosków na paszport, wydano 595 paszportów.

W zakresie zadań Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego:

- 30 czerwca 2025 r. Gmina Miejska Bolesławiec złożyła w naborze niekonkurencyjnym wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Odnowa parku w kwartale ulic Zygmunta Augusta/Bronisława Kosiby/Murarska/Gabriela Narutowicza”, ujętego w Strategii ZIT ZOF na lata 2021-2027. Wartość całkowita projektu wynosi 1 478 801,80 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 900 368,28 zł.

- 11 lipca 2025 r., w imieniu Instytucji Zarządzającej, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Paweł Gancarz podpisał z Gminą Miejską Bolesławiec umowę o dofinansowanie projektu Biura ZIT ZOF pn. „Wzmocnienie potencjału Lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego na rzecz przygotowania i realizacji Strategii ZIT ZOF na lata 2021–2027”. Wartość całkowita projektu wynosi 1 902 052,58 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 1 317 595,14 zł.

- 11 lipca 2025 r. Lider ZIT ZOF podpisał z Zarządem Województwa Dolnośląskiego Aneks nr 5 do Porozumienia Terytorialnego nr DG-R/3/2024 z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie określenia zasad realizacji projektów strategicznych w ramach instrumentu terytorialnego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego.

- Dnia 17 lipca 2025 r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu Gminy Miejskiej Bolesławiec pn. ,,Rozwój kompetencji kluczowych 
i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie wczesnego rozwoju dzieci uczęszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych 
w Bolesławcu”  ujętego w Strategii ZIT ZOF na lata 2021-2027. Wartość całkowita projektu wynosi 4 321 030,00 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 3 024 721,00 zł oraz z budżetu państwa 432 103,00 zł.

- 28 lipca 2025 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu pn.: „Asystencja, wytchnienie i opieka na odległość – wsparcie usług społecznych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec”, realizowanego w ramach Strategii ZIT ZOF na lata 2021-2027 między Wojewódzkim Urzędem Pracy a Gminą Miejską Bolesławiec. Wartość całkowita projektu wynosi 13 764 113,00 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 9 634 879,10 zł oraz z budżetu państwa 3 441 028,25 zł.

- 8 sierpnia 2025 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego ZIT ZOF, na którym przedstawiono stan realizacji projektów ujętych 
w Strategii ZIT ZOF na lata 2021-2027 oraz podjęto uchwałę 
w sprawie zmian na Liście podstawowej i Liście rezerwowej projektów strategicznych ZIT ZOF.

- 12 sierpnia 2025 r. Gmina Miejska Bolesławiec złożyła 2 wnioski 
o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Strategii ZIT ZOF na lata 2021-2027:

- „Odnowa stawu miejskiego z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologicznego” o wartości całkowitej 4 246 836,90 zł, w tym dofinansowanie UE 2 786 000,00 zł,

- „Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec”
 o wartości całkowitej 8 641 930,80 zł, w tym dofinansowanie UE 
3 899 646,82 zł.

Sporządziła:

Małgorzata Zadora