UCHWAŁA NR LIII/505/06

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 27 września 2006 roku

w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2006 - 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;           z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128),         w związku z art. 166 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) oraz w związku z uchwałą nr XVIII/184/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie trybu i procedury aktualizacji Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Miasta,

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XL/383/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 października 2005 roku            w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2006 – 2010 zmienionej uchwałą nr XLI/406/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XL/383/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 października 2005 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2006 – 2010, uchwałą nr XLIII/420/05 Rady Miasta Bolesławiec   z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XL/383/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 października 2005 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2006 – 2010, uchwałą nr XLVI/447/06 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr XL/383/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 października 2005 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2006 – 2010, uchwałą nr XLVIII/461/06 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 maja 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr XL/383/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 października 2005 roku    w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2006 – 2010, uchwałą nr XLIX/468/06 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 7 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr XL/383/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 października 2005 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2006 – 2010, uchwałą nr L/473/06 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2006 – 2010, uchwałą nr LI/486/06 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2006 – 2010 oraz uchwałą nr LII/495/06 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2006 – 2010,

załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicach ogłoszeń Rady Miasta, Urzędu Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.









  Przewodniczący Rady









/-/ Stanisław Małkowski

Uzasadnienie do UCHWAŁY NR LIII/505/06 Rady Miasta Bolesławiec 

z dnia 27 września 2006 roku sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2006 - 2010

Zmiany dotyczące zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym:

1. Modernizacja zapleczy w strefie zabudowy staromiejskiej (zadanie nr 11) – zmniejsza się nakłady na realizację zadania z kwoty 2 060 000 zł na kwotę 1 969 000 zł poprzez zmniejszenie planowanych na 2006 rok wydatków z kwoty 315 000 zł na kwotę            224 000 zł (zmniejszenie środków własnych z kwoty 315 000 zł na kwotę 224 000 zł). Przyjęta koncepcja obejmująca opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych modernizacji wszystkich zaplecz, sporządzenie łącznego studium wykonalności zadania wraz z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych, pozwala aktualnie na zmniejszenie wydatków na zadanie o kwotę      91 000 zł.

2. I etap budowy cmentarza komunalnego przy ulicy II Armii Wojska Polskiego (zadanie nr 15) – przesuwa się realizację zadania z 2007 roku na 2008 rok.

3. Modernizacja i wyposażenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Bolesławcu (zadanie nr 16) – zmniejsza się nakłady na realizację zadania z kwoty 870 000 zł na kwotę 850 000 zł poprzez zmniejszenie planowanych na 2006 rok wydatków z kwoty   844 000 zł na kwotę 824 000 zł (zmniejszenie środków własnych z kwoty 414 000 zł na kwotę 394 000 zł). Przyjęta koncepcja realizacji zadania, pozwala aktualnie na zmniejszenie wydatków na inwestycję o kwotę 20 000 zł.

4. Przebudowa i przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych SP Nr 2 (zadanie nr 18) – zmniejsza się zakres rzeczowy inwestycji – część dotyczącą modernizacji boisk przenosi się do zadania o nazwie Budowa integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dzieci i młodzieży – boiska przy SP nr 1, SP nr 2, GS nr 3 (zadanie nr 25).

5. Przebudowa i termomodernizacja SP Nr 5 (zadanie nr 19) – zmniejsza się nakłady na realizację zadania z kwoty 1 619 000 zł na kwotę 1 567 000 zł poprzez zmniejszenie planowanych na 2006 rok wydatków z kwoty 1 425 000 zł na kwotę 1 373 000 zł (zmniejszenie przychodów zwrotnych z kwoty 1 252 000 zł na kwotę 600 000 zł                z jednoczesnym zwiększeniem środków własnych z kwoty 173 000 zł na kwotę     773 000 zł). Zmiana nakładów finansowych związana jest z powstaniem oszczędności finansowych na inwestycji w kwocie 52 000 zł oraz nieotrzymaniem przez Gminę Miejską Bolesławiec kredytu termomodernizacyjnego w kwocie 652 000 zł, który planowany był w pozycji przychody zwrotne. W związku z powyższym faktem zaistniała konieczność zabezpieczenia finansowego tej części nakładów w ramach środków własnych.

6. Budowa sali gimnastycznej i boisk przy SP Nr 1 (zadanie nr 20) – zmniejsza się zakres rzeczowy inwestycji – część dotyczącą modernizacji boisk przenosi się do zadania             o nazwie Budowa integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dzieci i młodzieży – boiska przy SP nr 1, SP nr 2, GS nr 3  (zadanie nr 25).

7. Rozbudowa oraz termomodernizacja budynku GS Nr 3 (zadanie nr 23) – zmniejsza się planowane nakłady na realizację zadania z kwoty 6 754 000 zł na kwotę 5 596 000 zł poprzez zmniejszenie planowanych na 2007 rok wydatków z kwoty 1 900 000 zł na kwotę            742 000 zł (zmniejszenie środków własnych z kwoty 1 900 000 zł na kwotę 742 000 zł). Zmniejszenie wydatków o kwotę 1 158 000 zł wynika ze zmiany zakresu inwestycji,         z którego część dotyczącą modernizacji boisk przenosi się z punktu widzenia rzeczowego i finansowego do zadania o nazwie Budowa integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dzieci i młodzieży – boiska przy SP nr 1, SP nr 2, GS nr 3  (zadanie nr 25).

8. Rozbudowa oraz termomodernizacja budynku GS Nr 2 (zadanie nr 24) – zwiększa się nakłady na realizację zadania z kwoty 2 980 900 zł na kwotę 5 280 900 zł poprzez zwiększenie planowanych na 2007 rok wydatków z kwoty 900 000 zł na kwotę            3 200 000 zł (środki własne). Zwiększenie wydatków o kwotę 2 300 000 zł wynika           z doszacowania kosztów robót budowlanych obejmujących rozbudowę obiektu o salę gimnastyczną oraz robót zewnętrznych i wewnętrznych związanych z istniejącym budynkiem, których wykonanie jest niezbędne dla funkcjonowania sali (adaptacja pomieszczeń na węzeł sanitarno-szatniowy; podłączenia: wodne, kanalizacyjne, energetyczne; drogi).

9. Budowa integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dzieci i młodzieży – boiska przy SP nr 1, SP nr 2, GS nr 3  (zadanie nr 25) – w związku z możliwością pozyskania zewnętrznych środków finansowych na modernizację boisk szkolnych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, zmniejsza się o ten element zakres rzeczowy następujących zadań: Przebudowa i przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych SP Nr 2, Budowa sali gimnastycznej i boisk przy SP Nr 1, Rozbudowa oraz termomodernizacja budynku GS Nr 3. Realizację zadania planuje się rozpocząć w 2006 roku i zakończyć w 2010 roku. Łączne nakłady na inwestycję planuje się w kwocie 5 730 000 zł. W 2006 roku planuje się nakłady w kwocie 15 000 zł (środki własne) niezbędne na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego.   W 2008 roku planuje się nakłady w kwocie 4 000 000 zł (środki własne w kwocie 800 000 zł, zewnętrzne środki finansowania w kwocie 3 200 000 zł) na modernizację boisk szkolnych. W 2009 roku planuje się nakłady w kwocie 700 000 zł (środki własne    w kwocie 140 000 zł, zewnętrzne środki finansowania w kwocie 560 000 zł) na program profilaktyczny. W 2010 roku planuje się nakłady w kwocie 1 015 000 zł (środki własne    w kwocie 203 000 zł, zewnętrzne środki finansowania w kwocie 812 000 zł) również na program profilaktyczny.
10. Rozbudowa transgranicznych szlaków rowerowych na obszarze Euroregionu NYSA - magistrala ER 6 "Dolina Bobru" wraz z łącznikami (zadanie nr 36) – zaplanowane na 2007 rok środki na realizację zadania w kwocie 2 880 000 zł mogą okazać się mało realne. Aktualnie bowiem opracowywane są dokumenty projektowe, które zweryfikują wielkość środków finansowych potrzebnych na inwestycję. W związku z tym przesuwa się kwotę 1 409 100 zł (środki własne) z 2007 roku na 2008 rok. Powstałe w ten sposób środki przeznacza się na zabezpieczenie realizacji nowego zadania Optymalizacja systemu ciepłowniczego miasta Bolesławiec (zadanie nr 1). 
Do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego wpisuje się nowe zadanie:

1. Optymalizacja systemu ciepłowniczego miasta Bolesławiec (zadanie nr 1) – realizację zadania planuje się na 2007 rok zakładając łączne wydatki na inwestycję w kwocie 9 394 000 zł (środki własne 1 409 100 zł, zewnętrzne środki finansowania 7 984 900 zł). Inwestycja w dużym stopniu związana jest z tworzeniem w mieście podstrefy Bolesławiec Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zachodzi bowiem konieczność likwidacji napowietrznej sieci ciepłowniczej przebiegającej przez tereny działek potencjalnych ich nabywców (inwestorów) i ewentualnego zapewnienia dla tych nabywców dostaw ciepła. Dodatkowym uzasadnieniem poszerzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego o to zadanie jest możliwość pozyskania do 85% zewnętrznych funduszy na jego realizację.

PAGE  
3
AK/AK

