              Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Bolesławiec

                                      [image: image1.jpg]



                                                 Marzec 2006
Załącznik do uchwały Nr XLVI/......./06 z dnia 29 marca 2006 r.
SPIS TREŚCI

Wstęp                                                                                                 3-4                                                                                         

1. Diagnoza prospektywna układu lokalnego 
     miasta Bolesławiec                                                                              5-28
1.1  Demograficzne aspekty rozwoju miasta                                                      5-6
1.2  Bezrobocie i rynek pracy                                                                             6-7
1.3 Gospodarka miasta                                                                                       7-9
1.4 Szkolnictwo                                                                                                9-13                                                                                                                                                            
1.5 Kultura                                                                                                      13-15
1.6 Sport, rekreacja i turystyka                                                                            15
1.7 Ochrona zdrowia                                                                                           16
1.8 Oczyszczanie miasta                                                                                     16
1.9 Zieleń miejska                                                                                               16
1.10 Zaopatrzenie energetyczne miasta                                                         17-25
1.11 Gospodarka wodno – ściekowa                                                              26-27
1.12 Miejska gospodarka mieszkaniowa                                                        27-28
1.13 Sieć dróg miasta                                                                                          28
2. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju
    Miasta Bolesławiec                                                                              29-47
3. Zgodność zadań ujętych w Strategii Rozwoju Miasta

   Bolesławiec z strategiami  ponadlokalnymi
    48-64
4.Układ wykonawczy Strategii Rozwoju
   Miasta Bolesławiec                                                                      65-71
WSTĘP


Strategia Rozwoju Miasta Bolesławiec została przyjęta przez Radę Miasta Bolesławiec w grudniu 2003 roku ( uchwała Nr XV/ 152 z dnia 29 grudnia 2003 roku). Pierwszą aktualizację dokonano w 2004 roku. Aktualizacja obejmowała uzupełnienie i uaktualnienie diagnozy prospektywnej miasta wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadań określonych w Strategii.

Nowa aktualizacja ma podobną strukturę. Zmiany obejmują przede wszystkim uzupełnienie danych liczbowych charakteryzujących Gminę Miejską Bolesławiec ze szczególnym uwzględnieniem zapisów dokumentów planistycznych przyjętych przez Radę Miasta Bolesławiec w 2005 roku.


Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w Strategii Rozwoju Miasta Bolesławiec obejmuje również zadania dodane do strategii przez aktualizacje dokonaną w 2004 roku.


Aktualizacja strategii nie stanowi samoistnego i samodzielnego dokumentu, jest uzupełnieniem i uaktualnieniem pierwotnej wersji Strategii przyjętej w 2003 roku. Każda z aktualizacji stanowi swoisty suplement, który ma adaptować podstawowy dokument planistyczny, jakim jest Strategia, do zmieniających się warunków zewnętrznych. 

Zmiany, jakie zachodzą w otaczającej nas rzeczywistości są na tyle dynamiczne, że wymuszają dokonanie niezbędnych zmian w Strategii. Wejście Polski do Unii Europejskiej w znaczący sposób zmieniło możliwości finansowania zadań określonych w Strategii. Pojawiły się nowe źródła finansowania, które muszą zostać wskazane w Strategii.

W 2007 roku rozpocznie się nowy okres programowania w podziale środków pomocowych dla nowych państw Unii Europejskiej. Pozyskanie środków z funduszy unijnych w latach 2007-20013 uzależnione jest od posiadania, spełniających wymagania formalne, dokumentów planistycznych. Jednym z podstawowych warunków, jakie muszą spełniać lokalne strategie rozwoju jest ich zgodność ich zapisów z priorytetami określonymi w strategiach regionalnych (Strategia Województwa Dolnośląskiego), krajowymi (Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015) oraz z priorytetami określonymi przez Unię Europejską (Strategia Lizbońska i dokumenty pochodne). Pełna zgodność dokumentów strategicznych umożliwi skuteczne ubieganie się o środki pomocowe. Strategia Rozwoju Miasta Bolesławiec uzupełniona zostaje o kolejny rozdział, w którym zadania w niej zawarte przypisane zostaną do priorytetów określonych w dokumentach planistycznych regionalnych i krajowych. 

Aktualizacja Strategii zawiera również odniesienie realizowanych przez Gminę Miejską zadań i projektów do szerszej perspektywy zawartej w Strategii Województwa Dolnośląskiego (wersja z 30.11.2005 r.). 


Zawarte w Strategii zadania powiązane zostały w aktualizacji ze wstępnymi założeniami Regionalnego Programu Operacyjnego. Przywołany dokument będzie podstawą podziału funduszy strukturalnych w latach 2007 – 20013.

Przy sporządzaniu Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Bolesławiec oparto się wymienionych niżej dokumentach:
Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Bolesławiec (uchwała Nr XLI/408/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 października 2005 r.)
Wieloletni Program inwestycyjny dla miasta Bolesławiec na lata 2006-2010 (uchwała Nr XLII/420/05 Rady miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2005 r.)
Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego (wersja – luty 2006 r.)
Założenia do opracowania Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2013 (przyjęte przez Radę Ministrów 31 stycznia 2006 r.).
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Bolesławiec (uchwała Nr XLI/407/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 listopada 2005 r.)
Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Bolesławiec (uchwała Nr XLIII/418/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2005 r.)
Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013 (projekt z września 2005 r.)
1. Diagnoza prospektywna układu lokalnego miasta Bolesławiec
1.1 Demograficzne aspekty rozwoju miasta


Analiza aktualnych danych dotyczących demografii Gminy Miejskiej Bolesławiec pozwala zauważyć brak istotnych zmian w zarysowanych w strategii tendencjach. Zauważony w analizach proces zmniejszania się liczebności mieszkańców miasta trwa niestety nadal.  

Od roku 1997 obserwuje się wyraźny spadek liczby stałych mieszkańców Bolesławca. Wśród przyczyn wymienić należy:

· ujemny przyrost naturalny

· zahamowanie migracji ludności ze wsi do miast 

· powstanie osiedla mieszkaniowego w Trzebieniu (wymeldowania z Bolesławca)

· migracja mieszkańców Bolesławca do powstających osiedli domów jednorodzinnych,np. w Kruszynie  

· zjawisko migracji absolwentów do dużych ośrodków miejskich, jak Wrocław, Poznań itp.


Zmiany ilości mieszkańców miasta w latach 2000 – 2005.

Rys. 1 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM. 


[image: image2.png]



Stali mieszkańcy Bolesławca w latach 1994 -2005.
[image: image3.png]Mieszkancy

31.12.94 44478
31.12.95 44.104
31.12.96 44.243
31.12.97 44.059
31.12.98 43400
31.12.99 43151
31.12.00 42.842
31.12.01 42574
31.12.02 42175
31.12.03 41.862
31.12.04 41492
31.12.05 41245





Rys. 2 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM. 

Dane statystyczne wskazują, że liczba ludności miasta systematycznie spada, liczba kobiet jest stale większa niż mężczyzn. Obydwa wskaźniki nie odbiegają od statystyk czy to dla terenu województwa dolnośląskiego, czy kraju.

1.2 Bezrobocie i rynek pracy
Analiza sytuacji społecznej w Bolesławcu, która wykonana była na potrzeby Strategii,  wskazywała, że najpoważniejszym problemem społecznym miasta jest bezrobocie. Badając stan aktualnego bezrobocia w Bolesławcu można stwierdzić niewielką poprawę w porównaniu z danymi, które stanowiły podstawę diagnozy w 2004 roku. Zmniejszenie dotyczy liczby osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) w Bolesławcu. We wrześniu 2004 roku były to 3249 osoby, a w analogicznym okresie 2005 roku zarejestrowanych było 2907 osób. Mimo tej pozytywnej tendencji bezrobocie nadal pozostaje najpoważniejszym problemem społecznym w Bolesławcu.


Stopa bezrobocia w powiecie bolesławieckim w październiku 2005 roku wynosiła 22,5 %, co stanowiło 130.1% średniej krajowej.



Wejście Polski do Unii Europejskiej (UE) oraz pozyskanie nowych inwestorów może pomóc utrzymać ciągły spadek liczby mieszkańców Bolesławca pozostających bez pracy. 

[image: image4.png]2001 2002 2003 2004 2005
4016 at16 3732 3584 3401
3946 a1y 3807 3805 3476
3886 a0ss 3734 3751 7
3637 3945 3302 3621 3272
3637 3578 3364 3467 5106
3627 3560 322 3324 3000
3646 3557 3439 3355 29m
3670 3556 3415 3261 2962
3678 3501 3434 3249 2907
3653 3530 3543 3238 2851
787 3564 3604 3226 2824
3908 3578 3736 3285 Jeszeae brak

danych





Liczba osób zarejestrowanych w PUP w Bolesławcu (mieszkańcy Bolesławiec) w poszczególnych latach.
Rys. 3 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM. 

1.3 Gospodarka miasta

Struktura branż i firm prowadzących działalność na terenie Bolesławca nie uległa radykalnym zmianom. Pozytywnym symptomem rozwoju gospodarczego miasta jest widoczne zwiększenie ilości podmiotów gospodarczych. Na koniec grudnia 2004 r. wpisanych było do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez UM 3062 podmioty gospodarcze a na 31 grudnia 2005 r. wpisano 3363 podmioty ( wzrost o ponad 10%).
[image: image5.jpg]



Rys.4 Bolesławiecka Strefa Aktywności Gospodarczej

Gmina Miejska Bolesławiec podejmuje szereg działań mających wpłynąć na rozwój gospodarczy miasta. Z jednej strony są to działania wspierające małe i średnie podmioty gospodarcze (Fundusz Poręczeń Kredytowych, Centrum Wspierania Przedsiębiorczości), a z drugiej strony działania zwiększające atrakcyjność gospodarczą Bolesławca dla inwestorów. Do drugiej grupy wpisuje się pozyskiwanie nowych terenów inwestycyjnych, powstanie Bolesławieckiej Strefy Aktywności Gospodarczej, planowe zbrojenie terenów przewidzianych pod inwestycje. 
[image: image6.jpg]BOLESLAWIECKA STREFA AKTYWNOSCI GOSPODARCZES

SKALA 1:2000





Rys.5 Bolesławiecka Strefa Aktywności Gospodarczej

1.4 Szkolnictwo 

1.4.1Wychowanie przedszkolne

Na terenie miasta funkcjonuje 8 przedszkoli, w tym filia Przedszkola nr 3 przy ul. Dolne Młyny 43. W jednym z miejskich przedszkoli – Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 8 - funkcjonują oddziały integracyjne, w których objęto specjalistyczną opieką wychowawczą i dydaktyczną dzieci niepełnosprawne.

Niekorzystne tendencje demograficzne znalazły przełożenie na ilość dzieci korzystających z usług edukacyjnych w miejskich przedszkolach publicznych; liczba wychowanków rokrocznie maleje, stąd też władze samorządowe podejmują szereg działań o charakterze reorganizacyjnym, zmierzających do racjonalizacji zarówno sieci placówek, jak i kosztów ich prowadzenia. Od roku szkolnego 2002/2003 w budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 9, po jego gruntownym remoncie i modernizacji, funkcjonują oddziały przedszkolne i grupy żłobkowe. Na podobnych zasadach w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 znajdą się oddziały przedszkolne, przeniesione z pobliskiego Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 3. Siedziba MPP Nr 3 znajduje się obecnie w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3. 

	Przedszkole
	Liczba dzieci

	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1
	141

	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2
	131

	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3
	134

	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4
	137

	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6
	112

	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7
	113

	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 8
	50

	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 9

z grupami żłobkowymi
	92 +

36

	RAZEM
	910 

+ 36 żłobek

	OGÓŁEM
	946


Rys. 6 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM. 

	Dział 2. liczba miejsc i oddziałów w przedszkolach
	
	
	
	

	Liczba miejsc
	1
	834
	
	

	Liczba oddziałów
	Ogółem
	2
	34
	
	

	
	w tym
	intgracyjnych
	3
	1
	
	

	
	
	specjalnych
	4
	0
	
	


Rys. 7 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM. 

	Dział 3. Dzieci
	
	
	
	
	
	

	Wyszczególnienie
	Ogółem
	W tym dziewczat
	Z rubr.1 dzieci według czasu pobytu

	
	
	
	do 5 godzin
	powyżej 5 do 9 godzin
	powyżej 9 godzin

	0
	1
	2
	3
	4
	5

	Ogółem
	1
	910
	445
	148
	2
	760

	z tego urodzone w roku
	2003 i później
	2
	10
	5
	0
	0
	10

	
	2002
	3
	142
	72
	0
	0
	142

	
	2001
	4
	187
	98
	0
	0
	187

	
	2000
	5
	213
	99
	2
	0
	211

	
	1999
	6
	353
	169
	142
	2
	209

	
	1998 i wcześniej
	7
	5
	2
	4
	0
	1

	
	
	
	
	
	
	
	


Rys. 8 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM.
1.4.2 Szkoły Podstawowe i Gimnazja

Sytuacja w szkołach podstawowych nie zmieniła się znacząco w porównaniu z rokiem ubiegłym. Nadal na terenie Bolesławca funkcjonuje 5 szkół podstawowych, w tym Szkoła Podstawowa Nr 5 wchodzi wraz z Gimnazjum Samorządowym Nr 4 w skład Miejskiego Zespołu Szkół Nr1. Liczbę oddziałów oraz liczbę uczniów przedstawia poniższe zestawienie.

Średnia ilość uczniów na oddział:

 Szkoły podstawowe

	Śr. liczeb. oddź.
	ODDZIAŁY

 
	

	Placówka
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	Suma końcowa

	 MZS1 (SP5)
	26,5
	24,0
	20,5
	27,0
	23,0
	22,7
	23,8

	SP 1
	25,0
	30,3
	26,7
	24,3
	26,5
	24,5
	26,0

	SP2
	23,3
	27,0
	25,0
	25,5
	26,5
	28,3
	26,0

	SP3
	23,0
	22,0
	19,5
	29,5
	27,5
	25,5
	24,5

	SP4
	28,3
	28,8
	30,3
	25,8
	30,3
	28,5
	28,6

	Suma końcowa
	25,5
	26,9
	25,4
	25,9
	26,9
	26,1
	26,1


Rys. 9 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta. 

Działalność szkół podstawowych to nie tylko dydaktyka, ale także rozbudowana w placówkach Gminy Miejskiej, funkcja opiekuńcza. Znajduje to wyraz w zatrudnianiu dla potrzeb środowiska szkolnego pedagogów, prowadzeniu we wszystkich szkołach świetlic szkolnych, a także możliwości spożywania posiłków w szkolnych stołówkach. Znaczące kwoty ze środków własnych miasta przeznaczane są na pomoc materialną 
dla dzieci w formie stypendiów oraz na dożywianie. W szkołach podstawowych dużą popularnością cieszą się wyjazdy edukacyjne w sezonach jesiennym i wiosennym w ramach tzw. „zielonych szkół”. Średnio w takich wyjazdach w ciągu jednego roku szkolnego bierze udział około 500 uczniów.

Na terenie miasta Bolesławiec funkcjonują 4 gimnazja samorządowe oraz 2 prywatne. 
Gmina Miejska finansuje (podobnie jak w szkołach podstawowych) dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, przyznawane są stypendia oraz dofinansowuje się dożywianie tych dzieci, których rodzice znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej, prowadzone są zajęcia wychowawcze w świetlicach. Programy realizowane w szkolnych świetlicach stanowią odpowiedź na te problemy życia szkoły, które wymagają dodatkowego wsparcia ze strony specjalistów; stąd konkursy na najciekawsze programy edukacyjne.
Gimnazja Samorządowe (GS)
	śr. liczeb. oddź.
	ODDZIAŁY


	 

	Placówka
	1
	2
	3
	Suma końcowa

	GS1
	31,7
	26,5
	25,3
	26,9

	GS2
	27,1
	30,2
	29,5
	29,0

	GS3
	29,6
	29,7
	30,1
	29,8

	GS4
	31,5
	30,5
	
	31,0

	Suma końcowa
	29,1
	29,1
	28,5
	28,9


Rys. 10 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM. 

1.4.3 Szkoły wyższe

Na terenie miasta Bolesławiec funkcjonują dwa zamiejscowe ośrodki dydaktyczne szkół wyższych - Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu oraz dwa Wydziały Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Wydział Geologii, Geofizyki i  Ochrony Środowiska. AE funkcjonuje od 2000 roku, a AGH rozpoczęła działalność od października 2004 roku. Łącznie studiuje w Bolesławcu 414 studentów.
1.5 Kultura

Działalność kulturalną na terenie Bolesławca organizuje głównie Bolesławiecki Ośrodek Kultury (BOK), Muzeum Ceramiki i Miejska Biblioteka Publiczna, a ponadto: Młodzieżowy Dom Kultury, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna oddz. w Jeleniej Górze - filia Bolesławiec, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia. Ponadto działalnością kulturalną 
w mieście zajmuje się Autorska Pracownia Muzyczna i Szkoła Gitary, Towarzystwo Miłośników Bolesławca, Bolesławieckie Stowarzyszenie Kolekcjonerów i Miłośników Historii Miasta Bolesławieckie, Towarzystwo Fotograficzne, Centrum Muzyczne „Arfik”, Szkoła Muzyczna „Yamaha”.

Wśród imprez kulturalnych szczególne miejsce ze względu na zakres oferty, czas trwania i liczbę uczestników zajmują “Dni Bolesławca” i „Bolesławieckie Święto Ceramiki”. Pierwsza z imprez ma charakter powiatowy, druga charakter ogólnopolski i w coraz większym stopniu - międzynarodowy. Oba przedsięwzięcia gromadzą ponad 50 – tys. uczestników i trwają w sumie 6 dni. Do znanych w całym kraju imprez należy również impreza muzyczna pt „Blues nad Bobrem”. BOK organizuje również imprezy o charakterze międzynarodowym, jakim jest Festiwal Kultury Południowosłowiańskiej i Międzynarodowy Plener Ceramiczno – Rzeźbiarski.

Zakres realizowanych w mieście zadań kulturalno-edukacyjnych oraz liczba potrzeb w tym zakresie uzasadnia podjęcie projektu przebudowy i rozbudowy istniejącego zaplecza (budynki, wyposażenie). Dla pełnego zrealizowania oczekiwań związanych z pełnym zaspokojeniem potrzeb kulturalno-edukacyjnych wspólnoty lokalnej konieczne jest zrealizowanie projektu pod nazwą Centrum Kulturalno- Edukacyjne w Bolesławcu.

Projekt wpisany do Planu oraz WPI nosi nazwę „Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Bolesławcu-etap I”. W jego skład wchodzą dwa zadania –„Przebudowa budynku kina Forum„ oraz „Projekt i budowa Bolesławieckiego Ośrodka Kultury”.

Budowa BOK-u uzasadniona jest regionalnym znaczeniem planowanego obiektu. Nowo powstały budynek ma na celu nie tylko kontynuowanie dzisiejszej działalności BOK-u, ale również nadanie jej nowego wymiaru. Podstawą do nadania regionalnego znaczenia zadaniu jest powiązanie działalności BOK-u z ceramiką, czyli Bolesławieckim Produktem Regionalnym. Nowy BOK ma nawiązywać do tradycji ceramicznych poprzez prowadzenie działań związanych z edukacją artystyczną, promocją wydarzeń związanych z ceramiką (Międzynarodowy Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski, Święto Ceramiki), produktów i twórców. Funkcjonowanie BOK-u już dziś jest bezpośrednio powiązane z działalnością Muzeum Ceramiki, funkcjonowaniem w Bolesławcu Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie, miejscowymi twórcami czy istniejącymi firmami z branży ceramicznej. Założenia, jakie stanowią podstawę projektu, są zgodne ze Strategią Rozwoju Miasta Bolesławiec, Strategią Powiatu Bolesławieckiego i  Strategią Województwa Dolnośląskiego. Projekt powiązany jest również z założeniami Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2013.

Przebudowa kina Forum wraz z realizacją budowy BOK-u pozwoli, na uzupełnienie oferty kulturalnej dla mieszkańców miasta i powiatu. Przebudowany obiekt ma pełnić rolę nie tylko kina, ale również sali widowiskowej. W przebudowanym obiekcie zaplanowano umieszczenie stałej ekspozycji ceramiki bolesławieckiej. Znajdą się w nim również pomieszczenia przystosowane do organizowania wernisaży oraz innych działań artystycznych. Udostępnienie społeczności lokalnej wielofunkcyjnego obiektu ma bezpośredni wpływ na podniesienie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej miasta.
Planowane jest podjęcie w przyszłości następnego etapu budowy Centrum Kulturalno – Edukacyjnego w Bolesławcu - jest nim budowa Regionalnego Centrum Informacji w Bolesławcu. Centrum ma pełnić między innymi funkcję nowej siedziby Miejskiej Biblioteki w Bolesławcu.
Gmina Miejska Bolesławiec przystąpiła do realizacji zadania przebudowy kina Forum. Inwestycja rozpoczęta zostanie w 2006 roku. Jej wartość to prawie 10 milionów złotych z czego 75 % to dotacja z funduszy strukturalnych UE (ZPORR).
1.6 Sport, rekreacja i turystyka

Na terenie Bolesławca z dofinansowania pochodzącego z budżetu miasta korzysta 21 klubów sportowych, w których działa wiele sekcji. Ilość klubów wzrosła w stosunku do liczby podanej w Strategii z grudnia 2003 roku(zapis mówił o 16 klubach). Kluby, w sekcjach, których uczestniczy najwięcej osób to: TOP Bolesławiec, Międzyszkolny Klub Sportowy „Bolesławia”, Bolesławiecki Klub Sportowy (BKS), Miejski Klub Sportowy „Bobrzanie”. W MKS „Bobrzanie” i BKS uprawia się przede wszystkim piłkę nożną, natomiast w MKS „Bolesławia” lekkoatletykę. W mieście działa również 5 Uczniowskich Klubów Sportowych.

Sportem masowym i organizacją imprez o charakterze od lokalnego do ogólnopolskiego zajmuje się w mieście Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Obecnie MOSiR jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Bolesławiec i administruje następującymi obiektami: 

· Zakładem Kąpielowym, który posiada pływalnię krytą, centrum odnowy biologicznej, salę gimnastyczną,

· Stadionem Miejskim,

·  Ośrodkiem Wodno – Sportowym, który oprócz basenów odkrytych, boisk koszykówki, siatkówki, kortów tenisowych posiada pokoje gościnne, pole namiotowe i  campingowe

Niezbędne nakłady konieczne są na infrastrukturę związaną z zaspokajaniem potrzeb związanych z rekreacją i sportem. Konieczna jest rozbudowa i gruntowna modernizacja istniejącej bazy. Wieloletni Program Inwestycyjny oraz Plan Rozwoju Lokalnego przewiduje inwestycje w tej dziedzinie, np. remont zabytkowej pływalni, modernizację bazy hotelowej, budowę ścieżek rowerowych czy budowę Bolesławieckiego Ośrodka Sportu.  


W Bolesławcu nie zmieniła się sytuacja w zakresie usług hotelowych, nie przybyły nowe obiekty z miejscami noclegowymi.
1.7 Ochrona zdrowia
Ochrona zdrowia w mieście jest sprawowana przez dwa Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej (szpitale przy ulicy Jeleniogórskiej i Tysiąclecia).

 Kondycja służby zdrowia na terenie miasta Bolesławiec nie uległa poważniejszym zmianom. Wyjątkiem jest sytuacja miejscowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ). Nie zrealizowano projektu powołania nowej spółki prawa handlowego, która miałaby prowadzić bolesławiecki szpital. SP ZOZ funkcjonuje w niezmienionej formie prawnej i nadal boryka się z trudnościami związanymi z zadłużeniem. Gmina Miejska Bolesławiec wspomaga finansowo szpital poprzez zakup sprzętu medycznego (laparoskop i gastroskop kupiony ze środków pochodzących od gmin powiatu bolesławieckiego) oraz przez udzielenie pożyczki samorządowi powiatowemu przeznaczonej na spłatę zobowiązań SP ZOZ (uchwała podjęta została 30 listopada 2005 r.).
1.8 Oczyszczanie miasta 
W grudniu 2003 roku zakończono II etap budowy wysypiska śmieci. W ramach prac związanych z tą inwestycją zbudowano stację segregacji odpadów komunalnych wraz z linią technologiczną, zbudowano nową kwaterę składowiska (2 misa składowa – 3,37 ha) oraz kontenerową kompostownię biomasy. Administrator szacuje, że po wprowadzeniu selektywnej zbiórki i uruchomieniu linii technologicznej segregującej odpady komunalne opisywane składowisko będzie można użytkować przez około 50 lat. 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (MZGK) planuje III etap inwestycyjny wiążący się z optymalizacją funkcjonowania Bolesławieckiego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Planowane prace będą wiązały się przede wszystkim z budową stacji przeładunkowej śmieci w mieście. Odległość 20 km dzieląca miasto Bolesławiec od składowiska powoduje dodatkowe koszty wywózki śmieci. Planuje się wybudowanie na terenie miasta zarówno samej stacji przeładunku, jak i infrastruktury koniecznej do uruchomienia tam wstępnej segregacji odpadów komunalnych. Zadanie to zostało wykreślone z WPI ze względu na deklaracje MZGK, że zostanie zrealizowane ze środków własnych spółki oraz pozyskanych funduszy zewnętrznych.

1.9 Zieleń miejska

Nadal obowiązuje „Program upiększania miasta Bolesławiec„, który przyjęty został do realizacji w 2003 roku. Od czasu jego przyjęcia jest sukcesywnie realizowany zgodnie z harmonogramem. W 2001 roku opracowano Plan rewaloryzacji plant miejskich, który obejmował około połowę ich powierzchni. W 2005 roku opracowano kolejny Plan, który obejmuje całość plant. Plan rewaloryzacji jest w trakcie realizacji.
1.10 Zaopatrzenie energetyczne miasta

     1.10.1 Energia cieplna

Gospodarka ciepłownicza w Bolesławcu jest od strony formalnej uporządkowana, gdyż miasto posiada dokument pt.„Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Bolesławiec” (uchwała Nr XLIII/ 418 /05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2005 roku).
 Mimo, że Bolesławiec posiada wskazany plan zaopatrzenia w energię, to konieczne jest poszukiwanie optymalnych ścieżek rozwoju ciepłownictwa bolesławieckiego.
Koncesję na przesył, dystrybucję i wytwarzanie ciepła na terenie Miasta Bolesławiec posiada Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Jest to spółka prawa handlowego, ze 100% udziałem Gminy Miejskiej Bolesławiec. 
Na system ciepłowniczy Miasta Bolesławiec składają się dwa główne źródła ciepła:

· Ciepłownia Centralna położona we wschodniej części miasta przy ul. Gałczyńskiego, pracująca tylko w sezonie grzewczym,

· Ciepłownia Komunalna (Przemysłowa) usytuowana w północnej części miasta przy ul. Kościuszki, pracująca cały rok.

Wymienione powyżej źródła ciepła pracują na dwie niezależne sieci ciepłownicze.

Oprócz omówionych powyżej dwóch głównych źródeł ciepła w systemie ciepłowniczym miasta znajduje się także 6 kotłowni lokalnych o mocy od 63kW do 225 kW, których praca oparta jest na gazie ziemnym. 

W zakresie dystrybucji ciepła system ciepłowniczy miasta składa się z dwóch osobnych sieci. Sieć cieplna z Ciepłowni Centralnej usytuowanej przy ul. Gałczyńskiego wyprowadzona jest jako jedna magistrala i tuż za źródłem rozdziela się na dwie magistrale: 

· magistralę „Łasicka” zasilającą osiedle Piastów, a także budynki w rejonie ulic Kosiby, Kleeberga, Starzyńskiego i dalej w stronę ulicy Zygmunta Augusta; magistrala „Łasicka” ma strukturę zbliżoną do liniowej, tzn. odbiorcy przyłączeni są najczęściej do jednej, głównej magistrali;

· magistralę „Śródmiejska” zasilającą tereny wzdłuż ulic Staroszkolnej i Wańkowicza, a następnie teren wschodniej części śródmieścia; konfiguracja magistrali śródmiejskiej ma strukturę zbliżoną do drzewiastej, tzn. główna magistrala dzieli się na odnogi o coraz mniejszych średnicach. 


Obie magistrale spięte są odcinkiem wzdłuż ulic Łasickiej, Parkowej i Bielskiej tworząc układ pierścieniowy. 

Sieć ciepłownicza wyprowadzona z Ciepłowni Komunalnej usytuowanej przy ul. Kościuszki ma strukturę liniową. Wychodzące z tego źródła sieci tworzą dwie magistrale:

1) magistralę „Dolne Młyny” zasilającą odbiorców komunalnych wzdłuż ulic Kościuszki i Wróblewskiego oraz południową cześć osiedla Staszica; w latach 2001-2002 magistrala została rozbudowana do ulicy Garncarskiej i Śluzowej. 

2) magistralę „Modłowa” zasilającą odbiorców przemysłowych wzdłuż ulicy Modłowej.


W sumie ZEC eksploatuje sieć cieplną o łącznej długości 28 km, co przekłada się na nieco ponad 6 tys. gospodarstw domowych (46% ogółu mieszkańców korzysta z centralnego źródła ciepła). 


Na podstawie wyciągu z przygotowywanej strategii rozwoju ZEC przewiduje się realizację trzech głównych celów strategicznych mających zapewnić obniżenie kosztów działalności przedsiębiorstwa i sprawniejsze jego funkcjonowanie:

1. Doskonalenie procesów wytwórczych i przesyłowych

2. Wzrost przychodów i poprawa rentowności

3. Doskonalenie działań

W ramach każdego celu strategicznego wyodrębniono programy operacyjne i zadania do zrealizowania.


W swoich działaniach na rynku bolesławieckim ZEC nie będzie zmierzał do terytorialnej rozbudowy obecnego systemu scentralizowanego. Podejmowane będą działania polegające na dalszej modernizacji, podniesieniu sprawności i efektywności systemu oraz pozyskiwaniu nowych odbiorców w jego obrębie, głównie w mającym powstać parku technologicznym. Działania marketingowe ZEC będą nakierowane na pełniejsze rozpoznawanie zindywidualizowanych potrzeb różnych grup odbiorców, lepsze odpowiadanie na stawiane wymagania jakościowe, a także promowanie nowych, dodatkowych usług (np. eksploatacji wewnętrznych sieci ciepłowniczych w obiektach, itp.). W 2005 roku zakończono proces modernizacji trzech kotłów w Ciepłowni Centralnej. W 2005 roku podłączono również do sieci ciepłowniczej ZEC-u jednostkę wojskową (al. Wojska Polskiego).
Tego rodzaju działania mają doprowadzić do utrwalenia pozycji rynkowej ZEC, utrzymania dotychczasowych klientów oraz zwiększyć liczbę nowych odbiorców pozyskiwanych w obrębie obecnego systemu ciepłowniczego. Szacuje się, że przeprowadzona optymalizacja systemu ciepłowniczego spowoduje trwałe ustabilizowanie cen za ciepło. Przy jednoczesnym planowanym sukcesywnie wzroście cen gazu i cen oleju opałowego, ciepło z ZEC stanie się bardzo atrakcyjnym towarem.
1.10.2 Energia elektryczna
Charakterystyka sieci energetycznej na terenie miasta Bolesławiec przedstawiona w Strategii Rozwoju Miasta Bolesławiec jest nadal aktualna. Nowym problemem, który nie pojawił się w pierwotnej wersji Strategii jest doprowadzenie wystarczającej ilości energii elektrycznej do Bolesławieckiej Strefy Aktywności Gospodarczej, czyli gruntów przeznaczonych na nowe inwestycje w rejonie ulic Modłowej i Kościuszki. Doprowadzenie ilości energii koniecznej do uruchomienia zakładów przemysłowych wymaga wybudowania nowego Głównego Punktu Zasilania (GPZ), co wiąże się z poważnym wydatkiem finansowym. W najbliższym czasie powstać ma koncepcja pełnego zabezpieczenia energetycznego terenów przeznaczonych na strefę przemysłową. Koncepcja powstanie przy ścisłej współpracy ze spółka EnergiaPro. Koncesję na obrót, przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej na omawianym terenie posiada Koncern Energetyczny EnergiaPro S.A. Oddział Energetyczny w Jeleniej Górze. Obszar działania oddziału obrazuje rysunek (Rys. 9).
Obszar działania oddziału w Jeleniej Górze

[image: image7.png]



Rys 10 Źródło: www.energiapro.pl

Teren Miasta Bolesławiec zasilany jest z systemu sieci wysokich napięć przez dwie stacje elektroenergetyczne WN-110 kV/SN-20 kV: 

· GPZ R-303, zlokalizowany tuż za wschodnią granicą miasta przy ul. Tysiąclecia, wyposażony w 2 transformatory 110/20 kV o mocach 25 MVA i 16 MVA,

· GPZ R-304, zlokalizowany przy południowej granicy miasta przy ul. Matejki, wyposażony w 2 transformatory 110/20 kV o mocy 16 MVA każdy. 

Najwyższy stopień wykorzystania mocy energetycznych wskazanych urządzeń miał miejsce w 1997 r. (średnia dla stacji przy ul. Matejki i ul. Tysiąclecia) i wyniósł 45%. Układ połączeń oraz rozłożenie obciążenia na dwa GPZ-ty zapewnia bezpieczne zasilanie podstawowe oraz rezerwowe oraz zapewnienia odpowiednią rezerwę mocy.

Pomimo występującej w chwili obecnej rezerwy w ww. stacjach elektroenergetycznych w przypadku powstania nowych przedsiębiorstw na terenach inwestycyjnych położonych w okolicach ul. Modłowej i Kościuszki wystąpi niedobór mocy elektrycznej.

Na terenie Miasta Bolesławiec funkcjonuje jednolity poziom średniego napięcia 20 kV. W strukturze linii SN przeważają linie kablowe oraz kablowo – napowietrzne. W zasadniczej części miasta występują linie kablowe, natomast linie napowietrzne SN zlokalizowane są głównie w południowo – wschodniej części miasta (część przemysłowa) w rejonie ulic: Cieszkowskiego, Modłowa, Kościuszki oraz linie wychodzące z R-303 przy ul. Tysiąclecia. 

Na terenie miasta znajduje się około 140 stacji transformatorowych zasilanych liniami SN dostarczając energię poprzez sieć rozdzielczą niskiego napięcia dla odbiorców komunalnych i przemysłowych.

Sieć rozdzielcza niskiego napięcia jest również o charakterze mieszanym kablowo – napowietrznym, z rosnącą przewagą sieci kablowych.

Na terenie Miasta Bolesławiec brak źródeł wytwarzania energiiv elektrycznej.

Najbliższym źródłem wytwórczym energii elektrycznej jest elektrociepłownia zlokalizowana na granicy Gminy Miejskiej z Gminą Wiejską Bolesławiec. Elektrownia o nominalnej mocy elektrycznej 4,4 MWe i cieplnej 42 MWt dostarcza energię dla Zakładów Chemicznych "Wizów" S.A. na podstawie 20-letniej umowy dostaw energii elektrycznej i ciepła. Elektrownia obsługiwana jest przez spółkę Polish Energy Partners S.A. Obiekt oddano do użytku w 1999 roku. Moc elektryczna jest generowana przez turbogenerator gazowy o nominalnej mocy elektrycznej 4,4 MWe. Ciepło w parze o ciśnieniu absolutnym 0,7 MPa i temperaturze 1700°C jest wytwarzane przez kocioł odzyskowy o wydajności 10,5 Mg/h i dwa kotły gazowo-olejowe o wydajności 16 Mg/h pary każdy. Układ technologiczny dopełniają: awaryjny przewód spalinowy z turbiny (bypass), instalacja uzdatniania wody, urządzenia sterowania i kontroli systemu oraz przyłącza elektryczne. Turbogenerator oraz kotły są zainstalowane na powierzchni 1200 m2.

W najbliższych latach EnergiaPro Koncern Energetyczny SA planuje na terenie Miasta Bolesławiec realizację następujących zadań:

· Modernizacja sieci nn, ul. Okrzei, Łasicka, Marcinkowskiego, Wojska Polskiego, Zwycięstwa,

· Wymiana kabla na linii L–606 od mufy na wysokości oczyszczalni ścieków do RS – 31 (220 m.) i L-619 od RS-31 do słupa nr 29 (100 m.),

· Wymiana kabla na linii SN L-625 od PT-62513 a PT-62514 (400 m.), ul. Dln. Młyny,

· Budowa stacji transformatorowej kontenerowej z powiązaniami SN i nn w Bolesławcu przy ul. Zabobrze.

Ponadto będą realizowane przyłączenia nowych odbiorców z uwzględnieniem składanych przez klientów wniosków o przyłączenie i możliwości finansowych Oddziału EnergiaPro w Jeleniej Górze.

Na podstawie analizy planów rozwoju Zakładu Energetycznego stwierdza się, że nie zawiera on zasilania w energię elektryczną terenów inwestycyjnych położonych w okolicach ul. Modłowej i Kościuszki pod strefę przemysłową. 

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne art. 7 punkt 8 za przyłączenie do sieci pobiera się opłatę ustaloną na podstawie następujących zasad:

1) za przyłączenie do sieci przesyłowej, sieci dystrybucyjnej gazowej wysokich ciśnień oraz do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i nie wyższym niż 110 kV, z wyłączeniem przyłączenia źródeł i sieci, opłatę ustala się na podstawie jednej czwartej rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia;

2) za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej gazowej innej niż wymieniona w pkt 1, sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz sieci ciepłowniczej, z wyłączeniem przyłączenia źródeł i sieci, opłatę ustala się w oparciu o stawki opłat zawarte w taryfie, kalkulowane na podstawie jednej czwartej średniorocznych nakładów inwestycyjnych na budowę odcinków sieci służących do przyłączania tych podmiotów, określonych w planie rozwoju, o którym mowa w art. 16; stawki te mogą być kalkulowane w odniesieniu do wielkości mocy przyłączeniowej, jednostki długości odcinka sieci służącego do przyłączenia lub rodzaju tego odcinka.

W pismach z dnia 11.06.2004r. oraz 16.02.2005r. władze miasta, w związku budową nowego parku przemysłowego złożyły wniosek o pilne ujęcie w planach inwestycyjnych Koncernu Energetycznego budowy stacji 110/SN połączonej liniami 110kV ze stacją 110/20 kV usytuowaną w Kruszynie. Inwestycja ta pozwoliłaby na dostawę energii elektrycznej o mocy 30 MW, która obsłuży nowego inwestora oraz podmioty zlokalizowane na terenach przyległych. Podobne pismo zostało również skierowane do spółki POLENERGIA SA., która zajmuje się obrotem m.in. energią elektryczną i gazem ziemnym. 

W piśmie z dnia 23.02.2005r. Koncern Energetycznego EnergiaPro w sprawie zasilenia nowego parku przemysłowego w rejonie ulic Kościuszki – Modłowa w Bolesławcu informuje, że obecnie zainstalowane w stacji transformatorowej 110/20 kV R-303 urządzenia energetyczne pozwalają na realizację zasilania podmiotów na terenie „nowego parku przemysłowego” mocą o zdeklarowanej wielkości ok. 30 MW (łącznie dla zasilania podstawowego i rezerwowego) poprzez linie 20 kV, które należałoby wbudowywać od tej stacji do terenu parku. 

Warunkiem takiego wariantu zasilania jest na podstawie informacji EnergiaPro wystąpienie rozproszonego zapotrzebowania mocy na tym terenie. W przypadku pojawienia się jednego lub dwóch podmiotów o zapotrzebowaniu mocy na poziomie 10-15 MW, konieczne będzie wybudowanie stacji 110/20 kV.

Ponadto w ww. piśmie Koncern EnergiaPro przewiduje ujęcie w swoich planach rozwoju wykonania zasilania Bolesławieckiej Strefy Ekonomicznej poprzez wybudowanie na jej obszarze nowej stacji 110/20 kV.

Rozważane są dwa warianty zasilania ww. stacji 110/20 kV:

· zasilenie projektowanej stacji 110/20 kV poprzez wcięcie w przelot istniejącej linii 110 kV S-320 relacji stacja 110/20 kV „Bolesławiec 1000-lecia” – stacja 110/20 kV „Wizów”,

· zasilenie projektowanej stacji 110/20 kV w odczepie od istniejącej linii S-320 (jedno zasilanie) oraz przedłużenie nowo projektowanej linii 110 kV od stacji 110/20 kV „Gromadka”, poprzez teren Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej obszar Krzywa do projektowanej w/w stacji (drugie zasilanie).

Koncern Energetyczny jest zainteresowany również pomocą merytoryczną, jak i finansową w rozwiązywaniu problemów pojawiających się na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji, a także ewentualnym nabyciem gruntu pod przyszłą stację 110/20 kV (dokładna lokalizacja będzie możliwa po uzyskaniu informacji na temat zapotrzebowania mocy przyszłych podmiotów oraz planu zagospodarowania „parku przemysłowego”). Warunkiem podjęcia współpracy będzie podpisanie listu intencyjnego dotyczącego w/w przedsięwzięcia.

Możliwa jest budowa infrastruktury energetycznej dla strefy aktywności gospodarczej ze środków pomocowych związanych z rozwojem gospodarczym. W tym przypadku jednak koszty uzbrojenia terenu bierze na siebie gmina, która i tak w efekcie przekazuje jego eksploatację przedsiębiorstwu energetycznemu, unikając w ten sposób uzyskania koncesji na dystrybucję i obrót energią elektryczną.

Warunkiem niezbędnym dla zasilania docelowego inwestycji jest również uzyskanie z wymaganym wyprzedzeniem niezbędnych dokumentów formalno – prawnych umożliwiających realizację zadania, w tym w szczególności:

· zgody właścicieli gruntów przez które będzie przebiegać projektowana linia 110 kV od istniejącej stacji R-303 do miejsca lokalizacji projektowanej stacji transformatorowej 110/20 kV dla nowego podmiotu przyłączanego,

· uzyskania terenu pod budowę nowej stacji transformatorowej 110/20 kV,

· decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla stacji transformatorowej i linii 110 kV,

· uzgodnień branżowych w zakresie kolizji, 


Podsumowując, warunkiem niezbędnym do rozwoju strefy przemysłowej w Bolesławcu jest również opracowanie i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jej obszaru oraz podpisanie listu intencyjnego z Koncernem Energetycznym lub spółką POLENERGIA (również z ZEC Bolesławiec i Dolnośląską Spółką Gazownictwa).

1.10.3 Zaopatrzenie w gaz


Właścicielem i jednocześnie eksploatatorem większości urządzeń związanych z dostawą i dystrybucją gazu na obszarze Miasta Bolesławiec jest Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Zgorzelec. Sieć przesyłowa administrowana jest przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – System we Wrocławiu.

Przez teren Miasta przebiegają sieci gazowe wysokiego oraz podwyższonego średniego ciśnienia, w skład których wchodzą:

· gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Legnica – Bolesławiec – Zgorzelec, o średnicy nominalnej DN 300 i ciśnieniu PN 6,3 MPa,

· gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Legnica – Bolesławiec, o średnicy nominalnej DN 300 i ciśnieniu PN 1,6  MPa.

Miasto Bolesławiec zaopatrywane jest w gaz ziemny za pośrednictwem trzech stacji redukcyjno – pomiarowych I stopnia: Chościeszowice (Bolesławiec – 1), Wizów (Bolesławiec – 2) – Miasto i Dobra (Bolesławiec – 4). Ciśnienie nominalne wejściowe stacji wynosi 6,3 MPa, a przepustowość 3200 [m3/h]. Obciążenie szczytowe tych stacji wynosi 68%, co daje rezerwę mocy w  wysokości około 3 000 m3/h. 

Ponadto w Bolesławcu zlokalizowane są jeszcze dwie stacje I stopnia nie będące własnością PGNiG i zasilające odbiorców poza Bolesławcem. 

Ich właścicielami są:

· Zakłady Chemiczne Wizów – Bolesławiec – 3, zasilająca zakłady chemiczne,

· Polish Energy Partners Bolesławiec – 5, zasilająca elektrociepłownię z turbiną gazową pracującą na potrzeby Zakładów Chemicznych Wizów.

Stan techniczny sieci gazowych należy uznać jako dobry lub bardzo dobry. Pilnej wymiany wymagają jednak sieci średniego ciśnienia w śródmieściu, gdyż pochodzą one z okresu przedwojennego i są wykonane z rur żeliwnych. 

W planie rozwoju Dolnośląskiej Spółki Gazowniczej Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Zgorzelec w 2006 roku przewidziano realizację nowych przyłączy gazowych ok. 640 tys. zł oraz ponad 1 mln zł na modernizację sieci gazowniczej.

W odniesieniu do systemu dystrybucji gazu przewiduje się wdrożenie następujących przedsięwzięć:

·    Kontynuacja wymiany starej, żeliwnej sieci gazowej na sieć z             polietylenu,

· Doprowadzenie gazu do jednostek rozwojowych w zakresie, który winien zostać sprecyzowany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego; harmonogram tych działań winien być uzależniony od tempa rozwoju poszczególnych obszarów
1.11  Gospodarka wodno -ściekowa

1.11.1 Zaopatrzenie w wodę


Potrzeby w zakresie w rozbudowy sieci wodociągowej najbardziej precyzyjnie określone są w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2006-2010. Zadanie zapisane w WPI obejmuje zwodociągowanie terenów położonych przy ulicy Garncarskiej, Jeleniogórskiej, Kościuszki, II Armii Wojska Polskiego, Modłowej, os. Przylesie, ul. Widok, Piastów, Ceramicznej. Tereny objęte planem przeznaczone są na cele mieszkaniowe oraz inwestycyjne (Bolesławiecka Strefa Aktywności Gopspodarczej - ul. Kościuszki i Modłowa).
1.11.2 Sieć kanalizacyjna


W trakcie realizacji jest inwestycja „Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu – ISPA”. W rezultacie realizacji zadania wybudowane będzie: 3,5 km przewodów tłocznych, 6,4 km kanałów sanitarnych, 3,4 km kanałów deszczowych, 15,6 km kanałów ogólnospławnych 
i 5 pompowni sieciowych. Projekt obejmuje również modernizacje oczyszczalni ścieków. Poprzez proces modernizacji i rozbudowy oczyszczalni zostaną spełnione następujące cele:

· wzrośnie efektywność usuwania zanieczyszczeń (zwłaszcza związków, które po opuszczeniu oczyszczalni powodują wtórne zanieczyszczenie rzek i jezior); 

· urządzenia nowoczesne zastąpią urządzenia wyeksploatowane; 

· produkty wytworzone w procesach oczyszczania ścieków (np. metan do ogrzewania i produkcji energii elektrycznej) będą wykorzystane dla potrzeb własnych oczyszczalni; 

· zredukowane będą nieprzyjemne zapachy poprzez zamknięcie i maksymalną hermetyzację poszczególnych obiektów, umieszczenie urządzeń emitujących hałas w obudowach dźwiękochłonnych; 

· zwiększy się średnia przepustowości oczyszczalni z 10.000 m3/dobę do 15.000 m3/d 

Budowa ok. 7 km kanalizacji ogólnospławnej dotyczy zwiększenia przepustowości istniejących kanałów, w większości kolektorów głównych o dużych średnicach, które stały się tzw. "wąskim gardłem" całej kanalizacji w Bolesławcu. Zostaną one odciążone poprzez równoległe dobudowanie nowych kanałów.

Pozostała część nowej kanalizacji służyć będzie uzbrojeniu 44 h terenów przemysłowych i nowych terenów pod zabudowę oraz podłączeniu do kanalizacji tych terenów, na których w chwili obecnej korzysta się ze zbiorników bezodpływowych, tzw. szamb.

Uzbrojenie terenów przemysłowych to duża szansa dla miasta. Oznacza nowych inwestorów, a w rezultacie nowe miejsca pracy dla mieszkańców.


12 maja 2005 r. w Bolesławcu podpisano kontrakt pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec a firmą wyłonioną w drodze przetargu międzynarodowego "Hydrobudowa 6" S.A. na wykonawstwo robót dla zadania.
 Wartość podpisanego kontraktu to 8 580 303 EUR. 19 lipca 2005 r. w Bolesławcu miało miejsce symboliczne wbicie pierwszej łopaty, rozpoczynające rozbudowę kanalizacji ściekowej w Bolesławcu.
1.12  Miejska gospodarka mieszkaniowa
Struktura wiekowa budynków komunalnych nie jest korzystna. Znaczna ich część pochodzi sprzed 1950 r. (ok. 50% wybudowano w okresie przedwojennym), i aż blisko 53% z ogólnej liczby zaliczonych zostało do II kategorii – czyli takich, które oceniono jako stare, o konstrukcji mieszanej z drewnianymi stropami. Większość zasobów komunalnych Bolesławca jest technicznie zdegradowana i stan ten ulega stopniowemu pogorszeniu. W większości obiektów (ponad 100) należy jak najszybciej przeprowadzić roboty remontowe w zakresie:

· wymiany instalacji (elektrycznej, gazowej, sanitarnej),

· wymiany stolarki okiennej,

· odnowy elewacji i dociepleń,

· remonty dachów,

· remonty kominów itp.

Jeśli chodzi o prywatyzację zasobów komunalnych Bolesławca to należy stwierdzić, że ogólna liczba lokali mieszkalnych wykupionych przez najemców stopniowo wzrasta. W 2005 roku wykupiono 231 mieszkań.

Zmiany wprowadzone przez zmianę przepisów tzn. objęcie ulgą przy wykupie mieszkań również przynależnego do lokalu udziału we współwłasności gruntu powinno spowodować zwiększenie zainteresowania wykupem mieszkań komunalnych.


W trakcie 2004 roku doszło również do zmiany zarządcy wspólnot z terenu miasta Bolesławiec. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zarządcą wspólnot przestał być Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Plan Rozwoju Lokalnego oraz aktualny Wieloletni Program Inwestycyjny przewiduje objęcie udziałów w TBS Sp.z o.o. w celu budowy mieszkań na wynajm. W WPI przewidziano na ten 1430 000 zł.
Wyżej przywołane dokumenty przewidują również budowę tzw. mieszkań socjalnych. Do końca 2005 roku przy ul. Kościuszki wybudowano 10 budynków, w których znajduje się 108 mieszkań socjalnych. Na ich budowę wydano z budżetu miasta 5.739.000 zł. 

Zmiana przepisów ustawy o finansach publicznych powoduje konieczność zmiany formy  prawnej Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, dziś funkcjonującego jako zakład budżetowy.
1.13  Sieć dróg miasta

Sytuacja oraz potrzeby w zakresie remontów i budowy nowych dróg i całej infrastruktury drogowej nie odbiegają od zapisów przyjętej w 2003 roku Strategii Rozwoju Miasta Bolesławiec. Przyjęty w 2005 roku Wieloletni Program Inwestycyjny i Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Bolesławiec znacznie rozszerzyły planowane inwestycje w zakresie dróg i infrastruktury drogowej.
2. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta        Bolesławiec


Opracowanie ma na celu przedstawienie stopnia realizacji zadań opisanych w Strategii Rozwoju Miasta Bolesławiec. Określenie stanu realizacji Strategii pozwoli określić czy osiąganie celów strategicznych i operacyjnych przebiega w sposób zaplanowany w Strategii. 

I. Cel strategiczny: Zrównoważony rozwój gospodarczy Bolesławca.

1. Cel operacyjny: Rozwój infrastruktury przedsiębiorczości 

1) Zadanie: Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

    Planowany okres realizacji lata 2004-2006 (A)


W wyniku przeprowadzonych konkursów zadanie prowadzenia Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zostało w 2004 i 2005 roku zlecone do realizacji Bolesławieckiemu Towarzystwu Gospodarczemu. Zakres zleconego zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gmina Miejską Bolesławiec oraz Bolesławieckim Towarzystwem Gospodarczym. Towarzystwo przystąpiło do realizacji zadania w czerwcu 2004 roku.


 Dla pełnej realizacji zadania niezbędne jest stworzenie niezbędnego oprzyrządowania do jego realizacji, czyli pozyskanie niezbędnych kadr o wysokim stopniu fachowości i lokalu z pełnym wyposażeniem. W celu spełnienia tych potrzeb Gmina Miejska Bolesławiec przystąpiła do projektu pod nazwą „ Modernizacja i wyposażenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Bolesławcu, al. Wojska Polskiego 6”. Projekt finansowany jest w 75% ze środków Unii Europejskiej ( Phare CBC 2003). Zakończenie realizacji zadania planowane jest na wrzesień 2006 roku.


W Centrum Wspierania Przedsiębiorczości siedzibę swoją znajdzie Bolesławiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych, Gminne Centrum Informacji oraz Punkt Konsultacyjno- Doradczy. 

2) Zadanie: Uelastycznienie systemu preferencji inwestycyjnych

 Planowany okres realizacji  lata 2004-2006 (A)

  Z dniem 1 maja 2004r. wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać nowe reguły udzielania pomocy publicznej. W związku z koniecznością dostosowania uchwały w sprawie zwolnień podatkowych, udzielanych na podstawie ustawy o warunkach dopuszczalności i monitorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, która utraciła moc obowiązującą z dniem 30 kwietnia 2004r., do wiążących w tym zakresie przepisów prawa wspólnotowego i krajowego niezbędne stało się uwzględnienie ich w uchwale Rady Miasta Bolesławiec.

      Powyższe stało się zasadnym wobec powstania możliwości udzielania pomocy przedsiębiorcom w ramach zasady de minimis do wysokości 100 tys. EURO bez konieczności występowania do Komisji Europejskiej o jej notyfikację. Na podstawie art.7 ust.3 ustawy 
z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. Nr 123, poz.1291) projekt programu pomocowego przewidujący udzielanie pomocy de minimis podlega wyłącznie zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy. Rada Miasta Bolesławiec podjęła w dniu 26 października 2005 roku uchwałę w sprawie zwolnień przedsiębiorców z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis ( Uchwała Nr XL/388/05). 

Wzrosła ilość podmiotów gospodarczych wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Bolesławiec.Na koniec grudnia 2004 roku wpisanych było do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta 3062 podmioty gospodarcze a na dzień 31 grudnia 2005 roku wpisano 3363 podmioty (wzrost o ponad 10%).
3) Zadanie: Fundusz Poręczeń Kredytowych

    Planowany okres realizacji  lata 2004-2006 (A)

Fundusz Poręczeń Kredytowych rozpoczął działalność w 2004 roku jako spółka Gminy Miejskiej Bolesławiec. Kapitał spółki to 500 000 zł wniesione przez Gminę. Powołane zostały władze Funduszu i rozpoczął on statutową działalność. Docelowo spółka działać ma ramach Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (planowana siedziba – al. Wojska Polskiego 6).
Do stycznia 2006 roku Fundusz udzielił dwóch poręczeń na kwotę prawie 33 000 złotych. 

3) Zadanie: Fundusz Pożyczkowy
Powołanie Funduszu Pożyczkowego jest ścisłe powiązane z pełnym uruchomieniem w nowej siedzibie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Bolesławcu oraz z działaniem Bolesławieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Powołanie do życia Funduszu uzależnione jest również pozyskaniem zewnętrznych środków finansowych na stworzenie kapitału początkowego. 
2. Cel operacyjny: Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Bolesławca

1) Zadanie: Zapewnienie terenów pod inwestycje

Planowany okres realizacji lata 2004-2010 (AB)

Zadania związane z zakupem terenów pod inwestycje oraz z pełnym ich uzbrojeniem wpisane są do WPI. Na terenie Bolesławieckiej Strefy Aktywności Gospodarczej Gmina Miejska Bolesławiec jest właścicielem ponad 50 ha. Dalsze powiększanie zasobu nieruchomości przeznaczonych na inwestycje jest ściśle powiązane z pozyskiwaniem inwestorów zainteresowanych prowadzeniem działalności na terenie miasta Bolesławiec. 
[image: image8.jpg]BOLESLAWIECKA STREFA AKTYWNOSCI GOSPODARCZES

SKALA 1:2000





Bolesławiecka Strefa Aktywności Gospodarczej 

Rys. 11 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta. 

       2) Zadanie: Marketingowa Strategia Promocji Bolesławca

 Planowany okres realizacji lata 2004-2006 (A)

 Zlecenie wykonania kompleksowego dokumentu planistycznego pod nazwą „Marketingowa Strategia Promocji Bolesławca” planowane jest w 2006 roku.

Uruchomienie zadania poprzedzone musiało być należytym przygotowaniem informacji niezbędnych do sporządzenia analiz, które będą podstawą budowy Strategii. W programie działania UM Bolesławiec na 2006 r. przewidziano rozstrzygnięcie przetargu na to zadanie w miesiącu maju bieżącego roku.
2) Zadanie: Procedura Obsługi Inwestorów

     Planowany okres realizacji lata 2004-2010 (A)

W 2005 roku powołano Pełnomocnika Prezydenta Miasta d/s Obsługi Inwestorów. Do zadań pełnomocnika należy:
1. Sporządzenie wykazu działek przeznaczonych dla inwestorów

2. Skompletowanie dokumentacji technicznej dotyczącej terenów przeznaczonych dla inwestorów

3. Przygotowanie materiałów promocyjnych

4. Opracowanie prezentacji multimedialnej terenów inwestycyjnych miasta Bolesławiec

5. Określenie strategii działań promujących ofertę inwestycyjną miasta (zgodne ze strategią marketingowa miasta).

Procedura Obsługi Inwestora swoją ostateczną formę przyjmie po uzgodnieniu jej zapisów z tworzoną marketingową strategią miasta, której przyjęcie planowane jest w 2006 roku. 
Zadanie to funkcjonalnie powiązane jest z zadaniem I .1.1) – Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, które w założeniu ma być miejscem pierwszego kontaktu potencjalnego inwestora.
II. Cel strategiczny: Wysoki standard infrastruktury cywilizacyjnej w mieście

1. Cel operacyjny: Efektywna infrastruktura techniczna w Bolesławcu

1) Zadanie: Optymalizacja systemu ciepłowniczego
     Planowany okres realizacji lata 2004-2010 (AB)

W 2005 roku rozpoczęte zostały prace nad przygotowaniem koncepcji rozwoju sieci ciepłowniczej w Bolesławcu. Jej założenia umieszczone zostały w „Planie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Bolesławiec” przyjętym uchwałą Uchwała Nr XLIII/ 418 /05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2005 roku. Podstawowe założenia Strategii to realizacja trzech głównych celów strategicznych mających zapewnić obniżenie kosztów działalności przedsiębiorstwa i sprawniejsze jego funkcjonowanie:

1. Doskonalenie procesów wytwórczych i przesyłowych

2. Wzrost przychodów i poprawa rentowności

3. Doskonalenie działań

W ramach każdego celu strategicznego wyodrębniono programy operacyjne i zadania do zrealizowania. 
W 2005 roku zakończono modernizacje trzech kotłów Ciepłowni Centralnej oraz przyłączono do sieci ciepłowniczej jednostkę wojskową (al. Wojska Polskiego).
2) Zadanie: Usprawnienie gospodarki odpadami
     Planowany okres realizacji lata 2004-2014 (ABC)


Wprowadzono system selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Bolesławiec. Zakończono II etap budowy wysypiska śmieci. W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Miejskiej Bolesławiec wpisano zadanie „Rekultywacja I kwatery wysypiska w Trzebieniu”. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (MZGK) planuje III etap inwestycyjny wiążący się z optymalizacją funkcjonowania Bolesławieckiego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Planowane prace będą wiązały się przede wszystkim z budową stacji przeładunkowej śmieci w mieście. Odległość 20 km dzieląca miasto Bolesławiec od składowiska powoduje dodatkowe koszty wywózki śmieci. Planuje się wybudowanie na terenie miasta zarówno samej stacji przeładunku, jak i infrastruktury koniecznej do uruchomienia tam wstępnej segregacji odpadów komunalnych. Zadanie to zostało wykreślone z WPI ze względu na deklaracje MZGK, że zostanie zrealizowane ze środków własnych spółki oraz pozyskanych funduszy zewnętrznych.

Gmina miejska Bolesławiec prowadzi Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej (MCEE).

3) Zadanie: Rozbudowa oraz modernizacja sieci kanalizacyjnej i                                  wodociągowej

                Planowany okres realizacji lata 2004-2010 (AB)

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej jest w wpisana do WPI.

Rozbudowa sieci wodociągowej dotyczy przede wszystkim terenów przeznaczonych pod inwestycje ( okolice ulicy Kościuszki i Modłowej) oraz terenów przeznaczonych pod zabudowę ( Garncarska, Jeleniogórska, Widok, Piastów, Ceramiczna, os. Przylesie, Ceramiczna, II Armii Wojska Polskiego).

W trakcie realizacji jest zadanie „ Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu –ISPA”. Zrealizowanie zadania pozwoli na kompleksowe rozwiązanie problemów z siecią kanalizacyjną w mieście.

W ramach realizacji kontraktu „Kanalizacja w mieście Bolesławiec” prowadzone są roboty: 

· do 31 maja 2006 – w rejonie ul. Kosiby, 

· od marca do końca maja 2006 – przy ul. Jeleniogórskiej, 

· od marca do maja 2006 – w rejonie ulic: Leśna i Zwycięstwa, 

· od 6 marca do 31 maja 2006 - przy ulicach: Dolne Młyny, Góralska, Staszica, Lipowa.

W marcu 2006 planowane jest też rozpoczęcie robót przy ul. Spokojnej. Ze względu na warunki atmosferyczne możliwe są zmiany terminów w harmonogramie prac. Zakończenie realizacji kontraktu przewidywane jest na miesiąc grudzień 2006 r. 

W ramach realizacji kontraktu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Bolesławiec” włączono do eksploatacji tymczasowej nowo wybudowany blok biologiczno-mechaniczny, którego zadaniem jest utrzymanie oczyszczalni ścieków w ruchu, do chwili zakończenia robót modernizacyjnych na pozostałych istniejących blokach. Dotychczas zrealizowano ok. 50% prac modernizacyjnych na oczyszczalni. Wszystkie prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. 

Zakończenie robót budowlano-montażowych przewidywane jest na przełomie czerwca i lipca 2006 r. Zakończenie realizacji zadania i przekazanie inwestycji dla użytkownika – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu - planowane jest na październik 2006 r.
4) Zadanie: Nowoczesna sieć dróg i parkingów
     Planowany okres realizacji lata 2004-2014 (ABC)

Zakres prac remontowych i inwestycyjnych na drogach w mieście Bolesławiec w 2005 roku obejmował:
   Drogi wojewódzkie

Remont drogi wraz z chodnikami ul. Garncarska, wartość kosztorysowa remontu chodników 320.000 zł, - kontynuacja partycypacji w wysokości 50% ( w latach 2004 –2005 -ogółem 160 000 zł ) w 2005 r. - 60.000 zł.
Zadanie realizowane jest przez Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu na podstawie porozumienia z Województwem Dolnośląskim o współfinasowaniu inwestycji, które zostało zawarte w dniu 25 kwietnia 2005 r. Remont drogi i chodników zostanie zakończony do końca br.
Drogi miejskie

1. Remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów (2.905 m2), równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych (5.700 m2) 

2. Remonty dróg i chodników, w tym:

- wspólnie z Gazownią wyremontowano chodnik wzdłuż al. Partyzantów 405 m2, w tym Zakłady Gazownicze pokryły koszt ułożenia 330 m2 kostki, Miasto pokryje koszt zakupu kostki i krawężników oraz koszt pozostałej robocizny (75 m2)– Nakłady do poniesienia przez Miasto- 24.303,51 zł,

- remont schodów ul. Żeromskiego-Kołłątaja – 80 m2 kostki betonowej na podbudowie z kruszywa, barierki (poręcze), zjazd dla wózków – 8,60 mb, nakłady-  16.966,55 zł

- remont nawierzchni wjazdu – zaplecze ul. Łasickiej - Z. Augusta ułożenie kostki betonowej na podbudowie z kruszywa - 242 m2, nakłady - 24.396, 

- remont chodnika ul. Kościuszki, rozbiórka starej nawierzchni, ułożenie kostki typu Polbruk na podbudowie z kruszywa – pow. 116 m2, koszt 24.293 zł,

- remont chodnika Topolowa – 16 m2,
- remont chodnika ul. Wybickiego -45 m2,

- remont chodnika ul.  Sobieskiego – 18,7 m2.

   3. Zadania remontowe powyżej 25.000 zł, ujęte w spisie zadań :

- remont nawierzchni jezdni i chodnika łącznika ul. Starzyńskiego - Kilińskiego – , Koszt remontu - 59.025 zł

        Zakres prac: ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 3cm o powierzchni ogółem 860,50m2, szer. zmienna od 6,0 do 8,5 m oraz remont chodnika o powierzchni 227,50m2, szer., nawierzchnia z kostki typu POLBRUK kolor szary gr. 8cm. 

        - remont drogi wewnętrznej przy ul. Gdańskiej – rozpoczęto realizację zadania, wykonana zostanie rozbiórka nawierzchni betonowej i trylinka następnie ułożenie krawężników – 130 mb i kostki brukowej na podbudowie z kruszywa - powierzchnia 240 m2, koszt 39.775 zł. Mieszkańcy domków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Gdańskiej 31 a-f  wnieśli wkład finansowy w remont drogi w kwocie 9.000 zł 
        - remont nawierzchni drogi i chodnika ul. Okrzei na odcinku od ul. Al. Wojska Polskiego do ul. Konopnickiej (połowa jezdni) – sfrezowanie i ułożenie nowej nawierzchni jezdni oraz wymiana krawężnika -  w trakcie realizacji. Planowane nakłady - 24.856 zł

        - remont chodników wzdłuż ul. Warszawskiej - ułożenie 188 m2 kostki brukowej – koszt 24.300 zł
        - remont placu przy ul. Zygmunta Augusta 16, 16a, ułożenie kostki betonowej 113 m2, wbudowanie krawężników 145 mb, dywanik z mieszanki mineralno-asfaltowej–173 m2,
        Poniesione nakłady w kwocie - 24.885 zł.


Złożony został wniosek na dofinansowanie realizacji zadania „ Przebudowa ulicy Zabobrze jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4”. Miasto ubiega się o dotacje w ramach funduszy strukturalnych przeznaczonych na rewitalizacje. Ulica Zabobrze położone jest na terenie „ Doliny rzeki Bóbr”- terenu przeznaczonego do rewitalizacji w Lokalnym Planie Rewitalizacji Miasta Bolesławiec.
2. Cel operacyjny: Poprawa stanu zasobów mieszkaniowych miasta oraz jego                               estetyki

     1) Zadanie: Opracowanie branżowej strategii mieszkaniowej Bolesławca

         Planowany okres realizacji lata 2004-2006 (A)

 
Realizacja zadania planowana jest na 2006 rok . W latach 2004-2005 zakończono realizację zadania: Budowa mieszkań socjalnych w rejonie ul. Kościuszki (10 budynków - 108 mieszkań). Realizowano także budownictwo społeczne w formie TBS Sp z o.o. w Bolesławcu zgodnie z uchwałą Nr IX/110/03 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia programu inwestycji Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Bolesławcu na lata 2003 – 2007. Znowelizowano również uchwałę w sprawie gospodarowania zasobem mieszkaniowym miasta Bolesławiec (uchwała Nr  XXXI/302/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 lutego 2005 r.o zmianie uchwały Nr XX/206/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Bolesławiec

2) Zadanie: Partnerstwo publiczno – prywatne na rzecz poprawy standardów

    Planowany okres realizacji lata 2004-2014 (ABC)

Część zadań i projektów określonych w dokumentach strategicznych Gminy Miejskiej Bolesławiec zakłada ich realizacje w formule partnerstwa publiczno –prywatnego. Koncepcja budowy Bolesławieckiego Ośrodka Sportowego zakłada powiązanie środków publicznych i prywatnych przy realizacji projektu. Szczegółowe zasady przeprowadzenia projektu są w fazie koncepcyjnej. Ustawa o PPP została przyjęta przez ustawodawcę 28 lipca 2005 roku. W trakcie jest wydawanie rozporządzeń wykonawczych do przywołanej ustawy. Urząd Miasta aktywnie przygotował się do aplikowania tej metody inwestowania poprzez liczne szkolenia. Obecnie można przystąpić do planowania zadań realizowanych ta metodą. 
 3) Zadanie: Rewitalizacja, rozwój i ochrona terenów zieleni

          Planowany okres realizacji lata 2004-2014 (ABC)

Zgodnie z „ Planem Upiększania Miasta” realizowane są zadania z zakresu poprawy estetyki miasta. Szczegółowe określenie kierunków  rewitalizacji zawarte są w  „Studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego” oraz w Lokalnym  Planie Rewitalizacji.
W 2001 roku opracowano Plan rewaloryzacji plant miejskich, który obejmował około połowę ich powierzchni. W 2005 roku opracowano kolejny Plan, który obejmuje całość plant. Plan rewaloryzacji jest w trakcie realizacji.
4) Zadanie: Rewitalizacja obszarów miejskich, poprzemysłowych i                      powojskowych

Kierunki i plany zagospodarowania obszarów, które mają zostać objęte rewitalizacją określone zostały w „Studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego”  przyjętym w grudniu 2004 roku.
Zakres rewitalizacji obszarów miejskich określony został w  Lokalnym Planie Rewitalizacji przyjętym przez Radę Miasta Bolesławiec w 2005 roku (Uchwała Nr XLI/408/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 listopada 2005 r).

Wyodrębnione trzy obszary miasta Bolesławiec ze względu na ich położenie, szczególne miejsce w dokumentach planistycznych oraz konieczność procesu rewitalizacji („Śródmieście”, „Brama Miasta”, „Dolina rzeki Bóbr”). Potrzeba rewitalizacji wynika z istniejącego, szczególnie na obszarze „Śródmieścia”, deficytu prac remontowych i związanego z nim wysokiego stopnia degradacji starej zabudowy i specyficznej roli w rozwoju miasta. Jest to szczególnie ważne w przypadku cennych budowli zabytkowych zlokalizowanych w obrębie centrum. Zadaniem rewitalizacji jest ponadto poprawa estetyki przestrzeni śródmiejskiej, podniesienie atrakcyjności „Śródmieścia”, wykreowanie miejsca atrakcyjnego do zamieszkania, spędzania wolnego czasu oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Zadania mające na celu uatrakcyjnienie terenów objętych planem szczególnie uwypuklić mają zabytki umiejscowione w Bolesławcu, co wydatnie zwiększy atrakcyjność turystyczną miasta.  

Zadania związane z restauracją i budową infrastruktury miejskiej uzupełniają priorytetowe ze względu na swoją wagę zadania społeczne związane z podniesieniem standardu życia mieszkańców rewitalizowanych obszarów, prewencję w zakresie ograniczenia procesów degradacji poszczególnych grup społecznych i ich marginalizacji. Plan obejmuje również zadania w zakresie naprawy stosunków społecznych poprzez działania aktywizujące lokalną wspólnotę, działania o charakterze edukacyjnym. 

Zadania społeczne mają doprowadzić do ograniczenia skali bezrobocia, podnieść jakość życia mieszkańców Bolesławca (walka z patologiami, przestępczością, podniesienie stopnia bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa socjalnego). Zmiany w życiu społecznym obejmować mają również ograniczenie barier związanych z pełnym udziałem w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Proces rewitalizacji przyczynia się do ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu świadomości lokalnej i regionalnej mieszkańców, co jest szczególnie ważne w kontekście integracji europejskiej. Zaangażowanie społeczności lokalnej w tworzenie i realizację programu rewitalizacji ma wpłynąć na wzrost aktywności obywatelskiej, angażowanie mieszkańców w życie społeczne miasta, a także we współpracę z administracją publiczną. 

Zadaniem kontynuowanym od kilku lat jest kompleksowa modernizacja zaplecz – podwórek kamienic przyrynkowych. Spektakularnym przedsięwzięciem w tym zakresie  jest projekt pn. „Wybrukowanie powierzchni rynku wraz z projektem małej architektury oraz zagospodarowanie ulicy B.Prusa na pasaż pieszy wybrukowany kostka granitową w Bolesławcu”. Przygotowany i złożony został wniosek na dofinansowanie zadania z funduszy strukturalnych UE przeznaczonych na rewitalizacje obszarów miejskich.
5) Zadanie: Zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych poprzez budowę                        mieszkań na wynajem i socjalnych. 


22 grudnia 2005 r. w Bolesławcu zakończono budowę kolejnych czternastu mieszkań socjalnych. Przy ul. Kościuszki powstały dwa nowe budynki wraz z drogą, parkingiem i oświetleniem. Wykonane budynki wyposażone są w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizację sanitarną. Mieszkania ogrzewane są węglowymi piecami kaflowymi. W każdym mieszkaniu znajduje się bojler elektryczny na ciepłą wodę oraz kuchnia z podkową. 

Na budowę nowych budynków wydano z budżetu miasta Bolesławiec 1.078.000 zł, w tym na uzbrojenie terenu i roboty drogowe 123 000 zł. W nowych budynkach zamieszka 47 osób. 

W sumie przy ul. Kościuszki wybudowano 10 budynków, w których znajduje się 108 mieszkań socjalnych. Na ich budowę wydano z budżetu miasta 5.739.000 zł. 


W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym miasta Bolesławiec na lata 2006-2010 przewidziano środki na objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego w kwocie 1 430 000 zł (środki przewidziane są na 2006 rok).
3. Cel operacyjny: Usprawnienie systemu zarządzania miastem

1) Zadanie: Wprowadzenie w Urzędzie Miasta systemu zarządzania                             jakością

                    Planowany okres realizacji lata 2004-2006 (A)

Od początku 2004 roku wdrażano system zarządzania jakością w Urzędzie Miasta Bolesławiec, który poddany został procesowi certyfikacji w wyniku, którego Urząd otrzymał w lipcu 2004 roku certyfikat ISO 9001:2000 (PN – ISO 9001:2001)

2) Zadanie: Stworzenie systemu e – urząd

                    Planowany okres realizacji lata 2006-2007 (BC)

Od lutego 2003 roku funkcjonuje oficjalna strona Urzędu miasta Bolesławiec, a od września 2003 roku działa Biuletyn Informacji Publicznej (zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej). Podmiotowa strona Urzędu Miasta zawiera szczegółowe informacje dotyczące załatwiania spraw w urzędzie. Strona umożliwia również pobranie niektórych druków i formularzy. Pełna jawność funkcjonowania organów Gminy Miejskiej Bolesławiec zapewnia Biuletyn Informacji Publicznej, którego prowadzenie powierzono stowarzyszeniu „Miasta w internecie”.
Od marca 2005 roku testowany jest w urzędzie program umożliwiający elektroniczny obieg dokumentów.

Od 2 listopada 2004 roku działa Biuro Obsługi Interesanta, którego pełne funkcjonowanie uzależnione jest od wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów oraz tzw. podpisów elektronicznych.


Planowane jest uruchomienie kiosków internetowych w placówkach podległych Gminie miejskiej Bolesławiec.

W 2005 roku po raz pierwszy przeprowadzana została procedura przetargowa na zakup komputerów i oprogramowania ( aukcja elektroniczna). Gmina Miejska Bolesławiec uczestniczy w projekcie ponadlokalnej sieci informatycznej koordynowanym przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu.
3) Zadanie: Stworzenie stanowiska specjalisty ds. strategii i rozwoju miasta

                    Planowany okres realizacji lata 2004-2006 (A)

Z dniem 15 marca 2004 r. stworzono stanowisko ds. strategii i rozwoju miasta.

W zakresie obowiązków osoba pełniąca funkcje specjalisty ma aktualizowanie i monitorowanie wdrażania zadań zapisanych w dokumentach planistycznych gminy takich jak Strategia Rozwoju Miasta Bolesławiec, WPI. Do zadań specjalisty należy również sporządzanie nowych dokumentów niezbędnych w procesie pozyskiwania środków unijnych, takich jak np. Plan Rozwoju Lokalnego czy Lokalny Plan Rewitalizacji.

Zarządzeniem Prezydenta powołany został Zespól Koordynacyjny do spraw pozyskiwania środków pomocowych. Osoba pełniąca funkcje specjalisty ma koordynuje pracę Zespołu, jako jego sekretarz.
III. Cel strategiczny: Bolesławiec wiodącym ośrodkiem w zachodniej części                                       Dolnego Śląska
1. Cel operacyjny: Kształtowanie nowoczesnego systemu oświaty

1) Zadanie: Modernizacja sieci obiektów edukacyjnych w mieście

                         Planowany okres realizacji lata 2004-2014 (ABC)
Zadania wykonane w 2005 roku:

Szkoła Podstawowa Nr 4

  1.Remont sali gimnastycznej i remont dachu nad salą – wartość prac 186 000       zł. 

2. Remont posadzek - Wykonanie 29.000 zł. Zadanie zrealizowane.
Gimnazjum Samorządowe nr 2

Kompleksowy remont dachu sali gimnastycznej i remont konserwacyjny dachu auli i zaplecza.Zadania zrealizowane. 

Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 4. Został opracowany audyt energetyczny budynku i dokumentacja projektowa dla w/w zadania oraz przygotowano wniosek aplikacyjny do Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 
 Inwestycje zaplanowane w WPI i PRL:

Przebudowa i przystosowanie dla potrzeb niepełnosprawnych SP Nr 2

Przebudowa i termomodernizacja budynku GS Nr 3 – w trakcie realizacji
Rozbudowa oraz termomodernizacja budynku GS Nr 2

Budowa Sali gimnastycznej i boisk przy SP Nr 1
Przebudowa i termomodernizacja SP Nr 5

2) Zadanie: System promocji i wsparcia młodzieży szczególnie uzdolnionej

                    Planowany okres realizacji lata 2004-2006 (A)

W roku szkolnym 2004/2005 Prezydent Miasta przeznaczył kwotę 20 000 zł na stypendia za wyniki w nauce i inne osiągnięcia uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. 27 uczniów otrzymało stypendia, w tym 15 uczniów szkół podstawowych w wysokości 700 zł oraz 12 uczniów szkół gimnazjalnych  w wysokości 800 zł (10 uczniów) oraz 750 zł (2 uczniów).

2. Stypendia socjalne

W roku 2005 w Budżecie Miasta na stypendia socjalne przeznaczono kwotę 249 190 zł. 

W roku szkolnym 2004/2005 przyznano stypendium 297 uczniom. 

Wysokość stypendium wahała się od 45 zł do 112 zł w zależności od dochodów w rodzinie. Średnia miesięczna wysokość stypendium wyniosła 74 zł.

W roku szkolnym 2005/2006 (dane na dzień 30 listopada 2005 r.) przyznano stypendium 451 uczniom. Średnia miesięczna wysokość stypendium wyniosła 70 zł.

3) Zadanie: Partnerstwo na rzecz zatrudnienia

                     Planowany okres realizacji lata 2004-2010 (AB)

  
W 2005 roku Gmina Miejska Bolesławiec pozyskała grant w wysokości 35 000 zł (całkowita wartość zadania - 50 000 zł) z Ministerstwa Gospodarki na wyposażenie i uruchomienie Gminnego Centrum Informacji. GCI działa od początku 2005 roku i służy osobom bezrobotnym w nieodpłatnym dostępie do informacji (za pomocą internetu i zgromadzonych materiałów informacyjnych). Docelowo GCI działać ma w ramach Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Bolesławcu. Gminne Centrum Informacji to placówka ukierunkowana na aktywność młodych ludzi oraz społeczności lokalnej, a także ożywienie lokalnego rynku poprzez zapewnienie łatwego dostępu do nowoczesnych technologii informacyjnych. Placówka dysponuje czterema stanowiskami komputerowymi ze stałym dostępem do internetu. Istnieje także możliwość korzystania z kserokopiarki, drukarki, skanera i faksu oraz biblioteki.
Gminne Centrum Informacji współpracuje ze służbami zatrudnienia, dzięki czemu dysponuje aktualnymi ofertami pracy. Dodatkowo znajdują się tu również informatory o szkołach wyższych, różnego rodzaju słowniki, podręczniki dotyczące programów takich jak Word i Excel, książki związane z założeniem własnej firmy i szereg innych przydatnych podręczników. 

4) Zadanie: Bolesławiecki Ośrodek Edukacyjny

                       Planowany okres realizacji lata 2004-2010 (AB)

Na terenie miasta Bolesławiec funkcjonują dwa  dydaktyczne ośrodki zamiejscowe szkół wyższych – Wydział Polityki Regionalnej i Turystyki Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu oraz ośrodek Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. AE działa w Bolesławcu od 2000 roku, a placówka AGH rozpoczęła działalność od października 2004 roku. W zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Bolesławcu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie studiować można na wydziałach:

Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki  

studia na kierunku – Technologia Chemiczna, specjalność – Ceramika i szkło I i II rok.

Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska studia na kierunku – Górnictwo i Geologia, specjalność – Geologia górnicza, Geologia i prospekcja złóż, Kamień i Kamieniarstwo w architekturze i budownictwie I rok

Razem w bolesławieckim ośrodku AGH studiuje 104 studentów.

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Bolesławcu Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu oferuje studia na kierunku ekonomia, studiuje 310 studentów.

3. Cel operacyjny: Rozwój funkcji usługowo- rekreacyjnej

1) Zadanie: Centrum Tranzytu Turystycznego

                      Planowany okres realizacji lata 2004-2014 (ABC)

W 2004 roku zrealizowano jeden z etapów wytyczenia szlaków rowerowych na terenie miasta Bolesławiec i okolic. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej i okolicznych gmin. Planowane są następne etapy budowy sieci ścieżek rowerowych.
W 2005 roku Gmina Miejska Bolesławiec uzyskała dotacje w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A (Saksonia – Województwo Dolnosląskie) na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek rowerowych na terenie miasta Bolesławiec.
Podstawą w promocji Bolesławca jest nawiązanie do ceramiki bolesławieckiej - produktu regionalnego. W kompleksie pod nazwą „Centrum Kulturalno-Edukacyjne” planowane jest umieszczenie Centrum Informacji –turystycznej i kulturalnej. 

2) Zadanie: Wielofunkcyjny ośrodek kulturalno- rekreacyjny

                     Planowany okres realizacji lata 2004-2010 (AB)

W trakcie realizacji jest projekt Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Bolesławcu. Rozpoczęto realizacje pierwszej części projektu – Przebudowę kina Forum. W 2005 roku Gmina Miejska Bolesławiec uzyskała dotację na realizacje zadania z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wartość zadania to prawie 10 milionów złotych, z czego 75 % to środki unijne. Trwają prace nad przygotowaniem aplikacji na pozostałe elementy projektu - w tym budowę Bolesławieckiego Ośrodka Kultury. Całość projektu jest ujęta w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2006-2010.

W 2005 roku opracowano koncepcje budowy Bolesławieckiego Ośrodka Sportu. Planowane jest umiejscowienie go w centrum miasta, na placu ks. J. Popiełuszki.
4. Cel operacyjny: Aktywna i solidarna wspólnota lokalna
1) Zadanie: Partycypacja obywatelska mieszkańców Bolesławca

                       Planowany okres realizacji lata 2004-2006 (A)


Funkcjonuje Młodzieżowa Rada Miasta Bolesławiec. Bieżące informacje na temat funkcjonowania samorządu publikowane są na stronach internetowych Urzędu Miasta Bolesławiec i Biuletynie Informacji Publicznej. Aktualne informacje dotyczące miasta oraz działalności samorządu miejskiego przekazywane są za pomocą wszystkich lokalnych mediów, w tym również prasy. Na terenie Bolesławca rozprowadzana jest dwutygodnik Express Bolesławiecki, w którym zamieszczane są informacje dotyczące życia miasta i samorządu. Przywołana gazeta jest bezpłatna. Lokalne informacje przekazywane są również za pomocą lokalnej telewizji. Urząd Miasta Bolesławiec posiada również własną stronę internetową. 

W 2004 i 2005 roku Gmina Miejska Bolesławiec uczestniczyła w  akcji „Przejrzysta Polska”. Miasto Bolesławiec uzyskało certyfikat i spełniło 6 wymaganych w regulaminie akcji głównych zasad. 
2) Zadanie: Biuro Programów Obywatelskich

                     Planowany okres realizacji lata 2004-2006 (A)

Przystąpienie do realizacji zadania planowane jest na 2006 r. Działalność biura oparta będzie o struktury Centrum Wspierania przedsiębiorczości i Gminnego Centrum Informacji – w zakresie zabezpieczenia niezbędnego zaplecza technicznego i lokalowego. Działalność biura opierać się ma na wolontariacie i partycypacji organizacji pozarządowych.
W 2005 roku miasto wsparło powstanie Bolesławieckiego Centrum Wolontariatu „Misio, którego spektakularnym osiągnięciem było podjęcie się organizacji bolesławieckiej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w styczniu 2006 roku. 
3) Zadanie: Fundusz Inicjatyw Lokalnych

     Planowany okres realizacji lata 2004-2010 (AB)


Rozpoczęcie zadania i określenie zasad funkcjonowania funduszu planowane jest na 2006 r. Niezbędnym jest opracowanie zasad i procedury przydzielania grantów w ramach funduszu.
4) Zadanie: Interaktywne Centrum Ceramiki

   Planowany okres realizacji lata 2004-2010 (AB)
 
Zadanie jest jednym z elementów działań powiązanych z promocją ceramiki bolesławieckiej jako produktu regionalnego. W najbliższym czasie sprecyzowana zostanie formuła, w jakiej powstać ma Interaktywne Centrum Ceramiki. 
Formuła ta powinna zostać powiązana z projektem tzw. strefy przemysłowej ( tereny w rejonie ulic Modłowej i Kościuszki) oraz rozwojem zamiejscowego Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

5) Zadanie: Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta

W 2005 działalność rozpoczęła Straż Miejska. Jednocześnie od dwóch lat realizowany jest projekt budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta. W 2006 roku złożony wniosek  na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Straży Miejskiej, adaptacje budynku na potrzeby Straży oraz rozbudowę sieci monitoringu wizyjnego (9 kamer). Planowane jest uzyskanie dofinansowania w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A. Zakup sprzętu obejmować ma przede wszystkim środki łączności, sprzęt komputerowy.
3. Zgodność zadań ujętych Strategii Rozwoju Miasta

    Bolesławiec z strategiami ponadlokalnymi


Skuteczne wdrażanie zadań określonych w Strategii Rozwoju Miasta Bolesławiec wymaga zaangażowania ogromnych środków finansowych. Szczególnie kapitałochłonne są zadania związane z rozbudową i modernizacją infrastruktury miejskiej. Finansowanie zadań określonych w dokumentach strategicznych miasta tylko ze środków pochodzących z budżetu gminy powodowałoby rozłożone w czasie osiąganie założonych celów co spowodowane jest ograniczonymi możliwościami  finansowymi gminy. 

Wieloletni Program Inwestycyjny dla miasta Bolesławiec na lata 2006-2010 zakłada finansowanie przyjętych do realizacji projektów ze środków własnych oraz środków zewnętrznych – w tym przede wszystkim pochodzących z Unii Europejskiej. Skuteczne ubieganie się o środki zewnętrzne wymaga od samorządu posiadania wszystkich niezbędnych, do skutecznego aplikowania, dokumentów planistycznych takich jak Strategia Rozwoju, Plan Rozwoju Lokalnego, Lokalny Plan Rewitalizacji czy Wieloletni Program Inwestycyjny.

Skuteczność pozyskiwania uzależniona jest od wzajemnej zgodności wszystkich wymienionych opracowań z planami rozwoju Dolnego Śląska.

Efektywne pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej w okresie programowania 2007-2013 wymaga nie tylko określenia w posiadanych opracowaniach planistycznych zadań przewidzianych do realizacji, ale również pełnej zgodności  planowanych przedsięwzięć ze strategiami ponadlokalnymi, regionalnymi i krajowymi. Dokumenty narodowe wpisywać się muszą w priorytety określone przez strategie unijne (np. Strategię Lizbońską).  
Od 2000 r. kraje Unii Europejskiej realizują „Strategię Lizbońską”, która ma doprowadzić do tego, by w następnym dziesięcioleciu Unia stała się najbardziej konkurencyjnym obszarem gospodarczym w świecie. Brak osiągnięcia założonych w Strategii Lizbońskiej efektów spowodowała konieczność nowego opracowania założeń stanowiących podstawę tego dokumentu. Nowe założenia zostały uwzględnione w dokumencie Komisji Europejskiej przedłożonym Radzie Europejskiej w marcu 2005 r. „Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Nowy początek Strategii Lizbońskiej” (Working Together for Growth and Jobs. A New Start for the Lisbon Strategy”). Dokument ten przewiduje wyraźne skoncentrowanie i wzmocnienie działań, które miałyby zapewnić wypełnienie misji lizbońskiej. Narodowy Plan Rozwoju (NPR) na lata 2007-2013 ma być polskim wydaniem odnowionej „Strategii Lizbońskiej”.
Tym samym NPR stałby się kompleksowym programem rozwoju społeczno-gospodarczego Polski wdrażanym w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, jak również podstawa negocjacji z Komisją Europejską w zakresie dostępu do środków funduszy strukturalnych. Przygotowanie i realizacja NPR ma spowodować faktyczne włączenie Polski w programowanie i kształtowanie rozwoju Europy, którego jednym z konstytucyjnych fundamentów jest zasada spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.
Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego uchwalona przez Sejmik Województwa w dniu 30 listopada 2005 roku wyznacza trzy cele strategiczne:
· Cel „gospodarczy”: Zbudowanie konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki Dolnego Śląska;
· Cel „przestrzenny”: Zwiększenie spójności przestrzennej i infrastrukturalnej regionu i jego integracja z europejskimi obszarami wzrostu;
· Cel „społeczny”: Rozwijanie solidarności społecznej oraz postaw obywatelskich twórczych i otwartych na świat.
Takie określenie celów strategicznych wskazuje na bezpośrednie powiązanie tego dokumentu z odnowioną „Strategią Lizbońską” i założeniami Narodowego Planu Rozwoju. 

 Strategia Wojewódzka oparta jest o wywodzący się ze „Strategii Lizbońskiej” podział na trzy sfery i składające się na nie priorytety:
SFERA GOSPODARCZA

Priorytet 1: Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Dolnego Śląska;

Priorytet 2: Budowa gospodarki opartej na wiedzy (GOW);

Priorytet 3: Wspieranie aktywności gospodarczej na Dolnym Śląsku

SFERA PRZESTRZENNA

Priorytet 1: Poprawa spójności przestrzennej regionu;

Priorytet 2: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich;

Priorytet 3: Poprawa ładu przestrzennego, harmonijności struktur przestrzennych;

Priorytet 4: Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego społeczeństwa i gospodarki;

Priorytet 5: Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu;

SFERA SPOŁECZNA

Priorytet 1: Integracja społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;

Priorytet 2: Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, rozwój kultury;

Priorytet 3: Poprawa jakości i efektywności systemu edukacji i badań naukowych;

Priorytet 4: Stałe podnoszenie stanu bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców województwa;

Priorytet 5: Aktywna polityka rynku pracy oraz wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich.

Zgodnie z projektem Rozporządzenia Rady Europejskiej wprowadzającym ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności Komisja Europejska opracowuje Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW), które są następnie przyjmowane przez Radę Europejską oraz Parlament Unii Europejskiej. SWW dotyczą spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej oraz określają ramy dla interwencji funduszy strukturalnych w kolejnym okresie programowania 2007-2013. Na podstawie SWW każdy kraj członkowski przygotowuje Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, które łączą polityki wspólnotowe z politykami krajowymi, określając strategię społeczno-gospodarczą kraju w latach 2007-2013. W oparciu o przywołane dokumenty opracowany został projekt Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, który po jego przyjęciu będzie podstawą wydatkowania środków pomocowych z tak zwanych funduszy strukturalnych. Projekt RPO został upubliczniony na początku bieżącego roku. Projekt RPO na lata 2007 -2013 treściowo pokrywa się z NPR oraz zakresem celów i priorytetów określonych w Strategii Wojewódzkiej.
Przedstawione poniżej priorytety będą zamieszczone zarówno w Zintegrowanym Programie Wojewódzkim na lata 2007-2013 oraz Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Układ priorytetów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (według projektu RPO):

Priorytet 1: Wzrost innowacyjności dolnośląskiej gospodarki.
Cel: Głównym celem priorytetu jest zmniejszenie dystansu dzielącego Dolny Śląsk od lepiej rozwiniętych regionów Polski i Unii Europejskiej w zakresie szeroko rozumianej innowacyjności, działalności badawczo – rozwojowej i technologicznej.
Priorytet 2: Wspieranie rozwoju MŚP na Dolnym Śląsku.
Cel: Głównym celem priorytetu jest wsparcie MŚP w regionie poprzez działania wspomagające rozwój rynków i produktów przedsiębiorstw. W dłuższej perspektywie wpłynie to na poprawę konkurencyjności firm regionu zarówno w skali krajowej, jak i europejskiej oraz poprawę zatrudnienia.

Priorytet 3: Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku.
Cel: Celem głównym priorytetu jest wspieranie konkurencyjności regionu poprzez rozwój szeroko rozumianej regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego pozwalającej na wykorzystanie, przechowywanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji. Przyczyni się to do zmniejszenia dystansu w dostępie i wykorzystywaniu Internetu i innych technologii informacyjno - komunikacyjnych (ICT), dzielącego społeczeństwo Dolnego Śląska od innych regionów Polski i krajów Unii Europejskiej. Dodatkowo przyczyni się do zmniejszenia istniejących różnic w tym zakresie występujących wewnątrz regionu, zwłaszcza pomiędzy ośrodkami miejskimi, a obszarami wiejskimi.

Priorytet 4: Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zachowanie   różnorodności biologicznej i ochrona przyrody na Dolnym Śląsku.
Cel: Głównym celem priorytetu jest poprawa stanu środowiska naturalnego, zapobieganie jego dalszej degradacji i zachowanie różnorodności biologicznej oraz walorów przyrodniczych Dolnego Śląska. Przyczyni się to do zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego w regionie, a ponadto wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i w zasadniczy sposób umożliwi jego rozwój zarówno społeczny jak i gospodarczy poprzez wzrost atrakcyjności i konkurencyjności przede wszystkim dla inwestorów. Dodatkowo niezbędna jest racjonalna gospodarka jego zasobami i walorami przyrodniczymi w celu zapewnienia dostępności do nich obecnych i następnych pokoleń.

Priorytet 5: Zapewnienie bezpieczeństwa regionu dla realizacji zrównoważonego rozwoju
Cel: Rozwój regionu powinien przebiegać bez zakłóceń i strat materialnych. Realizacja priorytetu powinna przyczynić się do zapewnienia optymalnego poziomu bezpieczeństwa ekologicznego regionu, przez przeciwdziałanie i reagowanie na nadzwyczajne zagrożenia środowiska: katastrofy naturalne i technologiczne, w tym przede wszystkim wsparcie działań związanych ochroną przeciwpowodziową, wsparcie zmian w technologiach gospodarki by nie następowały niekontrolowane zdarzenia niebezpieczne dla mieszkańców i środowiska oraz wsparcie dla prac służb ratowniczych.

Priorytet 6: Wykorzystanie i promocja dolnośląskiego potencjału turystycznego i uzdrowiskowego
Cel: Głównym celem priorytetu jest wzrost znaczenia turystyki jako czynnika wpływającego na rozwój społeczno – gospodarczy regionu przyczyniającego się do zwiększenie zatrudnienia i poziomu życia mieszkańców. Realizacja priorytetu ma na celu lepsze wykorzystanie walorów turystycznych regionu. Priorytet przyczyni się również do poprawy konkurencyjności dolnośląskiej oferty turystycznej na rynku krajowym i międzynarodowym.

Priorytet 7: Rozwój kultury oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego na Dolnym Śląsku.

Cel: Głównym celem priorytetu jest podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności regionu poprzez rozwój, upowszechnianie oraz wykorzystanie potencjału kultury. Wzrost znaczenia roli kultury jako czynnika stymulującego rozwój społeczno- gospodarczy będzie miał korzystny wpływ na kształtowanie tożsamości regionalnej oraz obrazu Dolnego Śląska jako regionu atrakcyjnego dla mieszkańców, turystów oraz potencjalnych inwestorów.

Priorytet 8: Rozwój infrastruktury komunikacyjnej na Dolnym Śląsku
Cel: Głównym celem priorytetu jest modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury drogowej, kolejowej oraz lotniczej w taki sposób, aby stworzyć jak najlepszą sieć połączeń komunikacyjnych z sąsiednimi regionami zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi oraz połączeń wewnętrznych przyczyniających się do rozwoju obszarów aktywności gospodarczej, w tym turystycznej. Nie mniej ważne są działania przyczyniające się do usprawnienia transportu miejskiego w zakresie likwidowania barier dla niepełnosprawnych oraz zmniejszenia jego uciążliwości dla środowiska naturalnego oraz intensyfikacja działań związanych z efektywną promocją idei zbiorowego transportu publicznego, a także popieraniem transportu intermodalnego dotyczącego przejazdu tranzytowego przez region i kraj.

Priorytet 9: Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu.
Cel: Umożliwienie pokrycia bieżących i perspektywicznych dostaw energii do krajowego i regionalnego systemu energetycznego, przy czym ze względów ekonomicznych i ekologicznych preferowany powinien być wzrost udziału gazu i odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii. Zapewnienie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na energię elektryczną, cieplną i gaz w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony poprzez ich przesył, obrót i dystrybucję.

Zmniejszenie udziału paliw stałych oraz uwzględnienie wymagań ochrony środowiska w procesie uzyskania ciepła oraz oszczędne i racjonalne gospodarowanie energią cieplną na lokalnym rynku energii.

Priorytet 10: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku.
Cel: Głównym celem priorytetu jest podniesienie jakości kształcenia poprzez polepszenie bazy placówek funkcjonujących w systemie oświaty. Wzmocnienie roli szkół wyższych i przygotowanie ich do odegrania roli kluczowej w procesie tworzenia konkurencyjnej gospodarki regionalnej. Celem priorytetu powinno być również wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z obszarów wiejskich i restrukturyzowanych.

Priorytet 11: Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku.

Cel: Głównym celem priorytetu jest poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez podniesienie standardu infrastruktury usług medycznych oraz rozwój technologii medycznych. Priorytet powinien przyczynić się do zwiększenia dostępności do świadczonych usług na poziomie regionalnym i lokalnym, jak również podniesienie standardu świadczonych usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług opiekuńczo-leczniczych.

Zadania określone w Strategii Rozwoju Miasta Bolesławiec swoim zakresem nawiązują do celów i priorytetów określonych w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego i projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego. Merytoryczne powiązania wymienionych dokumentów wykaże zestawienie zadań i priorytetów określonych w przywołanych dokumentach planistycznych.

	Zgodność Strategii Rozwoju Miasta Bolesławiec ze Strategią Rozwoju Województwa i Regionalnym Programem Operacyjnym (projekt) 


	Cele strategiczne
	Cele operacyjne
	Zadania strategiczne
	Strategia Rozwoju Województwa 

Sfera i priorytet 
	Regionalny Program Operacyjny (projekt)
Priorytet

	I. Zrównoważony rozwój gospodarczy Bolesławca.
	1. Rozwój infrastruktury przedsiębiorczości
	1. Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.


	 Sfera gospodarcza

Priorytet 3: Wspieranie aktywności gospodarczej na Dolnym Śląsku
	Priorytet 2: Wspieranie rozwoju MŚP na Dolnym Śląsku


	
	
	2. Uelastycznienie systemu preferencji inwestycyjnych.
	Sfera gospodarcza

Priorytet 1: Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Dolnego Śląska
Priorytet 3: Wspieranie aktywności gospodarczej na Dolnym Śląsku
	

	
	
	3.Fundusz Poręczeń Kredytowych
4. Fundusz Pozyczkowy
	Sfera gospodarcza

Priorytet 3: Wspieranie aktywności gospodarczej na Dolnym Śląsku
	

	
	2. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Bolesławca.
	1. Zapewnienie terenów pod inwestycje.


	Sfera gospodarcza

Priorytet 1: Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Dolnego Śląska
Priorytet 3: Wspieranie aktywności gospodarczej na Dolnym Śląsku
	Priorytet 2: Wspieranie rozwoju MŚP na Dolnym Śląsku.


	
	
	2. Marketingowa Strategia Promocji Bolesławca.
	Sfera gospodarcza
Priorytet 1: Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Dolnego Śląska 
	Priorytet 6: Wykorzystanie i promocja dolnośląskiego potencjału turystycznego i uzdrowiskowego


	
	
	3. Procedura Obsługi Inwestorów.
	Sfera gospodarcza

Priorytet 1: Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Dolnego Śląska
Priorytet 3: Wspieranie aktywności gospodarczej na Dolnym Śląsku
	Priorytet 2: Wspieranie rozwoju MŚP na Dolnym Śląsku.


	II. Wysoki standard infrastruktury cywilizacyjnej w mieście.
	1. Efektywna infrastruktura techniczna Bolesławca.
	1. Optymalizacja systemu ciepłowniczego. 


	Sfera przestrzenna
Priorytet 4: Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego społeczeństwa i gospodarki

Priorytet 5: Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu
	Priorytet 9: Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu

	
	
	2. Usprawnienie gospodarki odpadami.
	Sfera przestrzenna
Priorytet 4: Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego społeczeństwa i gospodarki


	Priorytet 4: Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zachowanie różnorodności biologicznej i ochrona przyrody na Dolnym Śląsku.


	
	
	3. Rozbudowa oraz modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

	Sfera przestrzenna

Priorytet 4: Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego społeczeństwa i gospodarki

Sfera Gospodarcza

Priorytet 1: Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Dolnego Śląska

	

	
	
	4. Nowoczesna sieć dróg i parkingów.
	Sfera gospodarcza
Priorytet 1: Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Dolnego Śląska
Sfera przestrzenna
Priorytet 1: Poprawa spójności przestrzennej regionu
	Priorytet 8: Rozwój infrastruktury komunikacyjnej na Dolnym Śląsku


	
	2. Poprawa stanu zasobów mieszkaniowych miasta i jego estetyki.
	1. Opracowanie branżowej strategii mieszkaniowej Bolesławca.


	Sfera społeczna
Priorytet 1 – integracja społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
	

	
	
	2. Partnerstwo publiczno – prywatne na rzecz poprawy standardów.
	Sfera gospodarcza
Priorytet 1 – Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Dolnego Śląska
	

	
	
	4. Rewitalizacja, rozwój i ochrona terenów zieleni. 

5. Zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych poprzez budowę mieszkań na wynajem i socjalnych.
	Sfera przestrzenna
Priorytet 1: Poprawa spójności przestrzennej regionu;

Priorytet 3: Poprawa ładu przestrzennego, harmonijności struktur przestrzennych;

Sfera społeczna

Priorytet 1 – integracja społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
	

	
	
	4. Rewitalizacja obszarów miejskich poprzemysłowych i powojskowych.
	Sfera przestrzenna
Priorytet 1: Poprawa spójności przestrzennej regionu;

Priorytet 3: Poprawa ładu przestrzennego, harmonijności struktur przestrzennych;

Sfera społeczna
Priorytet 1: Integracja społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;

Priorytet 2: Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, rozwój kultury
	Priorytet 5: Zapewnienie bezpieczeństwa regionu dla realizacji zrównoważonego rozwoju
Priorytet 6: Wykorzystanie i promocja dolnośląskiego potencjału turystycznego i uzdrowiskowego


	
	3. Usprawnienie systemu zarządzania miastem.
	1. Wprowadzenie w Urzędzie Miasta systemu zarządzania jakością.
	Sfera społeczna

Priorytet 2: Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, rozwój kultury
	

	
	
	2. Stworzenie systemu e-urząd.
	
	Priorytet 3: Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku

	
	
	3. Stworzenie stanowiska specjalisty ds. strategii i rozwoju miasta.

4. Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta
	Sfera gospodarcza
Priorytet 2: Budowa gospodarki opartej na wiedzy (GOW);

Sfera społeczna
Priorytet 1: Integracja społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;

Priorytet 2: Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, rozwój kultury;

Priorytet 4: Stałe podnoszenie stanu bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców województwa;


	Priorytet 5: Zapewnienie bezpieczeństwa regionu dla realizacji zrównoważonego rozwoju


	III. Bolesławiec wiodącym ośrodkiem w zachodniej części Dolnego Śląska.
	1. Kształtowanie nowoczesnego systemu oświaty.
	1.Modernizacja sieci obiektów edukacyjnych w mieście.
	Sfera społeczna
Priorytet 1: Integracja społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;

Priorytet 2: Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, rozwój kultury;

Priorytet 3: Poprawa jakości i efektywności systemu edukacji i badań naukowych;


	Priorytet 10: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku.


	
	
	2. System promocji i wsparcia młodzieży szczególnie uzdolnionej.
	Sfera społeczna
Priorytet 1: Integracja społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
Priorytet 3: Poprawa jakości i efektywności systemu edukacji i badań naukowych;


	Priorytet 3: Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku.
Priorytet 10: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku.


	
	
	3. Partnerstwo na rzecz zatrudnienia.
	Sfera gospodarcza
Priorytet 1: Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Dolnego Śląska;

Priorytet 2: Budowa gospodarki opartej na wiedzy (GOW);

Priorytet 3: Wspieranie aktywności gospodarczej na Dolnym Śląsku
Sfera społeczna

Priorytet 5: Aktywna polityka rynku pracy oraz wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich


	Priorytet 2: Wspieranie rozwoju MŚP na Dolnym Śląsku.


	
	
	4. Bolesławiecki Ośrodek Edukacyjny.
	Sfera społeczna
Priorytet 1: Integracja społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;

Priorytet 2: Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, rozwój kultury;

Priorytet 3: Poprawa jakości i efektywności systemu edukacji i badań naukowych;
Sfera gospodarcza
Priorytet 1: Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Dolnego Śląska;

Priorytet 2: Budowa gospodarki opartej na wiedzy (GOW);

	Priorytet 1: Wzrost innowacyjności dolnośląskiej gospodarki.
Priorytet 10: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku.


	
	2. Rozwój funkcji usługowo – rekreacyjnej.
	1. Centrum Tranzytu Turystycznego.
	 Sfera gospodarcza
Priorytet 1: Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Dolnego Śląska
Sfera przestrzenna
Priorytet 1: Poprawa spójności przestrzennej regionu;

Priorytet 3: Poprawa ładu przestrzennego, harmonijności struktur przestrzennych;


	Priorytet 7: Rozwój kultury oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego na Dolnym Śląsku
Priorytet 6: Wykorzystanie i promocja dolnośląskiego potencjału turystycznego i uzdrowiskowego


	
	
	2. Wielofunkcyjny ośrodek kulturalno – rekreacyjny. 
	Sfera gospodarcza
Priorytet 1: Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Dolnego Śląska;
Sfera społeczna
Priorytet 1: Integracja społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;

Priorytet 2: Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, rozwój kultury
Sfera przestrzenna
Priorytet 1: Poprawa spójności przestrzennej regionu;

Priorytet 3: Poprawa ładu przestrzennego, harmonijności struktur przestrzennych;


	Priorytet 7: Rozwój kultury oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego na Dolnym Śląsku
Priorytet 10: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku.
Priorytet 3: Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku.


	
	3. Aktywna i solidarna wspólnota lokalna.
	1. Partycypacja obywatelska mieszkańców Bolesławca.
	 Sfera społeczna
Priorytet 1: Integracja społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;

Priorytet 2: Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, rozwój kultury;
	Priorytet 3: Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku.


	
	
	2. Biuro Programów Obywatelskich.

	Sfera społeczna
Priorytet 1: Integracja społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;

Priorytet 2: Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, rozwój kultury
Priorytet 5: Aktywna polityka rynku pracy oraz wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich.


	Priorytet 3: Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku.


	
	
	3. Połączenie Gminy Wiejskiej Bolesławiec z Gminą Miejską Bolesławiec.
	Sfera przestrzenna

Priorytet 3: Poprawa ładu przestrzennego, harmonijności struktur przestrzennych;


	

	
	
	4. Fundusz Inicjatyw Lokalnych.
	Sfera społeczna

Priorytet 2: Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, rozwój kultury
	Priorytet 2: Wspieranie rozwoju MŚP na Dolnym Śląsku.


	
	
	5. Interaktywne Centrum Ceramiki.
	 Sfera gospodarcza
Priorytet 1: Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Dolnego Śląska;

Priorytet 2: Budowa gospodarki opartej na wiedzy (GOW);

Priorytet 3: Wspieranie aktywności gospodarczej na Dolnym Śląsku
Sfera społeczna
Priorytet 3: Poprawa jakości i efektywności systemu edukacji i badań naukowych;


	Priorytet 1: Wzrost innowacyjności dolnośląskiej gospodarki
Priorytet 10: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku.



	UKŁAD WYKONAWCZY STRATEGII ROZWOJU MIASTA BOLESŁAWIEC



	Cele strategiczne
	Cele operacyjne
	Zadania strategiczne
	Sugerowane wskaźniki oceny realizacji
	Sugerowany harmonogram  realizacji zadań
	Sugerowane zewnętrzne źródła finansowania

(Fundusze Unii Europejskiej  głównie w oparciu o  ZPORR – stan na listopad 2003 i Sektorowy Program Operacyjny)

	I. Zrównoważony rozwój gospodarczy Bolesławca.
	1. Rozwój infrastruktury przedsiębiorczości
	1. Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.


	· uzyskanie co najmniej dobrych opinii na temat infrastrukturalnych i przestrzennych warunków rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) podczas badań ankietowych tychże podmiotów gospodarczych (opinie takie musi wyrazić minimum 70%).

· Ilość porad udzielonych przez (CWP).

· Ilość zorganizowanych szkoleń.

·  Wzrastający budżet. 
	A
	Fundusze przedakcesyjne PHARE

Fundusze strukturalne,
Sektorowe Programy Operacyjne, Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III

	
	
	2. Uelastycznienie systemu preferencji inwestycyjnych.
	· Uzyskanie co najmniej dobrych opinii na temat preferencji inwestycyjnych oferowanych przez władze Bolesławca podczas badań ankietowych przeprowadzonych wśród podmiotów gospodarczych (opinie takie musi wyrazić minimum 70%).

· Stopniowy wzrost liczby nowozatrudnionych pracowników w przedsiębiorstwach działających na terenie miasta. 

· Stopniowy wzrost ilości zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (corocznie o 5% w stosunku do liczby podmiotów zarejestrowanych np. w roku 2002).
	A
	

	
	
	3.Fundusz Poręczeń Kredytowych

4. Fundusz Pozyczkowy
	· Ilość udzielonych poręczeń kredytowych.

· Zmniejszanie się poziomu bezrobocia.

· Wzrost wydatków inwestycyjnych MŚP zarejestrowanych na terenie gminy (dane – Urząd Statystyczny) 

-Ilość udzielonych pożyczek

- Zmniejszenie poziomu bezrobocia

-wzrost wydatków inwestycyjnych MŚP
	A

A
	· Sektorowy program Operacyjny – „Wzrost konkurencyjności”

	
	2. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Bolesławca.
	1. Zapewnienie terenów pod inwestycje.


	· ilość uzbrojonych gruntów które będą  przeznaczone dla inwestorów w najbliższych 6 latach.
	AB
	ZPORR

	
	
	2. Marketingowa Strategia Promocji Bolesławca.
	· opracowanie wskazanej strategii.

· Wskaźnik produktu (długofalowo) pozyskiwanie zewnętrznych inwestorów.
	A
	

	
	
	3. Procedura Obsługi Inwestorów.
	· Uzyskanie co najmniej dobrych opinii na temat wdrożonej procedury podczas badań ankietowych przeprowadzonych wśród podmiotów gospodarczych (opinie takie musi wyrazić minimum 70% ankietowanych).
	A
	

	II. Wysoki standard infrastruktury cywilizacyjnej w mieście.
	1. Efektywna infrastruktura techniczna Bolesławca.
	1. Optymalizacja systemu ciepłowniczego. 


	· Opracowanie wariantów restrukturyzacji systemów ciepłowniczych Bolesławca oraz podjęcie formalnej decyzji – wyboru określonego wariantu. Następnie realizacja według przyjętego harmonogramu prac. 

· Uzyskanie co najmniej dobrych opinii na temat jakości i ceny usług świadczonych w zakresie ciepłownictwa podczas badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców Bolesławca (opinie takie musi wyrazić minimum 75% ankietowanych).

· Uzyskanie co najmniej dobrych opinii na temat jakości i ceny usług świadczonych w zakresie ciepłownictwa podczas badań ankietowych przeprowadzonych wśród podmiotów gospodarczych (opinie takie musi wyrazić minimum 70% ankietowanych).
	AB
	Fundusze strukturalne,



	
	
	2. Usprawnienie gospodarki odpadami.
	· Opracowanie i zatwierdzenie Programu Gospodarki Odpadami (przez stosowne organy)a następnie jego wdrażanie.

· Uzyskanie co najmniej dobrych opinii na temat jakości i ceny usług świadczonych w zakresie gospodarki odpadami podczas badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców Bolesławca (opinie takie musi wyrazić minimum 75% ankietowanych).

· Uzyskanie co najmniej dobrych opinii na temat jakości i ceny usług świadczonych w zakresie gospodarki odpadami podczas badań ankietowych przeprowadzonych wśród podmiotów gospodarczych (opinie takie musi wyrazić minimum 70% ankietowanych).
	ABC
	Fundusze strukturalne,

Sektorowe Programy Operacyjne, Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III, EOG


	
	
	3. Rozbudowa oraz modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.
	· Realizacja zadań zaplanowanych w harmonogramie realizacji wg aplikacji o środki z ISPA

· Uzyskanie co najmniej dobrych opinii na temat jakości i ceny usług świadczonych w zakresie gospodarki gospodarki wodno - kanalizacyjnej podczas badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców Bolesławca (opinie takie musi wyrazić minimum 75% ankietowanych).

· zyskanie co najmniej dobrych opinii na temat jakości i ceny usług świadczonych w zakresie gospodarki wodno - kanalizacyjnej podczas badań ankietowych przeprowadzonych wśród podmiotów gospodarczych (opinie takie musi wyrazić minimum 70% ankietowanych).
	AB
	Fundusze przedakcesyjne (ISPA), strukturalne,



	
	
	4. Nowoczesna sieć dróg i parkingów.
	· stały wzrost wydatków budżetu miasta na remonty i modernizację dróg,

· systematyczny wzrost liczby miejsc parkingowych,

· systematyczny wzrost liczby ścieżek rowerowych,
	ABC
	· Interreg IIIA,EOG
· Fundusze Strukturalne

	
	2. Poprawa stanu zasobów mieszkaniowych miasta i jego estetyki.
	1. Opracowanie branżowej strategii mieszkaniowej Bolesławca.


	· Opracowanie dokumentu strategii,

· Uzyskanie co najmniej dobrych opinii na temat jakości życia w mieszkalnych lokalach komunalnych zarządzanych (administrowanych) przez podmioty komunalne podczas badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców Bolesławca (opinie takie musi wyrazić minimum 75% ankietowanych).
	A
	· Fundusze strukturalne)

	
	
	2. Partnerstwo publiczno – prywatne na rzecz poprawy standardów.
	· Uzyskanie co najmniej dobrych opinii na temat jakości życia w mieszkalnych lokalach komunalnych zarządzanych (administrowanych) przez podmioty komunalne podczas badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców Bolesławca (opinie takie musi wyrazić minimum 75% ankietowanych).

· Rosnąca ilość wyremontowanych obiektów.
	ABC
	

	
	
	4.     Rewitalizacja, rozwój i ochrona terenów zieleni. 

5. Zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych poprzez budowę mieszkań na wynajem i socjalnych.
	· Uzyskanie co najmniej dobrych opinii na temat estetyki terenów zieleni miejskiej na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców Bolesławca (opinie takie musi wyrazić minimum 75% ankietowanych).

· Osiągnięcie zgodności ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ze wskazanym zadaniem.

Ilość powstałych mieszkań pod wynajm i mieszkań socjalnych
	ABC

          ABC
	Fundusze strukturalne
Ministerstwo Gospodarki

	
	
	4. Rewitalizacja obszarów miejskich poprzemysławych i powojskowych.
	· Osiągnięcie zgodności ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ze wskazanym zadaniem.
	
	Fundusze strukturalne, EOG

	
	3. Usprawnienie systemu zarządzania miastem.
	1. Wprowadzenie w Urzędzie Miasta systemu zarządzania jakością.
	· Uzyskanie certyfikatu.

· Wdrożenie systemu ocen pracowniczych.

· Uruchomienie punktu obsługo klienta.

· Uzyskanie co najmniej dobrych opinii na temat jakości usług świadczonych w Urzędzie Miejskim od mieszkańców oraz podmioty gospodarcze podczas badań ankietowych przeprowadzonych wśród wskazanych grup respondentów (opinie takie musi wyrazić minimum 75% ankietowanych).
	A
	

	
	
	2. Stworzenie systemu e-urząd.
	· stały wzrost (o 10% rocznie w stosunku do roku bazowego 2005) liczby osób załatwiających swoje sprawy dzięki temu systemowi.

· Uzyskanie co najmniej dobrych opinii na temat usług świadczonych w systemie e-urząd wśród mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych podczas badań ankietowych przeprowadzonych wśród wskazanych grup respondentów (opinie takie musi wyrazić minimum 75% ankietowanych).
	BC
	Fundusze strukturalne


	
	
	3. Stworzenie stanowiska specjalisty ds. strategii i rozwoju miasta.

4. Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta
	- utworzenie wskazanego stanowiska pracy. 

- budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta

- powołanie Straży Miejskiej
	A

A
	Interreg III A

	III. Bolesławiec wiodącym ośrodkiem w zachodniej części Dolnego Śląska.
	1. Kształtowanie nowoczesnego systemu oświaty.
	1.Modernizacja sieci obiektów edukacyjnych w mieście.
	· stały wzrost wydatków przeznaczanych na modernizację wyznaczonych obiektów,

· liczba wyremontowanych obiektów,
	ABC
	Fundusze strukturalne,

Sektorowe Programy Operacyjne, Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III, EOG, kontrakt Wojewódzki

	
	
	2. System promocji i wsparcia młodzieży szczególnie uzdolnionej.
	· Stworzenie systemu – określenie zasad przyznawania stypendiów,

· Utworzenie bazy

· Ilość udzielonych stypendiów,

· Ilość ofert znajdujących się w proponowanej bazie.
	A
	

	
	
	3. Partnerstwo na rzecz zatrudnienia.
	· Spadek bezrobocia do poziomu 15% w skali miasta.
	AB
	Fundusze strukturalne,

Sektorowe Programy Operacyjne, Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III

	
	
	4. Bolesławiecki Ośrodek Edukacyjny.
	· przystosowanie wytypowanych obiektów do potrzeb Ośrodek 

· Uzyskanie co najmniej dobrych opinii na temat jakości zaplecza edukacyjnego wśród studentów (opinie takie musi wyrazić minimum 75% ankietowanych).

· Uzyskanie co najmniej dobrych opinii na temat wiedzy i umiejętności reprezentowanych przez absolwentów uczelni, które swoją siedzibę znajdą w Ośrodek opinie zebrane wśród podmiotów gospodarczych (opinie takie musi wyrazić minimum 70% ankietowanych).
	AB
	Fundusze strukturalne,

Sektorowe Programy Operacyjne, Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III, kontrakt Wojewódzki

	
	2. Rozwój funkcji usługowo – rekreacyjnej.
	1. Centrum Tranzytu Turystycznego.
	· wzrost liczby osobonoclegów w obiektach noclegowych do roku 2010 (o 100% w stosunku do roku obecnego) ,

· wzrost liczby osób odwiedzających miasto,

· zwiększenie ilości zarejestrowanych podmiotów gospodarczych świadczących usługi w zakresie obsługi ruchu drogowego. 
	ABC
	Fundusze strukturalne,

Sektorowe Programy Operacyjne, Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III, 

	
	
	2. Wielofunkcyjny ośrodek kulturalno – rekreacyjny. 
	· wybudowanie stosownych obiektów kulturalno – rekreacyjnych i ich uruchomienie.
	AB
	Fundusze strukturalne

	
	3. Aktywna i solidarna wspólnota lokalna.
	1. Partycypacja obywatelska mieszkańców Bolesławca.
	· Powołanie Młodzieżowej Rady Miasta,

· Ilość spotkań władze miasta – mieszkańcy (na średnim poziomie 10 spotkań w skali roku).

· Wzrastająca liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych na terenie miasta. 
	A
	

	
	
	2. Biuro Programów Obywatelskich.
	· Ilość spraw załatwionych (rozwiązanych) przez wolontariuszy pracujących w BPO.

· Ilość spotkań władze miasta - mieszkańcy zorganizowanych przez BPO.
	A
	Interreg IIIA

	
	
	3. Połączenie Gminy Wiejskiej Bolesławiec z Gminą Miejską Bolesławiec.
	· decyzja Premiera RP dotycząca połączenia Gminy Miejskiej Bolesławiec z Gminą Wiejską Bolesławiec,
	C
	

	
	
	4. Fundusz Inicjatyw Lokalnych.
	· Ilość udzielonych grantów (dotacji),

· Stały wzrost ilości wniosków aplikacyjnych.

· Stały wzrost poziomu budżetu Funduszu.
	AB
	EOG

	
	
	5. Interaktywne Centrum Ceramiki.
	· Ilość odwiedzających Centrum,

· Ilość przeprowadzonych konferencji, seminariów,

· Zwiększająca się liczba eksponatów w „muzeum”. 
	AB
	Fundusze strukturalne,

Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III, EOG











PAGE  
47

_1199082942.bin

