UCHWAŁA NR X/86/07
Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 27 czerwca 2007 roku

w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2007 - 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,       Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128), w związku z art. 166 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr XVIII/184/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie trybu i procedury aktualizacji Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Miasta,

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr LIV/515/06 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 października 2006 roku            w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2007 – 2011, zmienionej uchwałą nr II/13/06 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 4 grudnia     2006 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2007 – 2011, uchwałą nr III/17/06 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2007 – 2011, uchwałą nr V/37/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 14 lutego 2007 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2007 – 2011, uchwałą nr VII/52/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2007 – 2011 oraz uchwałą nr IX/73/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2007 – 2011,
załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicach ogłoszeń Rady Miasta, Urzędu Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.









  Przewodnicząca Rady







/-/ Janina Urszula Piestrak - Babijczuk
AK/AK
Uzasadnienie do UCHWAŁY NR X/86/07
Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 27 czerwca 2007 roku

w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2007 - 2011
Zmiany dotyczące zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym (WPI):

1. Uzbrojenie terenów w sieć wodociągową (zadanie nr 2) – zmienia się montaż finansowy zadania poprzez wpisanie kwot: 350 000 zł w pozycji dotychczas poniesione wydatki, 2 569 000 zł w pozycji środki własne w 2007 roku, 631 575 zł w pozycji środki własne w 2008 roku, 3 578 925 zł w pozycji dochody w 2008 roku, 631 575 zł w pozycji środki własne w 2009 roku i 3 578 925 zł w pozycji zewnętrzne środki finansowania         w 2009 roku. Korekta nakładów związana jest z doszacowaniem wykonanej części wydatków, oceną możliwości wykonawczych przedsięwzięcia w poszczególnych latach budżetowych oraz przeniesieniem środków na realizację innych inwestycji.

2. Przebudowa ul. Ceramicznej wraz z budową dróg dojazdowych oraz remont muru oporowego (działka nr 599/1) wraz z wymianą 3 szt. słupów linii napowietrznej nn. (zadanie nr 4) – poszerza się zakres rzeczowy zadania o remont muru oporowego przy   ul. Ceramicznej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni na odcinku ul. Widok do szkoły oraz wymianą 3 słupów linii napowietrznej nn. W związku z poszerzeniem zakresu wykonawczego inwestycji, dokonuje się zmiany dotychczasowej nazwy przedsięwzięcia    z „Przebudowa ul. Ceramicznej wraz z budową dróg dojazdowych” na wskazaną powyżej.

3. Droga z parkingiem dla budynków TBS przy ulicy Śluzowej (zadanie nr 5) – zwiększa się nakłady na realizację zadania z kwoty 1 269 000 zł na kwotę 3 269 000 zł poprzez wpisanie kwot: 1 000 000 zł w pozycji środki własne w 2009 roku oraz   1 000 000 zł w pozycji środki własne w 2010 roku. Zwiększenie nakładów następuje        w związku z aktualizacją niezbędnych funduszy na realizację inwestycji.

4. Wykonanie dróg dla terenów przemysłowych ul. Modłowa (zadanie nr 7) – zmienia się montaż finansowy zadania poprzez wpisanie kwot: 45 000 zł w pozycji dotychczas poniesione wydatki, 2 600 000 zł w pozycji środki własne w 2007 roku, 323 250 zł           w pozycji środki własne w 2008 roku i 1 831 750 zł w pozycji dochody w 2008 roku. Zmiana nakładów związana jest z doszacowaniem wykonanej części wydatków oraz oceną niezbędnych środków finansowych na realizację inwestycji i możliwości wykonawczych zadania.

5. Przebudowa ul. Zabobrze jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej Nr 4 (zadanie nr 9) – zmienia się montaż finansowy zadania poprzez wpisanie kwoty:             153 949 zł w pozycji dotychczas poniesione wydatki. Montaż finansowy inwestycji ulega zmianie w związku z doszacowaniem wykonanej części wydatków i oceną możliwości wykonawczych zadania w bieżącym roku budżetowym.
6. Tworzenie produktu turystycznego "Euroregion Nysa - region urlopowy (Ferienregion)" - iluminacja atrakcji turystycznych Bolesławca (zadanie nr 10) – zmienia się montaż finansowy zadania poprzez wpisanie kwot: 356 325 zł w pozycji dotychczas poniesione wydatki i 350 000 zł w pozycji środki własne w 2007 roku. Montaż finansowy inwestycji ulega zmianie w związku z doszacowaniem wykonanej części wydatków i niezbędnych środków na realizację przedsięwzięcia.
7. I etap budowy cmentarza komunalnego przy ulicy II Armii Wojska Polskiego (zadanie nr 16) – zmienia się montaż finansowy zadania poprzez wpisanie kwot:           48 800 zł w pozycji dotychczas poniesione wydatki, 2 900 000 zł w pozycji środki własne w 2008 roku oraz 2 900 000 zł w pozycji środki własne w 2009 roku. Montaż finansowy inwestycji ulega zmianie w związku z doszacowaniem wykonanej części wydatków           i oceną możliwości realizacyjnych zadania.
8. Przebudowa i przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych SP Nr 2 (zadanie nr 17) – zmienia się montaż finansowy zadania poprzez wpisanie kwot: 285 000 zł          w pozycji środki własne w 2008 roku, 1 615 000 zł w pozycji dochody w 2008 roku,    420 000 zł w pozycji środki własne w 2009 roku, 2 380 000 zł w pozycji zewnętrzne środki finansowania w 2009 roku, 420 000 zł w środki własne w 2010 roku, 2 380 000 zł w pozycji zewnętrzne środki finansowania w 2010 roku, 285 000 zł w pozycji środki własne w 2011 roku i 1 615 000 zł w pozycji zewnętrzne środki finansowania                   w 2011 roku. Korekta nakładów związana jest z doszacowaniem wykonanej części wydatków, kalkulacją niezbędnych środków finansowych na zadanie oraz oceną możliwości realizacyjnych przedsięwzięcia.
9. Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 1 (zadanie nr 19) – zmienia się montaż finansowy zadania poprzez wpisanie kwot: 420 000 zł w pozycji środki własne                w 2008 roku, 2 380 000 zł w pozycji dochody w 2008 roku, 420 000 zł w pozycji środki własne w 2009 roku i 2 380 000 zł w pozycji zewnętrzne środki finansowania                   w 2009 roku. Montaż finansowy przedsięwzięcia ulega zmianie w związku                         z doszacowaniem wykonanej części wydatków, kalkulacją niezbędnych środków finansowych na przedsięwzięcie oraz oceną możliwości realizacyjnych inwestycji.
10. Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Bolesławcu, I etap a) Przebudowa budynku kina Forum (zadanie nr 29) – zmienia się montaż finansowy zadania poprzez wpisanie kwoty 1 966 702 zł w pozycji dotychczas poniesione wydatki. Korekta nakładów wynika             z doszacowania wykonanej części wydatków.
11. Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Bolesławcu, I etap b) Budowa Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki (zadanie nr 29) – zmienia się montaż finansowy zadania poprzez wpisanie kwot: 400 321 zł w pozycji dotychczas poniesione wydatki, 2 638 500 zł w pozycji środki własne w 2008 roku, 5 800 000 zł        w pozycji dochody w 2008 roku, 3 100 500 zł w pozycji środki własne w 2009 roku           i 7 143 000 zł w pozycji zewnętrzne środki finansowania 2009 roku. Korekta nakładów związana jest z doszacowaniem wykonanej części wydatków, kalkulacją niezbędnych środków finansowych na zadanie oraz oceną możliwości realizacyjnych przedsięwzięcia.
12. Termomodernizacja budynku MBP przy ulicy Sądowej 8 w Bolesławcu (zadanie           nr 30) – zmienia się montaż finansowy zadania poprzez wpisanie kwot: 24 100 zł            w pozycji dotychczas poniesione wydatki i 862 000 zł w pozycji środki własne                  w 2007 roku. Zmiany w montażu finansowym dokonuje się w związku z korektą  wykonanej części wydatków oraz doszacowaniem niezbędnych środków finansowych na zadanie.
13. Rozbudowa transgranicznych szlaków rowerowych na obszarze Euroregionu NYSA - magistrala ER 6 "Dolina Bobru" wraz z łącznikami (zadanie nr 34) – zmienia się montaż finansowy zadania poprzez wpisanie kwoty: 170 688 zł w pozycji dotychczas poniesione wydatki. Montaż finansowy inwestycji ulega zmianie w związku z doszacowaniem wykonanej części wydatków i dostosowaniem nakładów do aktualnego harmonogramu realizacyjnego.
W związku z zakończeniem inwestycji z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego wyłącza się następujące zadania:

1. Modernizacja i wyposażenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Bolesławcu,

2. "Bolesławiec - bezpieczne miasto" - ochrona i zabezpieczenie ruchu turystycznego na transgranicznym obszarze,
3. Termomodernizacja budynku MPP Nr 4 przy ulicy Sądowej w Bolesławcu,

4. Termomodernizacja Centrum Rehabilitacji dzieci i osób dorosłych w Bolesławcu.

Przewodnicząca Rady








/-/ Janina Urszula Piestrak - Babijczuk

AK/AK
PAGE  
3

