UCHWAŁA NR XII/95/07
Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 29 sierpnia 2007 roku

w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2007 - 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,       Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128), w związku z art. 166 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr XVIII/184/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie trybu i procedury aktualizacji Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Miasta,

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr LIV/515/06 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 października 2006 roku            w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2007 – 2011, zmienionej uchwałą nr II/13/06 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 4 grudnia     2006 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2007 – 2011, uchwałą nr III/17/06 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2007 – 2011, uchwałą nr V/37/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 14 lutego 2007 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2007 – 2011, uchwałą nr VII/52/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2007 – 2011, uchwałą nr IX/73/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2007 – 2011 oraz uchwałą nr X/86/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2007 – 2011,
załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicach ogłoszeń Rady Miasta, Urzędu Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.









  Przewodnicząca Rady







/-/ Janina Urszula Piestrak-Babijczuk
AK/AK
Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XII/95/07
Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 29 sierpnia 2007 roku
w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2007 - 2011
Zmiany dotyczące zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym (WPI):

1. Uzbrojenie terenów w sieć wodociągową (zadanie nr 2) – zmniejsza się nakłady na realizację zadania z kwoty 11 340 000 zł na kwotę 11 227 600 zł, poprzez zmniejszenie wielkość pozycji środki własne w 2007 roku z kwoty 2 569 000 zł na kwotę 2 456 600 zł. Zmniejszenie wydatków o kwotę 112 400 zł następuje w związku z koniecznością zwiększenia środków na zadanie o nazwie Centrum Kulturalno-Edukacyjne                        w Bolesławcu, I etap a) Przebudowa budynku kina Forum.
2. Przebudowa ul. Ceramicznej wraz z budową dróg dojazdowych oraz remont muru oporowego (działka nr 599/1) wraz z wymianą 3 szt. słupów linii napowietrznej nn. (zadanie nr 4) – zmniejsza się nakłady na realizację zadania z kwoty 1 150 000 zł na kwotę 1 111 000 zł, poprzez zmniejszenie wielkość pozycji środki własne w 2007 roku     z kwoty 150 000 zł na kwotę 111 000 zł. Zmniejszenie wydatków o kwotę 39 000 zł następuje w związku z koniecznością zwiększenia środków na: 

a) remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych, m.in. ulicy Zabobrze   i dróg dojazdowych do tej ulicy (zwiększenie o 31 000 zł),

b) budowę parkingu przy ulicy Gałczyńskiego Nr 62-72 (obok TESCO), gdyż na ogłoszony przetarg wpłynęła wyłącznie jedna oferta, której wartość przekracza zabezpieczoną w budżecie kwotę (zwiększenie o 8 000 zł).
3. Drogi z odwodnieniem budynków socjalno-mieszkalnych i terenu ul. Kościuszki (zadanie nr 6) – zwiększa się nakłady na realizację zadania z kwoty 2 470 000 zł na kwotę 2 490 000 zł, poprzez zwiększenie wielkość pozycji środki własne w 2007 roku       z kwoty 30 000 zł na kwotę 50 000 zł. Zwiększenie nakładów wynika z doszacowania niezbędnych środków na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedsięwzięcia.
4. Wykup gruntów pod inwestycje (zadanie nr 13) – zmniejsza się nakłady na realizację zadania z kwoty 1 300 000 zł na kwotę 1 240 000 zł, poprzez zmniejszenie wielkość pozycji środki własne w 2007 roku z kwoty 500 000 zł na kwotę 440 000 zł. Zmniejszenie wydatków o kwotę 60 000 zł następuje w związku z koniecznością zwiększenia środków na zadanie o nazwie Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Gdańskiej w Bolesławcu.
5. Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Gdańskiej w Bolesławcu (zadanie nr 15) – zwiększa się nakłady na realizację zadania z kwoty 7 450 000 zł na kwotę 7 510 000 zł, poprzez zwiększenie wielkość pozycji środki własne w 2007 roku z kwoty 150 000 zł na kwotę 210 000 zł. Zwiększenie nakładów wynika z doszacowania, po rozstrzygniętym przetargu, niezbędnych środków na: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zabezpieczenie środków na wydatki związane z podpisaniem umowy przyłączeniowej (dotyczy dostaw energii) oraz uzyskanie opinii Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Jednocześnie zadanie przekazuje się do dalszej realizacji Wydziałowi Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich.
6. Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Bolesławcu, I etap a) Przebudowa budynku kina Forum (zadanie nr 29) – zmienia się montaż finansowy zadania w 2007 roku poprzez wpisanie kwot: 4 424 346 zł w pozycji środki własne i 6 651 415 zł w pozycji dochody. Zmiana związana jest z koniecznością zwiększenia środków na inwestycję (dotyczy części akustycznej obiektu), przyznaniem przez Wojewodę Dolnośląskiego funduszy z rezerwy celowej na przedsięwzięcie oraz bieżącymi korektami wynikającymi z wprowadzenia do planu aktualnej kwoty dotacji.

7. Wybrukowanie powierzchni Rynku wraz z projektem małej architektury oraz zagospodarowanie ul. Prusa na pasaż pieszy wybrukowany kostką granitową             w Bolesławcu (zadanie nr 31) – zmienia się montaż finansowy zadania w 2007 roku poprzez wpisanie kwot: 1 736 414 zł w pozycji środki własne i 2 602 859 zł w pozycji dochody. Korekta nakładów związana jest z przyznaniem przez Wojewodę Dolnośląskiego środków z rezerwy celowej na realizację przedsięwzięcia w kwocie 347 866 zł.
Przewodnicząca Rady








/-/ Janina Urszula Piestrak-Babijczuk

AK/AK
PAGE  
2

