
UCHWAŁA NR XIX/174/08
Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 29 stycznia 2008 roku

w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2008 - 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,       Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128), w związku z art. 166 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr XVIII/184/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie trybu i procedury aktualizacji Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Miasta,

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XV/106/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 października 2007 roku            w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2008 – 2012, zmienionej uchwałą nr XVI/137/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia                 28 listopada 2007 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2008 – 2012 oraz uchwałą nr XVII/150/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2008 – 2012,
załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicach ogłoszeń Rady Miasta, Urzędu Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.









  Przewodnicząca Rady







/-/ Janina Przewodnicząca Rady Miasta

/-/ Janina Urszula Piestrak-Babijczuk

AK/AK
Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XIX/174/08
Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2008 - 2012
W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dla Miasta Bolesławiec na lata 2008 – 2012 wprowadza się następujące zmiany:
1. Droga z parkingiem dla budynków TBS przy ulicy Śluzowej – zmniejsza się nakłady na realizację zadania z kwoty 3 355 000 zł na kwotę 2 865 000 zł poprzez zmniejszenie wielkości pozycji środki własne w 2008 roku z kwoty 1 500 000 zł na kwotę 1 010 000 zł. W celu uniknięcia makroniwelacji terenu i tym samym likwidacji wielu okazałych drzew, postanawia się skorygować dotychczasową koncepcję układu dróg osiedlowych i tym samym zmniejsza się planowane wydatki na inwestycję w 2008 roku o kwotę 490 000 zł.

2. Drogi dojazdowe do Bolesławieckiej Strefy Aktywności Gospodarczej – zwiększa się nakłady na realizację zadania z kwoty 4 800 000 zł na kwotę 4 875 000 zł poprzez wpisanie w pozycję środki własne w 2008 roku kwoty 75 000 zł. Zwiększenie wydatków o kwotę 75 000 zł związane jest z przygotowaniem inwestycji do aplikacji o środki            z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. Wskazana powyżej kwota zostanie przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, weryfikację projektu przez branżystów Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych oraz opracowanie studium wykonalności inwestycji. Jednocześnie dokonuje się zmiany dotychczasowej nazwy zadania, tj. „Wykonanie dróg dla terenów przemysłowych ul. Modłowa”, na wskazaną powyżej.

3. Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Gdańskiej w Bolesławcu – zwiększa się nakłady na realizację zadania poprzez wpisanie w pozycję środki własne w 2008 roku kwoty 130 000 zł. Zwiększenie wydatków o kwotę 130 000 zł następuje w związku           z koniecznością zabezpieczenia niezbędnych środków na prace projektowe. Jednocześnie dokonuje się korekty wykonania wydatków w 2007 roku według stanu rzeczywistego      (w pozycję środki własne wpisuje się kwotę 89 500 zł). 
4. Przebudowa i termomodernizacja MZS Nr 1 – zwiększa się nakłady na realizację zadania poprzez wpisanie w pozycję środki własne w 2008 roku kwoty 45 000 zł. Zwiększenie środków na inwestycję o 45 000 zł związane jest z koniecznością zabezpieczenia niezbędnych środków na prace projektowe oraz koszty wynikające z prac branżystów Komisji Oceniającej Projekty Inwestycyjne. Jednocześnie dokonuje się korekty wykonania wydatków w 2007 roku według stanu rzeczywistego (w pozycję środki własne wpisuje się kwotę 21 500 zł).
5. Rozbudowa oraz termomodernizacja budynku GS Nr 2 – zwiększa się nakłady na realizację zadania z kwoty 10 430 900 zł na kwotę 10 670 900 zł poprzez zwiększenie nakładów w 2008 roku z kwoty 2 151 325 zł na kwotę 2 391 325 zł (zwiększenie pozycji środki własne w 2008 roku z kwoty 57 325 zł na kwotę 297 325 zł). Zwiększenie funduszy na inwestycję o 240 000 zł związane jest z wybudowaniem nowego łącznika pomiędzy obiektem szkoły a budowaną salą gimnastyczną, wykonaniem robót adaptacyjnych węzła cieplnego w piwnicach budynku oraz wykonaniem nowego podłączenia energetycznego w obiekcie szkoły.

6. Gospodarka wodami opadowymi – zadanie przekazuje się z Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich Jednostki Realizującej Projekt ISPA / Fundusz Spójności (PIU) do Wydziału Komunalnego.

Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Janina Urszula Piestrak-Babijczuk

AK/AK






/-/ Janina Urszula 
PAGE  
2

