PROTOKÓŁ Nr 2/07
posiedzenia Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Rady Miasta Bolesławiec, odbytego w dniu  9 marca 2007 r. w Pałacu Ślubów, pod przewodnictwem radnego Huberta Prabuckiego - Przewodniczącego Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 14.00

      Posiedzenie  zakończono o godz.15.45

Obecni członkowie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa według listy obecności:

1. Hubert Prabucki



- Przewodniczący Komisji

2. Jarosław Kowalski 


- Z-ca Przewodniczącego Komisji

3. Andrzej Czeczutka


- Członek Komisji

4. Mirosław Sakowski


- Członek Komisji

5. Janusz Kozioł



- Członek Komisji

6. Eugeniusz Kowalski


- Członek Komisji

7. Stanisław Andrusieczko

- Członek  Komisji

Ponadto w posiedzeniu  udział wzięli:

1. Kazimiera Popławska


- Z-ca Prezydenta Miasta

2. Wiesław Ogrodnik


- Z-ca Prezydenta Miasta

3. Janina Piestrak – Babijczuk

- Przewodnicząca Rady Miasta

4. Bolesław Nowak


- Wiceprzewodniczący Rady Miasta

6. Mirosława Mitek


- Skarbnik Miasta

7. Piotr Żak




- Architekt Miasta

8. Jan Kisiliczyk



- Naczelnik Wydz. MiG

9. Stanisław Wyganowski

- Z-ca Naczelnika Wydz. SP

10.Grażyna Strzyżewska


- Naczelnik Wydz. KO

11. Jacek Dudyński


- Specjalista ds. kultury i sportu
12. Dariusz Jośko



- Dyrektor MOSiR

Posiedzeniu przewodniczył radny Hubert Prabucki - Przewodniczący Komisji IGPiB, który dokonał otwarcia posiedzenia, stwierdzając jednocześnie prawomocność obrad.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta:

2.1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec – dla prawobrzeżnej części miasta, ograniczonej od południa i wschodu granicami administracyjnymi miasta Bolesławiec, od północy drogą krajową nr 4, od zachodu rzeką Bóbr. 
3. Analiza Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Bolesławiec:

- aktualizacja planu (środki),

- plan a WPI,

- Gród Piastowski oraz teren rekreacyjny przy ul. Jeleniogórskiej,

- budynek zabytkowej pływalni miejskiej.

4. Przyjęcie protokołu  poprzedniego  posiedzenia Komisji. 

5. Sprawy bieżące i organizacyjne.
Przebieg posiedzenia:
Ad 2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta:

2.1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec – dla prawobrzeżnej części miasta, ograniczonej od południa i wschodu granicami administracyjnymi miasta Bolesławiec, od północy drogą krajową nr 4, od zachodu rzeką Bóbr. 

Projekt uchwały członkowie Komisji otrzymali z odpowiednim wyprzedzeniem.
(projekt uchwały – zał. nr 1)
Komisja IGPiB pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały, głosując jednogłośnie (4 głosami „za”).

Ad 3. Analiza Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Bolesławiec:

- aktualizacja planu (środki),

- plan a WPI,

- Gród Piastowski oraz teren rekreacyjny przy ul. Jeleniogórskiej,

- budynek zabytkowej pływalni miejskiej.

(informacja – zał. nr 2)
Informację zreferował Architekt Miasta Piotr Żak, prezentując Lokalny Plan Rewitalizacji przy pomocy projekcji multimedialnej.
O godz. 14 10 przyszedł na posiedzenie Komisji radny Jarosław Kowalski.
Radny Andrzej Czeczutka wyraził swoją opinię co do kolejności przeprowadzenia rewitalizacji terenów w Bolesławcu, ze wskazaniem w pierwszej kolejności odnowy Rynku, terenów ul. Jeleniogórskiej oraz Grodu Piastowskiego.
Radny Stanisław Andrusieczko przychylił się do zdania przedmówcy, obstając za tym, aby przywrócić dawną świetność terenom przy ul. Jeleniogórskiej.

O godz. 14 35 przyszedł na posiedzenie Komisji radny Eugeniusz  Kowalski.
Radny Janusz Kozioł poruszył temat remontu kamienic przyrynkowych w ramach projektu „Nowa Starówka – Miejsce Niezwykłe”. Zwrócił uwagę, że planowano remont 70 kamienic wraz z Ratuszem, a w informacji przedłożonej przez Wydział tych kamienic jest 77. Poprosił o wskazanie, które z kamienic dodatkowo zostaną wyremontowane.
Architekt Miasta Piotr  Żak poinformował, że posiada do wglądu wykaz wszystkich kamienic przeznaczonych do renowacji, a są to m. in. kamienice przy ul. Kutuzowa, ul. Sierpnia 80.
Radny Janusz Kozioł zapytał, w imieniu mieszkańców wspólnot, o koszty i termin rozpoczęcia renowacji.

Architekt Miasta Piotr  Żak poinformował, że 30 marca br, będzie gotowa dokumentacja, która składa się z 77 części (każda kamienica ma swój kosztorys). 85 % kosztów finansuje Unia Europejska, 15% miasto lub wspólnota. Koszt będzie się kształtował w zależności od udziału miasta we wspólnocie. Architekt Miasta wyraził nadzieję, że w przyszłym roku zostanie podpisana umowa, a realizacja nastąpi w roku następnym..
Radny Janusz Kozioł zapytał o renowację kamienic przy ul. Kaszubskiej 1-4.
Architekt Miasta Piotr Żak poinformował, że są na etapie zbierania danych. Dodał, że Program Rewitalizacji będzie opiniowany przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, po wskazaniu przez Architekta najbardziej zdegradowanych społecznie, materialnie, technicznie miejsc, po czym  zostaną przyznane środki ich renowację.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bolesław Nowak zapytał o projekt odrestaurowania Grodu Piastowskiego i wielkość środków przeznaczonych na ten cel.

Architekt Miasta Piotr Żak poinformował, że przewiduje iż pełna odnowa będzie kosztowała ok. 3 mln. zł. (monitoring, parkingi, oświetlenie). Dodał, że planuje się złożenie do RPO wniosek o środki końcem br. po otrzymaniu dokumentacji.
Radny Andrzej Czeczutka zapytał o kolejność renowacji kamienic, w tym Ratusza oraz przystosowanie jego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Architekt Miasta Piotr Żak poinformował, że Ratusz ma być poddany maksymalnej przebudowie, odsoleniu, odgrzybieniu i przystosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Głos w dyskusji zabrała Z-ca Prezydenta Miasta Kazimiera Popławska, która wyjaśniła przyczynę terminu  i sposobu składania wniosków do RPO. Podała do wiadomości, że przypuszcza się, iż pierwsze umowy będą finansowane w IV kwartale br. Na zakończenie wypowiedzi Z-ca Prezydenta Miasta przedstawiła sposób rozdzielania środków unijnych na poziomie państwa.

Radny Hubert Prabucki poprosił o wyjaśnienie terminu „plaża basenowa”. Ponadto poruszył problem złego stanu budynku basenu, nawiązując do informacji przedstawionej przez Dyrektora MOSiR.

Dyrektor MOSiR Dariusz Jośko wyjaśnił, że chodzi tu o kafelki wokół basenu.
 Zaznaczył, że podstawową determinantą tego, co stanie się z tym budynkiem w przyszłości będzie budowa lub nie nowego basenu. Jeśliby zapadła decyzja o budowie nowego basenu, to trzeba mieć świadomość, że dwa obiekty w Bolesławcu się nie utrzymają. Dodał, że baseny generalnie generują koszty bez względu na formę własności. W przypadku podjęcia decyzji o zaniechaniu budowy nowego basenu, to w tym momencie trzeba będzie podjąć działania zmierzające do remontu obiektu.
Stwierdził, że cały budynek wymaga remontu. Ponadto dodał, że w 2002 r. została opracowana koncepcja programowo-kosztowa, która stwierdza, że trzeba ten basen ratować, a decyzja o tym należy do Prezydenta i Rady Miasta.
Głos zabrał także Z-ca Prezydenta Miasta Wiesław Ogrodnik, który stwierdził, że kierownictwo urzędu nie odstępuje od planu zagospodarowania pl. ks. Jerzego Popiełuszki, w tym wybudowania basenu. Jeśli basen powstałby w ciągu 2 lat, to nie ma żadnych uzasadnień od strony ekonomicznej remontowania starego obiektu basenu.

Architekt Miasta Piotr Żak poinformował, że  wpisanie basenu  do rejestru ogólnopolskiego zabytków pozwoliłoby na uzyskanie z RPO minimum 1 mln. zł, co pozwoliłoby odnowić obiekt.
Z-ca Prezydenta Miasta Wiesław Ogrodnik stwierdził, że rozwiązaniem byłoby przekazać ten obiekt do Miejskiego Zakładu Rehabilitacji Leczniczej.
Dyrektor MOSiR stwierdził, że na dzień dzisiejszy obiekt ten nie nadaje się do prowadzenia tego typu działalności.

Radny Janusz Kozioł wystąpił z propozycją sprzedaży obiektu na cele wyznaczone w przetargu i wybudowanie nowego basenu. Zasugerował zmianę lokalizacji budowy, np. przy obiektach szkolnych.

Radny Hubert Prabucki zapytał, czy koncepcja zabudowy pl. ks. Jerzego Popiełuszki została przyjęta, ponieważ w momencie prezentacji zabudowy placu było wniesionych szereg uwag do tejże koncepcji.

Z-ca Prezydenta Miasta Wiesław Ogrodnik zaznaczył, że do rozmów na temat koncepcji zabudowy placu z pewnością się powróci na sesjach Rady Miasta. Ponadto poinformował, ż Miasto nie będzie trzymało się sztywno rozwiązań przedstawionych pierwotnie. Zapewnił, że radni będą informowani, jeśli dojdzie do konsensusu w rozmowach z ewentualnymi inwestorami.
Na zakończenie dyskusji Dyrektor MOSiR Dariusz Jośko poinformował, że wystąpi w przyszłorocznym budżecie o zwiększenie dofinansowania działalności basenu ze względu na coroczne podwyższanie kosztów funkcjonowania obiektu.

Komisja IGPiB przyjęła przygotowaną informację do akceptującej wiadomości.
Ad 4. Przyjęcie protokołu  poprzedniego  posiedzenia Komisji. 
Protokół Nr 1/07 posiedzenia Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa odbytego w dniu 9 lutego 2007 r. został przyjęty bez zmian i poprawek.
Ad 5. Sprawy bieżące i organizacyjne.

Na posiedzeniu Komisji zostały przedstawione przez Przewodniczącego następujące sprawy:
a) pismo z dnia 1 marca 2007 złożone przez Pana Bernarda Paszko w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Konstytucji 3 Maja.

(pismo –zał. nr 3)

Naczelnik Wydz. KO Grażyna Strzyżewska zaproponowała odstąpić od sprawy i powrócić do tematu po przeprowadzonym remoncie ulicy, którego wykonanie planuje się do końca września br.
Do zdania Pani Naczelnik przychylił się radny Eugeniusz Kowalski.

Radny Jarosław Kowalski optował za rozwiązaniem przedstawionym wyżej z uwagi na znajomość problemu przedmówców jako mieszkańców tej okolicy.

Komisja IGPiB pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek, głosując większością głosów (4 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw”).
b) pismo z dnia 1 marca 2007 r. nr KO.II.7629-05/07 w sprawie wytypowania dwóch członków do prac komisji konkursu pn. „Bolesławiec w kwiatach”.
(pismo –zał. nr 4)

Wytypowani przez Komisję IGPiB do prac w komisji zostali radni Stanisław Andrusieczko i Mirosław Sakowski, którzy wyrazili zgodę na udział w pracach komisji konkursowej.
c) pismo z dnia 8 marca 2007 r. nr KO.II/7635-40/07 w sprawie wytypowania przedstawiciela Komisji IGPiB do prac Zespołu opiniodawczego ds. ochrony zieleni na terenie miasta.
(pismo –zał. nr 5)

Komisja IGPiB wytypowała do pełnienia w/w funkcji radnego Janusza Kozioła, który wyraził na to zgodę.
d) pismo z dnia 20 lutego 2007 r. nr KO.I/7010-10/07 w sprawie zaopiniowania proponowanych miejsc montażu urządzeń zabawowych dla dzieci.
(pismo –zał. nr 6)

Ponadto Naczelnik Wydz. KO Grażyna Strzyżewska przedstawiła wniosek mieszkańców ul Gdańskiej (POM) z prośbą o montaż urządzeń zabawowych.

Komisja IGPiB postanowiła pozostawić temat do przeanalizowania na kolejnym posiedzeniu Komisji, po przedstawieniu przez Wydz. KO nowych propozycji montażu urządzeń zabawowych z uwzględnieniem wniosku mieszkańców ul. Gdańskiej.
e) wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego zamieszczonych w załącznikach  do zarządzeń Prezydenta Miasta Bolesławiec:

   z dnia 30 stycznia, 5,8,9,20,22 lutego 2007 r.:

   -    Nr 19/07 z dnia 30 stycznia 2007 r.,

   -    Nr 20/07 z dnia 2 lutego 2007 r.,

   -    Nr 23/07 z dnia 5 lutego 2007 r.,

   -    Nr 24/07 z dnia 5 lutego 2007 r.,
   -    Nr 25/07 z dnia 5 lutego 2007 r.,

   -    Nr 26/07 z dnia 5 lutego 2007 r.,

   -    Nr 27/07 z dnia 6 lutego 2007 r.,

   -    Nr 30/07 z dnia 8 lutego 2007 r.,

   -    Nr 31/07 z dnia 8 lutego 2007 r.,

   -    Nr 32/07 z dnia 8 lutego 2007 r.,

   -    Nr 34/07 z dnia 9 lutego 2007 r.,

   -    Nr 35/07 z dnia 9 lutego 2007 r.,

   -    Nr 41/07 z dnia 20 lutego 2007 r.,

   -   Nr 42/07 z dnia 20 lutego 2007 r.,

   -   Nr 43/07 z dnia 20 lutego 2007 r.,

   -   Nr 44/07 z dnia 22 lutego 2007 r.

(pismo –zał. nr 7 i 8)

Radny Andrzej Czeczutka zwrócił się z prośbą do Z-cy Prezydenta Miasta Kazimiery Popławskiej o udzielenie odpowiedzi na piśmie w sprawie skontrolowania ciągu kanalizacyjnego na ul. Zabobrze.
Radny Janusz Kozioł poruszył sprawę oświetlenia na łączniku ulic Sądowej i Tamka oraz wycięcia topoli zagrażających bezpieczeństwu przy ul.  Staszica 41 - 43.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bolesław Nowak poruszył sprawy: przyspieszenia likwidacji gazetonów na ul. Topolowej oraz likwidacji słupa energetycznego.
Radny Hubert Prabucki poruszył kwestię  braku odpowiedzi na interpelację w sprawie kanalizacji przy ul. Starzyńskiego.

Do powyższego ustosunkowała się Z-ca Prezydenta Miasta Kazimiera Popławska, informując, że  15 marca br.  ma odbyć się spotkanie poświęcone sprawie z udziałem Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” oraz PWiK.
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji  - radny Hubert Prabucki zamknął posiedzenie Komisji.

Protokołowała:

BS/BS

PAGE  
8

