UCHWAŁA NR XV/106/07
Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 31 października 2007 roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata         2008 - 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,       Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128), w związku z art. 166 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr XVIII/184/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie trybu i procedury aktualizacji Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Miasta,

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do realizacji Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI), przedłożony przez Prezydenta Miasta w formie opisanej następującymi załącznikami do niniejszej uchwały:

1) Załącznik nr 1 – Zestawienie inwestycji przyjętych do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego przez Gminę Miejską Bolesławiec na lata 2008-2012,
2) Załącznik nr 2 – Zestawienie inwestycji przyjętych do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego przez Gminę Miejską Bolesławiec na lata 2008-2012 z podziałem na działy i źródła finansowania,
3) Załącznik nr 2A – Zestawienie wydatków WPI na inwestycję "Oczyszczanie ścieków          w Bolesławcu - ISPA" na lata 2008-2012 z podziałem na działy i źródła finansowania.

§ 2

Wieloletni Program Inwestycyjny będzie corocznie aktualizowany w terminie do dnia 31 października roku poprzedzającego rok budżetowy w taki sposób, aby każda kolejna edycja WPI obejmowała pięcioletni program inwestycyjny.

§ 3

Rada zobowiązuje Prezydenta Miasta do poszukiwania dodatkowych, pozabudżetowych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych zawartych w kolejnych edycjach WPI z uwzględnieniem konieczności grupowania tych zadań w odrębne programy rozwojowe.

§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc uchwały Rady Miasta Bolesławiec: 

1) Uchwała nr LIV/515/06 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 października 2006 roku        w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2007 – 2011, 

2) Uchwała nr II/13/06 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2007 – 2011,

3) Uchwała nr III/17/06 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2007 – 2011,
4) Uchwała nr V/37/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 14 lutego 2007 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2007 – 2011,
5) Uchwała nr VII/52/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2007 – 2011,
6) Uchwała nr IX/73/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2007 – 2011,
7) Uchwała nr X/86/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2007 – 2011
8) Uchwała nr XII/95/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2007 – 2011.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicach ogłoszeń Rady Miasta, Urzędu Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.









  Przewodnicząca Rady







/-/ Janina Urszula Piestrak-Babijczuk
AK/AK
Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XV/106/07
Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 31 października 2007 roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata         2008 - 2012
Zmiany dotyczące zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym (WPI):

1. Uzbrojenie terenów w sieć wodociągową (zadanie nr 2) – zmienia się montaż finansowy zadania poprzez wpisanie w nakładach na 2008 rok kwot 194 100 zł w pozycji środki własne i 1 099 900 zł w pozycji dochody, wpisanie w nakładach na 2009 rok kwot 272 100 zł w pozycji środki własne i 1 541 900 zł w pozycji zewnętrzne środki finansowania, wpisanie w nakładach na 2010 rok kwot 179 100 zł w pozycji środki własne i 1 014 900 zł w pozycji zewnętrzne środki finansowania, wpisanie w nakładach na 2011 rok kwot 124 400 zł w pozycji środki własne i 727 600 zł w pozycji zewnętrzne środki finansowania. Zmiany w montażu finansowym związane są z urealnieniem możliwości realizacyjnych przedsięwzięcia w poszczególnych latach budżetowych.
2. Droga z oświetleniem i odwodnieniem ul. Gdańska, Łokietka, Kwiatowa (zadanie    nr 3) – zwiększa się nakłady na realizację zadania z kwoty 585 000 zł na kwotę    1 085 000 zł poprzez wpisanie w pozycji środki własne w 2009 roku kwoty 500 000 zł. Zwiększenie nakładów wynika z poszerzenia zakresu rzeczowego inwestycji                      o zagospodarowanie podwórka pomiędzy ul. Gdańską a ul. Łokietka oraz wykonanie dojazdu i wyjazdu z tego podwórka od strony ul. Gdańskiej.
3. Droga z parkingiem dla budynków TBS przy ulicy Śluzowej (zadanie nr 5) – zwiększa się nakłady na realizację inwestycji z kwoty 3 269 000 zł na kwotę 3 355 000 zł poprzez zwiększenie wielkość pozycji środki własne w 2008 roku z kwoty 914 000 zł na kwotę 1 500 000 zł, wpisanie w pozycji środki własne w 2009 roku kwoty 500 000 zł oraz wpisanie kwoty 1 000 000 zł w pozycji środki własne w 2010 roku. Zwiększenie nakładów na inwestycję wynika z aktualizacji środków niezbędnych na zadanie przy jednoczesnym uwzględnieniu dodatkowych robót, tj. wykonania makroniwelacji terenu (ścięcie i wywiezienie nierówności położonych naprzeciw bramy cmentarza).   
4. Drogi z odwodnieniem budynków socjalno-mieszkalnych i terenu ul. Kościuszki (zadanie nr 6) – zwiększa się nakłady na realizację zadania z kwoty 2 490 000 zł na kwotę 2 690 000 zł poprzez wpisanie w pozycji środki własne w 2008 roku kwoty 800 000 zł oraz wpisanie w pozycji środki własne w 2009 roku kwoty 1 800 000 zł. Zwiększenie nakładów wynika z doszacowania niezbędnych środków na realizację przedsięwzięcia.
5. Wykonanie dróg dla terenów przemysłowych ul. Modłowa (zadanie nr 7) –                w związku z planowanym zakończeniem I etapu inwestycji w roku bieżącym istnieje możliwość przesunięcia w czasie II etapu przedsięwzięcia (w oczekiwaniu na propozycje inwestorów). Dotychczasowe nakłady planowane na 2008 rok przesuwa się zatem na 2009 rok. 
6. Przebudowa ul. Zabobrze (zadanie nr 9) – w związku z koniecznością budowy kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi, przy jednoczesnym przejęciu funkcji kanalizacji deszczowej przez dotychczasową kanalizację ogólnospławną, dokonuje się przesunięcia realizacji inwestycji w czasie. W związku z tym w pozycji środki własne w 2008 roku wpisuje się kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zewnętrzne zadania. W nakładach w 2009 roku wpisuje się w pozycji środki własne kwotę 531 750 zł i w pozycji zewnętrzne środki finansowania kwotę 3 013 250 zł. Ponadto w nakładach na    2010 rok wpisuje się w pozycji środki własne kwotę 531 750 zł i w pozycji zewnętrzne środki finansowania kwotę 3 013 250 zł. Jednocześnie dokonuje się zmiany dotychczasowej nazwy zadania Przebudowa ul. Zabobrze jako drogi alternatywnej           w ciągu drogi krajowej Nr 4 na wskazaną powyżej. 
7. Modernizacja i przebudowa Euroregionalnego Centrum Turystyczno-Wypoczynkowego w Bolesławcu: - wykonanie dokumentacji projektowej;                   - realizacja projektu; (zadanie nr 12) – zmienia się montaż finansowy zadania               w 2007 roku poprzez wpisanie kwot 137 000 zł w pozycji środki własne i 363 000 zł           w pozycji dochody. Zmiana związana jest z dostosowaniem nakładów na inwestycję do aktualnej wielkości planowanych do otrzymania środków zewnętrznych. Jednocześnie aktualizuje się niezbędną kwotę na realizację II etapu przedsięwzięcia poprzez wpisanie    w 2011 roku w pozycji środki własne kwoty 750 000 zł oraz w pozycji zewnętrzne środki finansowania kwoty 4 250 000 zł.
8. Modernizacja zapleczy w strefie zabudowy staromiejskiej (zadanie nr 13) –               w związku z brakiem możliwości aplikacji w roku bieżącym o środki zewnętrzne na inwestycję dokonuje się zmian w montażu finansowy zadania poprzez wpisanie                w nakładach na 2008 rok wyłącznie kwoty 50 000 zł w pozycji środki własne, wpisanie    w nakładach na 2009 roku kwot 284 550 zł w pozycji środki własne i 1 612 450 zł            w pozycji zewnętrzne środki finansowania oraz wpisanie w nakładach na 2010 rok kwot 347 865 zł w pozycji środki własne oraz 1 917 235 zł w pozycji zewnętrzne środki finansowania.

9. Wykup gruntów pod inwestycje (zadanie nr 14) – w związku z koniecznością realizacji innych inwestycji, rozpoczęcie przedsięwzięcia przesuwa się na 2009 rok.

10. Objęcie udziałów w TBS w celu budowy mieszkań na wynajem (zadanie nr 15) – zwiększa się nakłady na realizację zadania z kwoty 1 594 000 zł na kwotę 5 872 100 zł, poprzez wpisanie w pozycji środki własne w 2008 roku kwoty 4 278 100 zł. Środki finansowe, jako wkład pieniężny do kapitału zakładowego, uzupełnią niezbędne nakłady spółki na planowaną równoczesną budowę dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Śluzowej w Bolesławcu.

11. I etap budowy cmentarza komunalnego przy ulicy II Armii Wojska Polskiego (zadanie nr 17) – w związku z bezpiecznym stanem pochówków rozpoczęcie realizacji zadania przesuwa się na 2009 rok.
12. Przebudowa i termomodernizacja MZS Nr 1 (zadanie nr 19) – zwiększa się nakłady na realizację zadania z kwoty 1 597 000 zł na kwotę 2 967 000 zł, poprzez zwiększenie wielkości pozycji środki własne w 2008 roku z kwoty 130 000 zł na kwotę 1 500 000 zł. Zwiększenie nakładów wynika z aktualizacji niezbędnych środków na zaprojektowany zakres robót modernizacyjnych, tj. adaptację piwnic na szatnie, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę podług i drzwi wewnętrznych, modernizacje węzłów sanitarnych, dostosowanie obiektu do wymagań przeciwpożarowych i malowanie wewnętrzne. Jednocześnie dokonuje się zmiany dotychczasowej nazwy zadania Przebudowa                  i termomodernizacja SP Nr 5 na wskazaną powyżej.
13. Budowa sali gimnastycznej przy MZS Nr 2 (zadanie nr 20) – zwiększa się nakłady na realizację zadania z kwoty 5 750 000 zł na kwotę 5 780 000 zł, poprzez wpisanie              w pozycji środki własne w 2007 roku kwoty 30 000 zł. Zwiększenie nakładów wynika      z zabezpieczenia środków na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz przygotowanie przedsięwzięcia do aplikacji o zewnętrzne środki finansowania. Jednocześnie dokonuje się zmiany dotychczasowej nazwy zadania Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 1 na wskazaną powyżej.
14. Modernizacja Miejskich Przedszkoli Publicznych Nr 1, Nr 3 i Nr 6 w Bolesławcu (zadanie nr 21) – w związku z brakiem możliwości pozyskania w roku bieżącym środków zewnętrznych na modernizację MPP Nr 1 poszerza się zakres rzeczowy zadania o modernizację MPP Nr 3 przy ul. Dolne Młyny 42a i MPP Nr 6 przy ul. Piotra i Pawła 2. Jednocześnie zwiększa się wielkość niezbędnych środków na inwestycje poprzez wpisanie w nakładach na 2008 rok kwot 357 000 zł w pozycji środki własne oraz               2 023 000 zł w pozycji dochody.
15. Rozbudowa i termomodernizacja budynku GS Nr 3 (zadanie nr 23) – w związku         z koniecznością realizacji innych inwestycji, rozpoczęcie prac przesuwa się na 2009 rok. 
16. Rozbudowa oraz termomodernizacja budynku GS Nr 2 (zadanie nr 24) – dokonuje się zmian w montażu finansowy zadania poprzez wpisanie kwoty 625 757 zł w pozycji dotychczas poniesione wydatki, wpisanie w nakładach na 2007 rok kwoty 1 106 000 zł       w pozycji przychody zwrotne, wpisanie w nakładach na 2008 rok kwot 57 325 zł               w pozycji środki własne i 2 094 000 zł w pozycji przychody zwrotne, wpisanie                   w nakładach na 2009 rok kwot 210 000 zł w pozycji środki własne i 1 190 000 zł              w pozycji zewnętrzne środki finansowania, wpisanie w nakładach na 2010 rok kwot 300 000 zł w pozycji środki własne i 1 700 000 zł w pozycji zewnętrzne środki finansowania, wpisanie w nakładach na 2011 rok kwot 450 000 zł w pozycji środki własne oraz 2 550 000 zł w pozycji zewnętrzne środki finansowania. Zmiany w montażu finansowym wynikają z oceny aktualnego postępu robót związanych z budową sali gimnastycznej oraz przewidywanych terminów realizacji kolejnych etapów inwestycji.
17. Przebudowa budynku zabytkowej pływalni - Centrum Rehabilitacji (zadanie nr 26) – w związku z koniecznością realizacji innych inwestycji, rozpoczęcie prac przesuwa się na 2009 rok.
18. Termomodernizacja budynku Domu Dziennego Pobytu przy ulicy Staroszkolnej      w Bolesławcu (zadanie nr 27) – zwiększa się nakłady na realizację zadania z kwoty     670 000 zł na kwotę 820 000 zł, poprzez wpisanie w nakładach na 2008 rok kwot   120 000 zł w pozycji środki własne oraz 680 000 zł w pozycji dochody. Zwiększenie nakładów na zadanie związane jest z aktualizacją niezbędnych środków na zakończenie inwestycji.

19. Rekultywacja I kwatery wysypiska w Trzebieniu (zadanie nr 31) – w związku              z niższym od przewidywanego tempa zapełniania I kwatery wysypiska, rozpoczęcie realizacji zadania przesuwa się na 2009 rok.
20. Termomodernizacja budynku MBP przy ulicy Sądowej 8 w Bolesławcu (zadanie       nr 37) – zwiększa się nakłady na realizację zadania z kwoty 886 100 zł na kwotę    1 196 100 zł, poprzez zwiększenie wielkości pozycji środki własne w 2007 roku z kwoty 862 000 zł na kwoty 1 196 100 zł oraz wpisanie w pozycji środki własne w 2008 roku kwoty 250 000 zł. Zwiększenie nakładów finansowych na zadanie związane jest                z pojawieniem się robót dodatkowych oraz aktualizacją niezbędnych środków na realizację przedsięwzięcia.
21. Budowa miejskiego basenu krytego (zadanie nr 43) – dokonuje się zmian w montażu finansowy zadania poprzez pozostawienie w nakładach na 2007 rok  wyłącznie kwoty    44 530 zł w pozycji środki własne, wpisanie w nakładach na 2008 rok kwoty 400 000 zł  w pozycji środki własne, wpisanie w nakładach na 2009 rok kwot 3 000 000 zł w pozycji środki własne i 12 000 000 zł w pozycji zewnętrzne środki finansowania oraz wpisanie     w nakładach na 2010 rok kwot 6 060 000 zł w pozycji środki własne i 4 000 000 zł           w pozycji zewnętrzne środki finansowania. Zmiany w montażu finansowym wynikają       z oceny możliwości realizacyjnych przedsięwzięcia z punktu widzenia rzeczowego. Jednocześnie dokonuje się zmiany dotychczasowej nazwy zadania Budowa Bolesławieckiego Ośrodka Sportowego na wskazaną powyżej.
22. Rozbudowa transgranicznych szlaków rowerowych na obszarze Euroregionu NYSA - magistrala ER 6 "Dolina Bobru" wraz z łącznikami (zadanie nr 45) – dokonuje się zmian w montażu finansowy zadania poprzez pozostawienie w nakładach na 2008 rok  wyłącznie kwoty 50 000 zł w pozycji środki własne, wpisanie w nakładach na 2009 rok kwot 600 000 zł w pozycji środki własne i 3 400 000 zł w pozycji zewnętrzne środki finansowania, wpisanie w nakładach na 2010 rok kwot 600 000 zł w pozycji środki własne i 3 400 000 zł w pozycji zewnętrzne środki finansowania oraz wpisanie                  w nakładach na 2011 rok kwot 457 525 zł w pozycji środki własne i 2 592 640 zł              w pozycji zewnętrzne środki finansowania. Zmiany w montażu finansowym wynikają       z doszacowania możliwości realizacyjnych przedsięwzięcia
23. Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu - ISPA (zadanie nr 1 w załączniku nr 2A) – dokonuje się zmian w montażu finansowy zadania poprzez:

a) zmniejszenie w nakładach na 2007 roku wielkości pozycji: środki własne do kwoty 3 705 994 zł, dochody do kwoty 9 917 280 zł i przychody zwrotne do kwoty    1 801 076 zł,

b) wpisanie w nakładach na 2008 roku: w pozycji środki własne kwoty 5 167 833 zł,       w pozycji dochody kwoty 5 630 555 zł i w pozycji przychody zwrotne kwoty         5 407 469 zł,

c) wpisanie w nakładach na 2009 rok wyłącznie kwoty 1 116 550 zł w pozycji środki własne.
Zmiana montażu finansowego związana jest z aktualizacją planowanych do wykorzystania środków na realizację trzech kontraktów na roboty w ramach inwestycji oraz rozliczeń zrealizowanych płatności według korzystnego kursu Euro. 
Do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego wpisuje się nowe zadania:

1. Wyrównanie poziomu jakości usług komunikacji miejskiej na transgranicznym obszarze - zakup autobusów komunikacji miejskiej w Bolesławcu wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej (zadanie nr 10) – przedsięwzięcie obejmie zakup czterech autobusów komunikacji miejskiej klasy mini przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz zakup i montaż trzech wiat przystankowych przy                         ul. B. Chrobrego, ul. Gałczyńskiego i ul. Dolne Młyny. Rozpoczęcie realizacji zadania      i jego zakończenie planuje się na 2008 rok.
2. Budowa miejskiego przedszkola publicznego w Bolesławcu (zadanie nr 22) – przedsięwzięcie obejmie wyburzenie istniejącego budynku po byłym przedszkolu przy     ul. Piastów, budowę pięciodziałowego przedszkola z salą gimnastyczną i zapleczem kuchennym, zagospodarowanie terenu, ciągów komunikacyjnych, budowę placu zabaw dla dzieci wraz z urządzeniami oraz zakup pierwszego wyposażenia. Rozpoczęcie realizacji zadania planuje się na 2008 rok, a jego zakończenie na 2009 rok.

3. Budowa domu pomocy społecznej w Bolesławcu (zadanie nr 28) – przedsięwzięcie obejmie budowę przy ul. Piastów parterowego domu pomocy społecznej na 30 miejsc przystosowanego w całości dla osób niepełnosprawnych. W obiekcie mają znajdować się zarówno pokoje jedno- i dwuosobowe, blok żywieniowy wraz z jadalnią, sala wypoczynkowa, mała sala gimnastyczna do rekreacji zajęć rehabilitacyjnych, gabinet lekarski, gabinet zabiegowych, gabinet pielęgniarski, pralnia i kapliczka. Rozpoczęcie realizacji zadania planuje się na 2008 rok. Zakończenie prac ma nastąpić w 2009 roku.
4. Gospodarka wodami opadowymi (zadanie nr 29) – przedsięwzięcie obejmie podjęcie działań inwestycyjnych mających na celu magazynowanie i odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych, eliminację zalewania posesji, odciążenie kanalizacji ogólnospławnej oraz zapobieganie osuszaniu terenów. Zadanie jest szczególnie ważne       w sytuacji zintensyfikowanych opadów (ocieplanie klimatu). Przedsięwzięcie planuje się realizować etapowo. Pierwszy etap obejmie opracowanie koncepcji realizacji zadania (2008 rok) oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej (2009 rok).

5. Budowa kanalizacji ogólnospławnej na odcinku od ul. Kubika do ul. Zgorzeleckiej (zadanie nr 30) – przedsięwzięcie obejmie budowę kanalizacji od komory w ul. Kubika do komory w ul. Zgorzeleckiej o długości około 350 mb. Wybudowanie tego odcinka kanalizacyjnego jest konieczne ze względu na istniejącą w tym miejscu kanalizację           o mniejszym przekroju niż tego wymaga ilość płynących ścieków. Odcinek tej kanalizacji nie był ujęty w projekcie ISPA. Rozpoczęcie i zakończenie przedsięwzięcia planuje się na 2008 rok. Środki na realizację inwestycji uwzględniają środki własne w wysokości     50 000 zł,  dotację (dochody – 750 000 zł) i pożyczkę (przychody zwrotne – 2 200 000 zł)              z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
6. Przebudowa amfiteatru i ciągów komunikacyjnych w parku przy                               ul. Tyrankiewiczów (zadanie nr 34) – przedsięwzięcie obejmie urządzenie terenu wypoczynku i mniejszych imprez plenerowych w parku. W zakresie zadania znajdzie się również przebudowa skarpy z siedziskami oraz wymiana nawierzchni ciągów komunikacyjnych (asfaltowych, bardzo zniszczonych) poprzez wyłożenie ich kostką. Rozpoczęcie realizacji inwestycji planuje się na 2008 rok, jego zakończenie ma nastąpić w 2009 roku.
7. Budowa Centrum Informacji (zadanie nr 36) – przedsięwzięcie obejmie stworzenie warunków do funkcjonowania nowoczesnej placówki bibliotecznej spełniającej standardy ośrodka gromadzenia, opracowywania i udostępnienia informacji zarówno w postaci książek, jak    i innych nośnikach. Obiekt ma być powiązany z Centrum Kulturalno-Edukacyjnym przy Pl. M. J. Piłsudskiego. Rozpoczęcie realizacji inwestycji planuje się na 2009 rok, jego zakończenie ma nastąpić w 2011 roku.
8. „Prapoczątek Miasta” – rekonstrukcja wczesnośredniowiecznego grodziska przy                     ul. Topolowej (zadanie nr 39) – przedsięwzięcie obejmie rekonstrukcję wczesnośredniowiecznego grodziska kasztelańskiego datowanego na X-XIII w., odbudowę wałów zewnętrznych, rekonstrukcję podwójnego muru drewnianego z bali        o wysokości od 5 do 7 metrów z bramą wejściową. Oprócz tego inwestycja obejmie instalację nowego oświetlenia terenu, uporządkowanie drzewostanu, instalację tablic informacyjnych, wprowadzenie ochrony i monitoringu miejsca. Ponadto odtworzenie miejsca, gdzie Bolesławiec narodził się jako miasto prawobrzeżne i gdzie prawdopodobnie uzyskał swoją historyczną nazwę. Celem inwestycji będzie także wykreowanie nowego produktu turystycznego miasta. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest na 2011 rok.
9. Rewitalizacja „starej tkanki” urbanistycznej zlokalizowanej w kwartale ulic             K. Miarki – Kubika – Komuny Paryskiej w Bolesławcu (zadanie nr 40) – przedsięwzięcie obejmie odtworzenie i zrewaloryzowanie nieremontowanej od lat,           w większości zabytkowej, zabudowy pierzejowej tworzącej kwartał zamknięty ulicami       K. Miarki – Kubika – Komuny Paryskiej. Projekt połączy obszar śródmieścia                     z Południową Bramą Miasta. Obok zabudowy kubaturowej rewitalizacji poddane zostaną również zabytkowe zespoły kwartałów w historycznym układzie, miejska zieleń, obiekty małej architektury oraz zabytkowa nawierzchnia z kostki granitowej ul. Komuny Paryskiej. Zadanie ma na celu scalenie przestrzenne i ujednolicenie charakteru zabudowy, detalu architektonicznego kwartałów okalających Rynek Starego Miasta poza murami obronnymi. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest na 2011 rok.
10. Rewitalizacja przestrzeni staromiejskiej ograniczonej murami obronnymi                  w Bolesławcu (zadanie nr 41) – przedsięwzięcie obejmie odtworzenie                                i zrewaloryzowanie nieremontowanej od lat, w większości zabytkowej, zabudowy zamkniętej w pierścieniu murów obronnych. Projekt obejmować będzie swoim zakresem obszar ścisłego centrum miasta z wyłączeniem kamienic przyrynkowych, które wpisane są program „Nowa Starówka”. Obok zabudowy kubaturowej rewitalizacji zostaną poddane również zabytkowe zespoły kwartałów w historycznym układzie, miejska zieleń i obiekty małej architektury. Projekt scali przestrzennie i ujednolici charakter zabudowy, detalu architektonicznego kwartałów okalających Rynek Starego Miasta. Projekt zakłada wspólne inicjatywy i działania władz lokalnych, wspólnot mieszkaniowych, instytucji zlokalizowanych w omawianym terenie oraz innych zainteresowanych partnerów, co pozwoli na osiągnięcie większych efektów rzeczowych oraz większą akceptację społeczności lokalnej. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest na 2011 rok.

11. „Nowa Starówka” – miejsce niezwykłe – rewitalizacja Rynku Starego Miasta Bolesławiec – etap II renowacja kamienic przyrynkowych oraz budynku Ratusza Miejskiego (zadanie nr 42) – celem zadanie jest zachowanie walorów historycznych Rynku Starego Miasta oraz kamienic do niego przyległych, podkreślenie jego lokalności     i kolorytu, działanie w zgodzie z potrzebami i wartościami danej społeczności, poprawa jakości życia mieszkańców, przywrócenie ładu przestrzennego, ożywienie gospodarcze      i odnowienie więzi społecznych. Zachodzi konieczność zachowania niezwykłości               i odrębności historycznego centrum miasta w kontekście wielowiekowych tradycji ceramicznych. Celem programu jest poddanie pełnej rewitalizacji i renowacji kwartału Starego Miasta obejmującego: remont siedemdziesięciu siedmiu przyrynkowych kamienic (remont elewacji fasady głównej i tylnej, wykonanie nowej kolorystyki, remont detali architektonicznych, uzupełnienie ubytków, remont więźby dachowej i pokrycia dachowego w zależności od stanu technicznego, wykonanie nowych opierzeń kominów       i blacharki), remont elewacji Ratusza Miejskiego, likwidację wysoleń, zagrzybień   elewacji i kamieniarki schodów zewnętrznych, renowację renesansowych portali wmurowanych w lico Ratusza, montaż windy dla osób niepełnosprawnych oraz iluminację kamieniczek przyrynkowych i pasażu przy ul.  B. Prusa. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest na 2008 rok, jego zakończenie natomiast planuje się na 2012 rok.

Przewodnicząca Rady








/-/ Janina Urszula Piestrak-Babijczuk

AK/AK
PAGE  
2

