
UCHWAŁA NR XXVI / 225 / 08
Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 27 sierpnia 2008 roku

w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2008 - 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,       Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218), w związku z art. 166 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560) oraz w związku z uchwałą nr XVIII/184/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie trybu i procedury aktualizacji Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Miasta,

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XV/106/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 października 2007 roku            w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2008 – 2012, zmienionej uchwałą nr XVI/137/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia                 28 listopada 2007 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2008 – 2012, uchwałą nr XVII/150/07 Rady Miasta Bolesławiec    z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2008 – 2012, uchwałą nr XIX/174/08 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2008 – 2012, uchwałą nr XX/177/08 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2008 – 2012, uchwałą nr XXI/191/08 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2008 – 2012, uchwałą nr XXII/198/08 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2008 – 2012 oraz uchwałą nr XXV/218/08 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2008 – 2012, 
załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicach ogłoszeń Rady Miasta, Urzędu Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.









  Przewodnicząca Rady







/-/ Janina Urszula Piestrak-Babijczuk
AK/AK
Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XXVI / 225 / 08
Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2008 - 2012
W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dla Miasta Bolesławiec na lata 2008 – 2012 wprowadza się następujące zmiany:
1. Drogi z odwodnieniem budynków socjalno-mieszkalnych i terenu ul. Kościuszki – zmienia się montaż finansowy zadania poprzez pozostawienie w nakładach na 2009 rok wyłącznie kwoty 400 000 zł w pozycji środki własne z przeznaczeniem na zakończenie pierwszego etapu przedsięwzięcia oraz wpisanie w planie finansowym na 2010 rok kwoty 1 800 000 zł w pozycji środki własne na pozostałe etapy inwestycji.
2. Modernizacja i przebudowa Euroregionalnego Centrum Turystyczno-Wypoczynkowego w Bolesławcu - realizacja projektu – zmienia się montaż finansowy zadania poprzez wpisanie w planach finansowych na 2009 rok kwoty 6 000 000 zł (900 000 zł środki własne, 5 100 000 zł zewnętrzne środki finansowania), na 2010 rok kwoty 13 000 000 zł (1 950 000 zł środki własne, 11 050 000 zł zewnętrzne środki finansowania) oraz na 2011 rok kwoty 13 000 000 zł (1 950 000 zł środki własne,     11 050 000 zł zewnętrzne środki finansowania). Zmiana montażu finansowego związana jest z aktualizacją niezbędnych nakładów na inwestycję w oparciu o posiadaną dokumentację projektowo-kosztorysową oraz przygotowaniem zadania do aplikacji o fundusze zewnętrzne z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
3. Budowa sali gimnastycznej przy MZS Nr 2 – zwiększa się nakłady na realizację inwestycji z kwoty 5 780 000 zł na kwotę 7 180 000 zł poprzez wpisanie w planie finansowym na 2010 rok kwoty 1 400 000 zł w pozycji środki własne. Zmiana montażu finansowego zadania związana jest z urealnieniem niezbędnych środków na przedsięwzięcie po rozstrzygniętym przetargu na prace inwestycyjne.
4. Rekultywacja I kwatery wysypiska w Trzebieniu – ze względu na niższe niż przewidywano tempo zapełniania pierwszej kwatery wysypiska, rozpoczęcie realizacji inwestycji przesuwa się na 2009 rok, planując zakończenie zadania w 2010 roku. 
5. Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Zgorzeleckiej oraz Plant Miejskich w Bolesławcu – zmienia się montaż finansowy zadania poprzez wpisanie w planie finansowym na 2009 rok kwot 313 000 zł w pozycji środki własne i 1 769 000 zł w pozycji zewnętrzne środki finansowania, w planie na 2010 rok kwot 128 000 zł w pozycji środki własne i 714 000 zł w pozycji zewnętrzne środki finansowania oraz w planie finansowym na 2011 rok kwot 264 000 zł w pozycji środki własne i 1 493 000 zł w pozycji zewnętrzne środki finansowania. Zmiana montażu finansowego zadania związana jest z dostosowaniem zakresu rzeczowego inwestycji do możliwości realizacyjnych oraz kosztów projektu wykazywanych przez partnera czeskiego (Miasto Česká Lípa) w ramach aplikacji o fundusze z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Jednocześnie zmienia się dotychczasową nazwę zadania z Odbudowa zespołu parków i zabytkowych plant miejskich w Bolesławcu na wskazaną powyżej.
6. Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Bolesławcu, I etap a) Przebudowa budynku kina Forum – zmienia się montaż finansowy zadania poprzez pozostawienie w planie finansowym na 2008 rok wyłącznie kwoty 50 400 zł w pozycji dochody. Zmiana montażu finansowego zadania związana jest z końcową fazą rozliczania projektu.
7. Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Bolesławcu, I etap b) Budowa Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki – zmienia się montaż finansowy zadania poprzez wpisanie w planie finansowym na 2009 rok kwot 5 043 500 zł w pozycji środki własne i 5 200 000 zł w pozycji zewnętrzne środki finansowania oraz wpisanie w planie finansowym na 2010 rok kwoty 3 318 000 zł w pozycji środki własne. Zmiana montażu finansowego zadania związana jest z aktualizacją kosztorysów inwestorskich i wielkości dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
W związku z brakiem możliwości pozyskania środków zewnętrznych, z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2008 – 2012 wykreśla się następujące zadania:

1. Budowa Centrum Informacji,
2. „Prapoczątek Miasta” – rekonstrukcja wczesnośredniowiecznego grodziska przy ul. Topolowej.
Przewodnicząca Rady







/-/ Janina Urszula Piestrak-Babijczuk 

AK/AK
PAGE  
3

