
UCHWAŁA NR XXIX / 264 / 08
Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 29 października 2008 roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2009 - 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,       Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218), w związku z art. 166 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560) oraz w związku z uchwałą nr XVIII/184/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie trybu i procedury aktualizacji Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Miasta,

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do realizacji Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI), przedłożony przez Prezydenta Miasta w formie opisanej następującymi załącznikami do niniejszej uchwały:

1) Załącznik nr 1 – Zestawienie inwestycji przyjętych do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego przez Gminę Miejską Bolesławiec na lata 2009-2013,

2) Załącznik nr 2 – Zestawienie inwestycji przyjętych do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego przez Gminę Miejską Bolesławiec na lata 2009-2013 z podziałem na działy i źródła finansowania,

3) Załącznik nr 2A – Zestawienie wydatków WPI na inwestycję "Oczyszczanie ścieków          w Bolesławcu - ISPA" na lata 2009-2013 z podziałem na działy i źródła finansowania.

§ 2

Wieloletni Program Inwestycyjny będzie corocznie aktualizowany w terminie do dnia 31 października roku poprzedzającego rok budżetowy w taki sposób, aby każda kolejna edycja WPI obejmowała pięcioletni program inwestycyjny.

§ 3

Rada Miasta zobowiązuje Prezydenta Miasta do poszukiwania dodatkowych, pozabudżetowych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych zawartych w kolejnych edycjach WPI z uwzględnieniem konieczności grupowania tych zadań w odrębne programy rozwojowe.

§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc uchwały Rady Miasta Bolesławiec: 

1) Uchwała nr XV/106/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 października 2007 roku            w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2008 – 2012,

2) Uchwała nr XVI/137/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2008 – 2012,

3) Uchwała nr XVII/150/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2008 – 2012,

4) Uchwała nr XIX/174/08 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2008 – 2012,
5) Uchwała nr XX/177/08 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2008 – 2012,
6) Uchwała nr XXI/191/08 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2008 – 2012,
7) Uchwała nr XXII/198/08 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2008 – 2012,
8) Uchwała nr XXV/218/08 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2008 – 2012,
9) Uchwała nr XXVI/225/08 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2008 – 2012, 
10) Uchwałą nr XXVII/239/08 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 września 2008 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2008 – 2012.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicach ogłoszeń Rady Miasta, Urzędu Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.








  Przewodnicząca Rady







/-/ Janina Urszula Piestrak-Babijczuk
AK/AK

Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XXIX / 264 / 08
Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 29 października 2008 roku w sprawie przyjęcia 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2009 - 2013
1. W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dla Miasta Bolesławiec wprowadza się następujące zmiany:
2. Uzbrojenie terenów w sieć wodociągową – zmienia się montaż finansowy zadania poprzez zmniejszenie wielkości planu finansowego na 2008 rok do kwoty 64 000 zł (środki własne). Zmniejszenie nakładów na inwestycję o kwotę 130 000 zł związane jest z urealnieniem przewidywanego wykonania zakresu rzeczowego i tym samym zagospodarowaniem uzyskanych w ten sposób funduszy na pozostałe zadania.
3. Droga z oświetleniem i odwodnieniem ul. Gdańska, Łokietka, Kwiatowa – zmienia się montaż finansowy zadania poprzez zmniejszenie wielkości planu finansowego na 2008 rok do kwoty 10 000 zł (środki własne). Zmniejszenie nakładów na inwestycję o kwotę 90 000 zł związane jest z urealnieniem przewidywanego wykonania zakresu rzeczowego i tym samym zagospodarowaniem uzyskanych w ten sposób funduszy na pozostałe zadania.
4. Drogi z odwodnieniem budynków socjalno-mieszkalnych i terenu ul. Kościuszki – zmienia się montaż finansowy zadania poprzez zwiększenie planu finansowego na 2008 rok do kwoty 720 000 zł (środki własne). Zmiana montażu finansowego zadania związana jest z zabezpieczeniem niezbędnych funduszy na wykonanie I etapu inwestycji, tj. wykonanie kanału odprowadzającego wody opadowe do rzeki Bóbr.
5. Przebudowa ul. Zabobrze – zadanie przekazuje się do realizacji Wydziałowi Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich.
6. Przebudowa i przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych SP Nr 2, w tym termomodernizacja budynków – zmienia się montaż finansowy zadania poprzez zwiększenie wielkości planu finansowego na 2008 rok do kwoty 58 100 zł (środki własne). Zmiana montażu finansowego zadania związana jest z zabezpieczeniem niezbędnych środków finansowych na opracowanie audytów energetycznych i aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Jednocześnie zmienia się dotychczasową nazwę zadania z Przebudowa i przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych SP Nr 2 na wskazaną powyżej.
7. Modernizacja Miejskich Przedszkoli Publicznych Nr 1, Nr 3 i Nr 6 w Bolesławcu, w tym termomodernizacja budynków – zmienia się montaż finansowy zadania poprzez wpisanie w planie finansowym na 2008 rok kwoty 40 000 zł w pozycji środki własne. Zmiana montażu finansowego zadania związana jest z zabezpieczeniem niezbędnych środków finansowych na opracowanie audytów energetycznych, studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego o fundusze zewnętrzne. Jednocześnie zmienia się dotychczasową nazwę zadania z Modernizacja Miejskich Przedszkoli Publicznych Nr 1, Nr 3 i Nr 6 w Bolesławcu na wskazaną powyżej.
8. Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Bolesławcu, I etap b) Budowa Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki – zmienia się montaż finansowy zadania poprzez zmniejszenie wielkości planu finansowego na 2008 rok do kwoty 1 338 500 zł (zmniejszenie wielkości dochody do kwoty 700 000 zł). Zmniejszenie nakładów na inwestycję o kwotę 100 000 zł związane jest z urealnieniem przewidywanego wykonania zakresu rzeczowego i tym samym zagospodarowaniem uzyskanych w ten sposób funduszy na pozostałe zadania.
9. Budowa miejskiego basenu krytego – zadanie przekazuje się do realizacji Wydziałowi Mienia i Gospodarki Przestrzennej. 
Do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego wpisuje się nowe zadanie o nazwie Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec – przedsięwzięcie obejmie utworzenie sieci teleinformatycznej w technologii światłowodowej. Sieć składać się będzie z dwóch części, z których jedna skomunikuje samorządowe jednostki organizacyjne, zaś druga będzie miała na celu upowszechnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu wśród mieszkańców miasta oraz bolesławieckich przedsiębiorstw. Administracja oraz nadzór konserwatorski powierzony zostanie operatorowi zewnętrznemu, który będzie świadczył usługi dla Gminy Miejskiej Bolesławiec, jej jednostek organizacyjnych, mieszkańców i przedsiębiorstw. Rozpoczęcie realizacji zadania planuje się na 2009 rok (465 000 zł – postępowanie przetargowe na ostateczny projekt i budowę sieci, wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń). Zakończenie inwestycji ma nastąpić w 2010 roku (3 370 000 zł – budowa sieci szerokopasmowej, odbiór projektu i inwestycji). Realizacja inwestycji uwzględnia aplikację o fundusze zewnętrzne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. 
Przewodnicząca Rady
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