
UCHWAŁA NR XXXVIII / 316 / 09
Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 31 marca 2009 roku 
w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2009 - 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), w związku z art. 166 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100) oraz w związku z uchwałą nr XVIII/184/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie trybu i procedury aktualizacji Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Miasta,

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale XXIX/264/08 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 października 2008 roku            w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2009 – 2013, zmienionej uchwałą nr XXXI/271/08 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2009 – 2013, uchwałą nr XXXIIII/288/08 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2009 – 2013, uchwałą nr XXXV/297/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2009 – 2013 oraz uchwałą nr XXXVI/302/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2009 – 2013,
załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicach ogłoszeń Rady Miasta, Urzędu Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.








  Przewodnicząca Rady







/-/ Janina Urszula Piestrak-Babijczuk
AK/AK

Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XXXVIII / 316 / 09
Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 31 marca 2009 roku
w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2009 - 2013
W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dla Miasta Bolesławiec wprowadza się następujące zmiany:

1. Modernizacja zapleczy w strefie zabudowy staromiejskiej – w związku z korelacją Wieloletniego Programu Inwestycyjnego z Lokalnym Planem Rewitalizacji Miasta Bolesławiec na lata 2007 – 2013, dokonuje się aktualizacji harmonogramu i źródeł finansowania inwestycji poprzez wpisanie w nakładach na 2010 rok kwoty 215 075 zł w pozycji środki własne, kwoty 501 842 zł w pozycji zewnętrzne środki finansowania, w nakładach na 2011 rok kwoty 660 000 zł w pozycji środki własne, kwoty 1 540 000 zł w pozycji zewnętrzne środki finansowania oraz w nakładach na 2012 rok kwoty             660 000 zł w pozycji środki własne i kwoty 1 540 000 zł w pozycji zewnętrzne środki finansowania. Jednocześnie zadanie przekazuje się do wspólnej realizacji Wydziałowi Komunalnemu i Wydziałowi Mienia i Gospodarki Przestrzennej.
2. Rewitalizacja parku miejskiego w Bolesławcu (dotychczasowa nazwa Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Zgorzeleckiej oraz Plant Miejskich w Bolesławcu) – w związku z włączeniem renowacji plant miejskich w zakres zadania o nazwie  Poprawa atrakcyjności i wizerunku Starego Miasta - II etap renowacji płyty głównej Rynku oraz plant miejskich, dokonuje się aktualizacji zakresu rzeczowego inwestycji i tym samym wydatków na zadanie. W nakładach na 2010 rok wpisuje się kwotę 10 000 zł w pozycji środki własne, a w nakładach na 2011 rok wpisuje się kwotę 264 000 zł w pozycji środki własne i kwotę 1 493 000 zł w pozycji zewnętrzne środki finansowania.
3. Adaptacja byłego kina „Orzeł” na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej (dotychczasowa nazwa – Rewitalizacja przestrzeni staromiejskiej ograniczonej murami obronnymi w Bolesławcu) – na realizację inwestycji planuje się wydatki w wysokości 5 119 724 zł w następującym układzie: 2009 rok – kwota 225 000 zł w pozycji środki własne, 2010 rok – kwota 181 417 zł w pozycji środki własne, kwota 423 307 zł w pozycji zewnętrzne środki finansowania, 2011 rok – kwota 429 000 zł w pozycji środki własne, kwota 1 001 000 zł w pozycji zewnętrzne środki finansowania, 2012 rok – kwota 429 000 zł w pozycji środki własne, kwota 1 001 000 zł w pozycji zewnętrzne środki finansowania, 2013 rok – kwota 429 000 zł w pozycji środki własne i kwota 1 001 000 zł w pozycji zewnętrzne środki finansowania. Zmiana montażu finansowego oraz nazwy zadania związana jest z korelacją Wieloletniego Programu Inwestycyjnego z Lokalnym Planem Rewitalizacji Miasta Bolesławiec na lata 2007 – 2013.
4. Poprawa atrakcyjności i wizerunku Starego Miasta - II etap renowacji płyty głównej Rynku oraz plant miejskich (dotychczasowa nazwa – Rewitalizacja „starej tkanki” urbanistycznej zlokalizowanej w kwartale ulic K. Miarki – Kubika – Komuny Paryskiej w Bolesławcu) – na realizację inwestycji planuje się wydatki w wysokości 5 842 846 zł w następującym układzie: 2009 rok – kwota 145 000 zł w pozycji środki własne, 2010 rok – kwota 929 354 zł w pozycji środki własne, kwota 2 168 492 zł w pozycji zewnętrzne środki finansowania, 2011 rok – kwota 780 000 zł w pozycji środki własne i kwota    1 820 000 zł w pozycji zewnętrzne środki finansowania. Zmiana montażu finansowego oraz nazwy zadania związana jest z korelacją Wieloletniego Programu Inwestycyjnego z Lokalnym Planem Rewitalizacji Miasta Bolesławiec na lata 2007 – 2013.
5. Inwestycję o nazwie „Nowa Starówka” – miejsce niezwykłe – rewitalizacja Rynku Starego Miasta Bolesławiec – etap II renowacja kamienic przyrynkowych oraz budynku Ratusza Miejskiego, dzieli się na dwa odrębne zadania, tj.:
· Program „Nowa Starówka” – na realizację którego planuje się wydatki w wysokości 7 047 279 zł w następującym układzie: 2010 rok – kwota 429 000 zł w pozycji środki własne, kwota 1 001 000 zł w pozycji zewnętrzne środki finansowania, 2011 rok – kwota 429 000 zł w pozycji środki własne, kwota        1 001 000 zł w pozycji zewnętrzne środki finansowania, 2012 rok – kwota 660 000 zł w pozycji środki własne, kwota 1 540 000 zł w pozycji zewnętrzne środki finansowania, 2013 rok – kwota 596 184 zł w pozycji środki własne i kwota       1 391 095 zł w pozycji zewnętrzne środki finansowania,
· Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego na rynku w Bolesławcu w ramach programu „Nowa Starówka” – na realizację którego planuje się wydatki w wysokości 2 500 000 zł w następującym układzie: 2010 rok – kwota 429 000 zł w pozycji środki własne, kwota 1 001 000 zł w pozycji zewnętrzne środki finansowania, 2011 rok – kwota 321 000 zł w pozycji środki własne i kwota          749 000 zł w pozycji zewnętrzne środki finansowania. 
Podział zadań oraz zmiana układów źródeł finansowania inwestycji związane są z korelacją Wieloletniego Programu Inwestycyjnego z Lokalnym Planem Rewitalizacji Miasta Bolesławiec na lata 2007 – 2013.
6. Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej (dotychczasowa nazwa – Przebudowa budynku zabytkowej pływalni - Centrum Rehabilitacji) – na realizację inwestycji planuje się wydatki w wysokości      4 115 856 zł w następującym układzie: 2009 rok – kwota 225 000 zł w pozycji środki własne, 2011 rok – kwota 381 795 zł w pozycji środki własne, kwota 890 856 zł w pozycji zewnętrzne środki finansowania, 2012 rok – kwota 392 731 zł w pozycji środki własne, kwota 916 371 zł w pozycji zewnętrzne środki finansowania, 2013 rok – kwota 392 732 zł w pozycji środki własne i kwota 916 371 zł w pozycji zewnętrzne środki finansowania. Zmiana montażu finansowego oraz nazwy zadania związana jest z korelacją Wieloletniego Programu Inwestycyjnego z Lokalnym Planem Rewitalizacji Miasta Bolesławiec na lata 2007 – 2013. Jednocześnie zadanie przekazuje się do realizacji Wydziałowi Mienia i Gospodarki Przestrzennej.
 Przewodnicząca Rady







/-/ Janina Urszula Piestrak-Babijczuk 

k
AK/AK
1
PAGE  
3

